Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Ghidul solicitantului

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei Cereri de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul de intervenţie 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală”.

Ghidul se adresează potenţialilor solicitanţi de finanţare nerambursabilă, respectiv autorităţilor administraţiei publice locale (unităţilor administrativ teritoriale), camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor ce reprezintă mediul de afaceri, societăţilor comerciale şi societăţilor cooperative.

Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european.

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi:

-  Organismelor intermediare din cadrul Agenţiilor pentru dezvoltare regională (Anexa 7). În cadrul organismului intermediar funcţionează un help-desk (birou de informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

- Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (info@mdrt.ro)

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale organismelor intermediare, precum şi pe website-ul programului, la http://www.inforegio.ro, sau pe website-ul MDRT, la http://www.mdrt.ro. Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web a programului (www.inforegio.ro).

Acest document include modificările la Ghidul solicitantului aduse prin Corrigendumul 1/2008, precum şi clarificări / modificări suplimentare urmare a modificării unor prevederi legale sau de procedură.

- Cuprins

Secţiunea I.	Informaţii generale	4

I.1.	Programul Operaţional Regional 2007-2013	4

I.2.	Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”	6

I.3.	Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”	7

I.4.	Alocare financiară (orientativă)	8

I.5.	Glosar de termeni	9

I.6.	Ajutor de stat (regional)	20

Secţiunea II.	Reguli pentru cererea deschisă de proiecte	23

II.1.	Criterii de conformitate administrativă şi eligibilitate	24

II.1.1.	Eligibilitatea solicitantului	24

II.1.2.	Eligibilitatea proiectului	33

II.2.	Criterii de evaluare şi selecţie	37

II.3.	Completarea şi depunerea cererii de finanţare	37

II.3.1.	Completarea cererii de finanţare	37

II.3.2.	Lista de verificare a cererii de finanţare	47

II.3.3.	Întocmirea bugetului	51

II.3.3.A.	Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor	51

II.3.3.B.	Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile	53

II.3.4.	Depunerea cererii de finanţare	55

II.4.	Procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare	56

II.4.1.	Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii a cererii de finanţare	56

II.4.2.	Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului	56

II.4.3.	Contestaţii	57

Secţiunea III.	Condiţii precontractuale	59

III.1.	Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic al ISC privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente	59

III.2.	Depunerea şi analiza Proiectului tehnic	61

III.3.	Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului, înaintea etapei privind semnarea contractului de finanţare	63

APL/ parteneriat între APL	64

Secţiunea IV.	Drepturile şi obligaţiile beneficiarului	67

Secţiunea V.	Anexe la Ghidul solicitantului	73

# Informaţii generale

## Programul Operaţional Regional 2007-2013

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale. În România au fost create 8 Regiuni de dezvoltare:

- Regiunea de dezvoltare Nord - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

- Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia

- Regiunea de dezvoltare Vest

- Regiunea de dezvoltare Nord - Vest

- Regiunea de dezvoltare Centru

- Regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.

În concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

- Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

- Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor

- Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri

- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

- Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere

- Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

- Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

- Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

- Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Proiectele depuse în cadrul domeniului de intervenţie 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” intră sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat regional.

Vezi Secţiunea I.6 „Ajutor de stat (regional)”.

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este disponibil la http://www.inforegio.ro şi http://www.mdrt.ro.

## Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”

Această axă prioritară vizează crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, care să faciliteze crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică durabilă.

POR se va concentra pe dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor, în special în zonele mai puţin dezvoltate, aflate în declin economic, care să atragă investiţii şi să creeze locuri de muncă.

POR va sprijini şi reabilitarea siturilor industriale acestea urmând să devină un factor economic important pentru dezvoltarea locală şi regională.

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor va avea totodată un rol important în dezvoltarea economică regională şi locală şi crearea de noi locuri de muncă.

Domeniile de intervenţie în cadrul acestei axe prioritare sunt:

- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală

- 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

- 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Prezentul Ghid este valabil numai pentru domeniul de intervenţie 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanţă regională şi locală”.

## Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă crearea şi modernizarea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale.

Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei.

Pentru Axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.1 sunt prevăzuţi următorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea şi evaluarea programului:

| Indicator de rezultat | Unitate de măsură | Ţinta pentru 2015 |
| --- | --- | --- |
| Structuri de sprijinire a afacerilor create/ extinse (rezultat imediat, direct) | Număr | 15 |
| Crearea de noi locuri de muncă în structurile de afaceri sprijinite (rezultat indus, indirect) | Număr de salariaţi | 3000 |
| Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%) |  | 50% |

## Alocare financiară (orientativă)

Alocarea financiară orientativă pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private.

Din totalul fondurilor alocate pentru Programul Operaţional Regional, alocarea financiară pentru axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” este de 795,65 milioane euro, din care 633,42 milioane Euro din FEDR şi 162,23 milioane euro co-finanţare naţională.

Alocarea financiară orientativă pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de intervenţie 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” este de 274,4 milioane euro, din care 233,25 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finanţarea naţională. Repartizarea acestei alocări financiare indicative pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel (mil. euro):

| Regiunea de dezvoltare | Nord est | Sud est | Sud | Sud vest | Vest | Nord vest | Centru | Bucureşti Ilfov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea financiară | 44,78 | 36,36 | 39,05 | 38,44 | 28,37 | 33,18 | 29,91 | 24,31 |
| din care fonduri alocate prin FEDR şi Bugetul de stat | 43,88 | 35,63 | 38,27 | 37,68 | 27,81 | 32,51 | 29,31 | 23,83 |

## Glosar de termeni

| Active totale | Activele totale se referă la valoarea bunurilor unei întreprinderi: active imobilizate (imobilizări necorporale, corporale şi financiare) + active circulante (stocuri, producţia în curs de executare, creanţe şi alte valori în curs de valorificare) + cheltuieli în avans. |
| --- | --- |
| Agenţie pentru Dezvoltare Regională | Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Ajutor de stat | Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre.(vezi şi „Schemă pentru ajutor de stat”) |
| Ajutor de minimis | Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi, din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, în conformitate cu reglementările comunitare privind concurenţa şi ajutorul de stat. În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier (transportul de marfă şi transportul de călători pe cale rutieră), valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. |
| Asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS) | În sensul acestui ghid, asociaţii constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 356/2001 a patronatelor |
| Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Regional | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operaţional Regional în cadrul perioadei de programare 2007 – 2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 457 din 2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1631 din 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Autoritatea de Audit | Autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. |
| Autoritatea de Certificare şi Plată | Structură organizatorică în cadrul Ministerul Finanţelor Publice, structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; (Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 2009 privind privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 2 alin. (3) lit. b)) |
| Aviz NATURA 2000 | Actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000 (OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului) Orice plan ori proiect care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, tinandu-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislatiei specifice in domeniu. Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz. |
| Avans | Sume transferate din prefinanţare de către Beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în limita şi încondiţiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare (Art. 17, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 2009, cu modificările şi completările ulterioare) |
| Axă prioritară | Una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006) |
| Beneficiar | Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), camere de comerţ, asociaţii care reprezintă mediul de afaceri, societăţi comerciale şi societăţi cooperative (întreprinderi micro, mici şi mijlocii). |
| Cadrul Naţional Strategic de Referinţă | Documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluării Planului Naţional de Dezvoltare. CNSR conţine contribuţia din instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor si măsurilor din Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaţionale ( a se vedea art. 6 lit. a) din Hotărârea de Guvern nr. 457 din 2008) |
| Cerere de finanţare | Formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional. |
| Cerere deschisă de proiecte | Invitaţie publică adresată de către Autoritatea de management / Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui domeniu de intervenţie al axelor prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. |
| Cheltuielile conexe | Cheltuielile care intervin în derularea proiectului, fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale. |
| Cheltuieli eligibile | Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare. (Art 2, alin. (3), lit. g. din Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 2009, cu modificările şi completările ulterioare) |
| Cheltuieli neeligibile | Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale (Hotărârea nr. 759/11.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 2009, cu modificările şi completările ulterioare , Ordinul comun MDLPL nr. 267/04.03.2008 şi respectiv MEF nr. 1.447/10.05.2008). |
| Cifra de afaceri | Cifra de afaceri anuală netă este stabilită prin calcularea veniturilor pe care întreprinderea le realizează în cursul unui an din vânzări şi servicii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe indirecte. |
| Comitet de Monitorizare | Structură naţională de tip partenerial fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului operaţional regional 2007-2013. CMPOR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR se organizează conform Hotărârii de Guvern nr. 765 din 11 iulie 2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al acestuia (anexa 2, art. 1 (1), lit.b.). Procesele verbale ale şedinţelor CMPOR pot fi consultate pe website-ul POR, http://www.inforegio.ro şi pe http://www.mdrtro. |
| Concesiune, contract de concesiune | contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe. Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeţului, oraşului sau comunei. Vezi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică |
| Construcţii / lucrări de construcţii | Lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care se realizează (edifică) construcţii de orice fel sau se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor (Ordinul nr. 1430 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare). |
| Contract | Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între beneficiar şi contractor, în vederea execuţiei unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor servicii. |
| Contract de finanţare | Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management prin Organismul intermediar şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional. |
| Contractor | Persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care beneficiarul a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii |
| Finanţare publică | Finanţare din fonduri publice. Fondurile publice reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. Fonduri publice locale reprezintă sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale (şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora), împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat, împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile. |
| Infrastructură | În sensul prezentului ghid: clădiri, anexe, construcţii, drumuri de acces, căi rutiere/ feroviare interioare, reţea de utilităţi publice, reţea de comunicaţii, exclusiv terenul pe care acestea se află. |
| Începerea lucrărilor | Fie data începerii lucrărilor de construcţie, fie data primei comenzi ferme de echipamente. (ref. eng. „start of work” din Regulamentul CE 1628/2006) |
| Întreprindere | Orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică de constituire. |
| Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) şi mijlocii | Întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; - realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. (Legea nr. 175 din 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii) |
| Investiţie iniţială | - Investiţie în active corporale şi/sau necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, la extinderea unei unităţi existente, la diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare sau la o schimbare fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente - Achiziţionarea unor active, în corelaţie directă cu un amplasament de producţie, în cazul în care amplasamentul respectiv este închis sau ar fi fost închis în condiţiile în care nu ar fi fost cumpărat, iar activele au fost achiziţionate de către un investitor independent. |
| Lucrări de extindere | Totalitatea operaţiunilor efectuate în scopul creşterii suprafeţelor construite în condiţiile menţinerii stării tehnice şi a destinaţiei |
| Lucrări de modernizare | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor existente precum şi lucrările de retehnologizare ce se realizează peste durata normală de funcţionare a unei construcţii, lucrări care, odată realizate, aduc construcţia respectivă la o nouă stare de exploatare. |
| Mediu urban | Localităţi de rang 0, I, II şi III (capitala, municipii, oraşe), conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările ulterioare |
| Mediu rural | Localităţi de rang IV şi V (sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor sau oraşelor), conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările ulterioare |
| NATURA 2000, Obiectiv de tip NATURA 2000 | Conform art.14, alineatele (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236 din 2000, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ariile naturale protejate (inclusiv ariile speciale de conservare şi ariile de protecţie specială avifaunistică) sunt evidenţiate în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în perimetrul şi în vecinătatea acestora fiind interzisă orice lucrare sau activitate susceptibilă să genereze un impact negativ asupra acestora. Alte norme legale în vigoare: - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, nr. 552 din 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologiceLegea nr. 462 din 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, modificată prin Legea 345 din 2006 - Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice |
| Neregulă | Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurilor comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/ acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. |
| Număr mediu de salariaţi | Numărul mediu de salariaţi acoperă personalul permanent, cel cu jumătate de normă şi cel temporar şi include: salariaţii, persoanele care lucrează pentru întreprindere (fiind subordonate ei şi care sunt considerate ca angajaţi, prin legislaţia naţională), proprietarii-administratori, parteneri angajaţi în activităţile obişnuite ale întreprinderii şi care beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii. Ucenicii sau elevii şi studenţii implicaţi în programe de instruire profesională, având contracte de ucenicie sau de instruire profesională, precum şi salariaţii care se află în concediu de maternitate sau parental nu sunt incluşi în numărul de angajaţi. Calculul numărului mediu de salariaţi se va face în conformitate cu Art. 5 din Legea 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. |
| Organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional | Reprezintă instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare de atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare / domeniile de intervenţie din Programul Operaţional Regional 2007-2013. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 457 din 2008, au fost desemnate cele opt agenţii pentru dezvoltare regională. Pentru domeniul major de intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Organism intermediar este Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. |
| Planul Naţional de Dezvoltare | Document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale. (Hotărârea de Guvern nr. 1115 din 2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare) |
| Pre-finanţare | Sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din cadrul Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (A se vedea Ordonanţa nr. 64 din 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi prevederile modelului de contract de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 – Anexa 4). |
| Profit din exploatare | Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din exploatare. Veniturile din exploatare cuprind: - venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii; - venituri din variaţia stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate; - venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale - venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea - alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare. Cheltuielile din exploatare cuprind: - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; - costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor; - cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele; - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate); - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.); Vezi Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 3055/29.10.2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 766 din 10/11/2009, intrat în vigoare la 01.01.2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene |
| Program operaţional | Document strategic de programare elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare sectorială sau regională printr-un set de priorităţi coerente |
| Programul Operaţional Regional | Program care implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, contribuind, alături de celelalte programe operaţionale, la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, anume diminuarea disparităţilor între regiunile de dezvoltare ale României. |
| Regiuni de dezvoltare | Unităţi teritorial – statistice, alcătuite din 4-7 judeţe prin asocierea liberă a Consiliilor Judeţene. Ele corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colectează date statistice specifice, în conformitate cu reglementările EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II. |
| Schemă de ajutor de stat | Act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general şi abstract şi, orice act în baza căruia un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/ sau într-o valoare nedefinită. |
| Societate cooperativă | Societate constituită în baza Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare |
| Strategia Naţională de Dezvoltare Regională din PND | Cuprinde priorităţile de dezvoltare ale României la nivel naţional, regional şi local şi propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. Strategia reflectă politica României de dezvoltare regională, conform Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 315 din 2004) şi procesul de descentralizare aşa cum este detaliat în Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 2006 precum şi alte legi relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare Orientările Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007–2013 şi Agenda Lisabona. |
| Strategie de Dezvoltare Regională 2007-2013 | Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, conţine priorităţi şi măsuri ce vor putea fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operaţional Regional, programe operaţionale sectoriale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanţare. |
| Structuri de sprijinire a afacerilor | Structuri clar delimitate care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi economice de producţie şi prestare servicii în cadrul acestor structuri. |
| Unitate de plată pentru POR | Structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având responsabilitatea transferării sumelor de pre-finanţare, co-finanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari. (Ordonanţa nr. 64 din 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţăcu modificările şi completările ulterioare). |
| Unităţi administrativ- teritoriale | Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii ca autorităţi executive, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,cu modificările şi completările ulterioare. |
| Utilităţi publice (servicii comunitare de utilităţi publice / infrastructura de utilităţi publice) | Totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care se asigură următoarele utilităţi: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; salubrizarea localităţilor; iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi altele asemenea; transportul public local. |

## Ajutor de stat (regional)

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu de intervenţie, indiferent de tipul solicitantului (beneficiarului) se supun regulilor privind ajutorul de stat, respectiv ale ajutorului naţional regional pentru investiţii.

Conform Tratatului asupra Comunităţii Europene, ajutorul de stat acordat în scopul promovării dezvoltării economice a anumitor regiuni dezavantajate ale Uniunii Europene poate fi considerat compatibil cu piaţa internă a UE. Acest tip de ajutor de stat este denumit ajutor naţional regional pentru investiţii (ajutor regional).

Scopul ajutorului regional este de a promova dezvoltarea regiunilor mai puţin favorizate, în principal prin susţinerea investiţiilor iniţiale şi crearea de locuri de muncă. Specificitatea geografică distinge ajutorul regional de celelalte tipuri de ajutor de stat: ajutor pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, ocupare, instruire sau mediu.

Condiţiile de eligibilitate ale solicitanţilor şi ale proiectelor sunt detaliate în cadrul Secţiunii II.1 „Criterii de conformitate administrativă şi eligibilitate”.

Intensitatea maximă a ajutorului regional

Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă procentul maxim calculat la valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile) care poate fi finanţat din fonduri nerambursabile, respectiv din FEDR şi/sau din bugetul de stat.

Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale stabileşte procentele pentru ajutorul ce poate fi acordat întreprinderilor ce nu intră în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cazul ajutorului acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (inclusiv microîntreprinderilor), la pragurile stabilite în Hotărârea Guvernului se adaugă 20% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi 10% pentru întreprinderi mijlocii. Astfel, intensitatea maximă a ajutorului regional, în funcţie de încadrarea solicitantului în categoria IMM este prezentată mai jos:

| Regiunea de dezvoltare | Intensitatea maximă a ajutorului regional |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Întreprinderi mari* | Întreprinderi mijlocii | Întreprinderi mici şi micro |
| Regiunea de dezvoltare Nord Est | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Est | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Vest | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Nord Vest | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Centru | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Bucureşti Ilfov | 40% | 50% | 60% |

*) În categoria întreprinderilor mari sunt eligibile doar unităţile administrativ-teritoriale (APL) şi parteneriatele între acestea.

O întreprindere reprezintă orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică de constituire.

Astfel, toţi solicitanţii de finanţare nerambursabilă, în cadrul domeniului de intervenţie 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, sunt consideraţi întreprinderi, indiferent de forma juridică de constituire.

În conformitate cu prevederile Recomandării CE 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau în comun, de una sau mai multe organisme publice.

Astfel, în vederea stabilirii intensităţii maxime a ajutorului regional, autorităţile publice locale (unităţile administrativ teritoriale, inclusiv parteneriatele între acestea, constituite în scopul implementării proiectului cofinanţat prin POR) sunt încadrate în categoria întreprinderilor mari (vezi Secţiunea II.1.1. „Eligibilitatea solicitantului”).

Intensitatea maximă a ajutorului în funcţie de tipul solicitantului eligibil este următoarea (vezi şi II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului”):

| Tipul solicitantului | Locul de implementare a proiectului | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului | Finanţarea nerambursabilă maximă din FEDR (din valoarea eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| APL, parteneriate între APL | Regiunea de dezvoltare 8 BI | 60% | 40% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 50% | 50% |
| CC/AS/SC încadrate în categoria întreprinderilor mijlocii | Regiunea de dezvoltare 8 – BI | 50% | 50% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 40% | 60% |
| CC/AS/SC încadrate în categoria întreprinderilor micro sau mici | Regiunea de dezvoltare 8 – BI | 40% | 60% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 30% | 70% |

APL- autoritate a administraţiei publice locale (unitate administrativ teritorială), CC- cameră de comerţ, AS- asociaţie care reprezintă mediul de afaceri, SC- societate comercială sau cooperativă.

În întocmirea bugetului, solicitantul va ţine cont atât de condiţiile în care cheltuielile prevăzute în proiect pot fi considerate eligibile, cât şi de pragurile de mai sus, pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului) pe care îl poate solicita. Pentru mai multe detalii, vezi Secţiunea II.3.3. „Întocmirea bugetului”.

Regula de cumul al ajutoarelor de stat

Ajutoarele de stat acordate prin schema de ajutor regional care se aplică acestui domeniu de intervenţie, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin (1) din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, şi nici cu ajutoarele de minimis, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul stabilit. Plafonul maxim al intensitătii ajutorului de stat stabilit trebuie respectat, indiferent dacă finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia de eligibilitate (vezi Modelul A la Formularul cererii de finanţare) din care să reiasă dacă a mai beneficiat, sau este în curs de solicitare, a altor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile care fac obiectul prezentei cereri de finanţare. Autoritatea responsabilă (Autoritatea de Management pentru POR) va monitoriza sumele pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

# Reguli pentru cererea deschisă de proiecte

În această secţiune, sunt prezentate:

- etapele procesului de selecţie

- modul de completare a unei cereri de finanţare.

- criteriile de conformitate administrativă şi eligibilitate şi respectiv criteriile de evaluare şi selecţie care vor fi aplicate tuturor cererilor de finanţare, în procesul de selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie

În vederea aplicării pentru obţinerea fondurilor alocate în cadru acestui domeniu de intervenţie, solicitanţii trebuie să completeze o cerere de finanţare strandardizată – Anexa 1 la prezentul ghid. Solicitanţii trebuie să respecte formatul cererii de finanţare şi să anexeze documentele solicitate în cadrul acestuia. Cererea de finanţare completată (un original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul agenţiilor de dezvoltare regională, ale căror date de contact se regăsesc în Anexa 6 la prezentul ghid.

- În urma depunerii şi înregistrării cererilor de finanţare, acestea vor parcurge etapele verificare a conformităţii administrative şi eligibilitaţii, de evaluare tehnică şi financiară, de verificare a conformităţii proiectului tehnic şi respectiv de efectuare a vizitei la faţa locului. Ulterior finalizării acestor etape se trece la contractarea proiectului.

- Pentru parcurgerea acestor etape, solicitantul şi proiectul trebuie să parcurgă criteriile de eligibilitate şi de evaluare şi selecţie. Acestea se bazează pe prevederile:

- Programului Operational Regional 2007 – 2013

- Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene şi Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1065/2002

- Regulamentul Comisiei nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor Art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

- Ordinul comun MDLPL/ MEF pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

- Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificarile şi completările ulterioare, respectiv ordinul MDRT nr.1878/28.07.2010

Criteriile de evaluare şi selecţie au fost aprobate de Comitetul de monitorizare a POR.

În cadrul acestui domeniu de intervenţie se primesc continuu cereri de finanţare, până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate prin POR (cerere deschisă de proiecte, fără termen limită).

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării şi cererea de finanţare respinsă, în cazul în care se dovedeşte că acesta:

- se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de management sau a Organismului intermediar sau a comisiilor de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar în timpul procesului de evaluare

## Criterii de conformitate administrativă şi eligibilitate

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare a eligibilităţii, din Anexa 2 la ghid.

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor justificative de efectuare a plăţilor (e.g. facturi). Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate la Capitolul II.3.3. „Întocmirea bugetului” şi vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului.

Eligibilitatea cheltuielilor este reglementată de Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificarile şi completările ulterioare şi respectiv de ordinul MDLPL nr. 267/04.03.2008 şi MEF nr. 1447/10.05.2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013.

### Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentului capitol.

- Forma de constituire a solicitantului

  - Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL) din mediul urban sau rural.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 republicată, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Consiliile locale, orăşeneşti şi municipale sunt autorităţi deliberative, iar primarii autorităţi executive, în timp ce consiliile judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În acest sens, vor fi consideraţi solicitanţi eligibili:

- Judeţele (Consilii Judeţene)

- Municipiile (Consilii locale municipale)

- Oraşele (Consilii locale orăşeneşti)

- Comunele (Consilii locale comunale)

În scopul determinării intensităţii maxime a ajutorului regional, APL vor fi încadrate în categoria întreprinderilor mari (vezi I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”).

  - Unităţi administrativ-teritoriale (APL) în parteneriat

Unităţile administrativ-teritoriale (APL din mediul urban sau rural) pot depune cereri de finanţare în parteneriat cu o altă unitate administrativ-teritorială (APL din mediul urban sau rural).

Acordul de parteneriat, întocmit conform Modelului E, va fi anexat, în original, la Formularul cererii de finanţare.

ATENŢIE! În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar unitatea adminstrativ-teritorială (APL) cu rol de lider de proiect. Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de unitatea administrativ-teritorială (APL) desemnată ca lider de proiect.

Criteriile de eligibilitate se aplică tuturor partenerilor, după cum este indicat în cadrul acestei secţiuni.

În scopul determinării intensităţii maxime a ajutorului regional, parteneriatele între APL vor fi încadrate în categoria întreprinderilor mari (vezi I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”).

  - Cameră de comerţ (şi industrie) (CC), înfiinţată în baza Decretului-Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România sau a Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007.

În funcţie de numărul mediu de salariaţi şi valoarea activelor totale, în scopul determinării intensităţii maxime a ajutorului regional (al finanţării nerambursabile), CC se încadrează într-una din categoriile de mai jos, în conformitate cu Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificarile şi completările ulterioare:

- Întreprinderilor mici, dacă au sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei rezultat al bilanţului annual nu depăseşte 10 milioane de euro, echivalent în lei .

- Microîntreprinderi, dacă au sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală, şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane  de euro, echivalent în lei

- Întreprinderilor mijlocii, dacă au sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră anuală de afaceri nu depăşeste 50 milioane euro şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeste 43 milioane de euro, echivalent în lei.

Vezi I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”.

Solicitantul CC va depune, odată cu formularul cererii de finanţare, Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM şi Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelelor cuprinse în Anexele nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS), constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările şi modificările ulterioare, şi a Legii nr. 356/2001 a patronatelor.

În funcţie de numărul mediu de salariaţi şi valoarea activelor totale, în scopul determinării intensităţii maxime a ajutorului regional (al finanţării nerambursabile), AS se încadrează într-una din categoriile de mai jos, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii:

- Întreprinderilor mici, dacă au sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei rezultat al bilanţului annual nu depăseşte 10 milioane de euro, echivalent în lei .

- Microîntreprinderi, dacă au sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală, şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane  de euro, echivalent în lei

- Întreprinderilor mijlocii, dacă au sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră anuală de afaceri nu depăşeste 50 milioane euro şi/sau al cărei rezultat al bilanţului anual nu depăşeste 43 milioane de euro, echivalent în lei.

.

Vezi I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”.

Solicitantul AS va depune, odată cu formularul cererii de finanţare, Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM şi Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelelor cuprinse în Anexele nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004, privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Societate comercială (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale) sau societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei), din mediul urban sau rural.

Societatea comercială/cooperativă (SC) îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- Se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (inclusiv microîntreprinderi).

- a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral. Spre exemplu, solicitantul care depune o cerere de finanţare în cursul anului 2008 trebuie să fi desfăşurat activitate cel puţin începând cu 1 ianuarie 2007.

- a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.

Criteriile privind durata de activitate şi profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).

În acest sens, se vor ataşa, la cererea de finanţare, situaţiile financiare (bilanţul şi contul de profit şi pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanţare.

Vezi I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”.

Solicitantul SC va depune, odată cu formularul cererii de finanţare, Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM şi Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelelor cuprinse în Anexele nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004, privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

„Nu sunt eligibile parteneriatele între APL-CC, APL-AS, APL-SC, CC-AS, CC-SC, AS-SC sau SC-SC.

- ATENŢIE!

- Pentru solicitant CC/AS/SC:

- Solicitantul trebuie să demonstreze că deţine dreptul de a desfăşura în mod legal activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, respectiv de a închiria spaţiile de producţie/ prestare servicii ce fac obiectul proiectului, terţilor. Această condiţie se va verifica în cadrul etapei precontractuale (vezi Secţiunea III.3 „Verificarea documentelor de eligibilitate”).

- Dacă documentele statutare ce au fost anexate, în copie, la cererea de finanţare prevăd deja acest drept, nu mai este necesară, în acest sens, nicio altă dovadă în etapa precontractuală, documentele statutare fiind verificate doar pentru conformitatea cu originalul (vezi III.3 „Verificarea documentelor de eligibilitate”).

- Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

| APL (şi partenerii APL, unde este cazul) | CC, AS, SC |
| --- | --- |
| - este în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare - se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos: - obligaţiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; - obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. - în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost găsit vinovat de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale - a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) - a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene - a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi - a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei şi acest ordin nu a fost deja executat *) | - este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare - este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege - face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la lit. b). - se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos: - obligaţiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; - obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. - în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost găsit vinovat de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale - a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) - a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene - a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi - a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei şi acest ordin nu a fost deja executat *) - împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat - este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004**) |

*) În situaţia în care solicitantul (şi/sau partenerii APL, unde este cazul) a (au) făcut obiectul unui ordin al unei instanţe judecătoreşti din România, emis până la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat şi acest ordin a fost executat (sumele respective au fost plătite), solicitantul va anexa, în copie, decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei privind recuperarea ajutorului, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii.

În cazul în care solicitantul (şi/sau partenerii APL, unde este cazul) a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise după 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executată (provizoriu sau definitiv), solicitantul va anexa o copie a deciziei (deciziilor) Comisiei Europene şi dovada (dovezile)  efectuării plăţii.

**) O întreprindere (orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică) este considerată ca fiind în dificultate, în principiu şi indiferent de mărimea ei, în următoarele împrejurări:

    - în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau

    - în cazul unei societăţi în care asociaţii răspund nelimitat pentru creanţele societăţii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau

    - pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supuse unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

De asemenea, o întreprindere poate fi considerată în dificultate, în special în cazul în care sunt prezente simptomele obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea inventarelor pe stocuri, supracapacitate, flux de capital în declin, îndatorare crescută, creşterea comisioanelor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net.

- Proprietatea/ concesiunea şi dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra infrastructurii şi terenului

Solicitantul (/ oricare dintre membrii APL ai parteneriatului, unde este cazul) deţine titlul de proprietate asupra terenului şi/sau asupra infrastructurii, deţinând un alt act care îi conferă dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

Dreptul de proprietate privată, în accepţiunea AMPOR, este definit ca dreptul real principal care conferă titularului său atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie (jus possidendi, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi) asupra bunului apropriat în formă privată, atribute care pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu, cu respectarea limitelor materiale şi a limitelor juridice.

Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul, această cerinţă fiind restrictivă, neputând fi acoperit de un alt drept asupra terenului, fie el un dezmembrământ al dreptului de proprietate, fie un contract de închiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune. Numai dreptul de proprietate este un drept real complet deoarece conferă titularului său exerciţiul tuturor prerogativelor sale; în cazul celorlalte drepturi reale se pot exercita numai stăpânirea şi folosinţa bunului, dreptul de dispoziţie aparţinând totdeauna titularului dreptului de proprietate.

Prevederile Ghidului Solicitantului pentru DMI 4.1. (care sunt în acord cu dispoziţiile art.8 alin(3) lit.a) din Ordinul MDLPL 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013, modificat şi completat prin Ordinul MDRT nr.1878/2010, un solicitant care deţine un contract de închiriere/ cesiune/comodat nu este eligibil.

Dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire.

Dovada dreptului de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra terenului şi/sau infrastructurii se face prin actul prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune.

Contractul de concesiune trebuie să stipuleze dreptul concesionarului de a executa lucrări de construcţie. În caz contrar, pe lângă contractul de concesiune, se va anexa, în original, o declaraţie autentificată a proprietarului infrastructurii/ terenului cu privire la acceptarea efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului/ infrastructurii.

Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de minim 5 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului, sau de minim 3 ani în cazul solicitanţilor care se încadrează în categoria IMM-urilor (întreprinderi micro, mici sau mijlocii).

Exemplu: în cazul unui proiect cu o durată de implementare de 1 an, pentru care se depune o cerere de finanţare în anul 2008, contractul de concesiune trebuie să fie valabil până în anul 2014 inclusiv (2008+1+5), respectiv 2012 (2008+1+3).

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale (APL), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator ori au în concesiune infrastructura şi/sau terenul care fac obiectul proiectului. APL vor anexa, la cererea de finanţare Hotărârea Consiliului Judeţean, a Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local, privind proprietatea publică asupra terenului (vezi Secţiunea II.3.1. Completarea cererii de finanţare). În cazul în care proprietatea sau dreptul de administrare asupra infrastructurii şi/sau terenului fac obiectul unei Hotărâri a Guvernului, referinţa la aceasta se va face în Declaraţia de eligibilitate (vezi Modelul A la Ghid).

ATENŢIE

Solicitanţii trebuie să dovedească proprietatea/concesiunea asupra terenului şi infrastructurii pe care se realizează investiţia. Doar, în ceea ce priveşte structurile de sprijinire a afacerilor localizate în zone având un regim juridic special în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 22 din 29 ianuarie 1999 cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca solicitantul să dovedească dreptul de proprietate/concesiune asupra infrastructurii şi/sau asupra terenului pe care se realizează investiţia, cu menţiunea că în situaţia în care solicitantul poate face dovada dreptului de proprietate sau concesiune doar asupra clădirii existente, atunci anumite cheltuieli nu vor putea fi considerate eligibile, spre exemplu cele legate de acces drum, cheltuielile cu racordarea la utilităţi cheltuieli precum şi alte cheltuieli conexe care se realizează asupra terenului.

Prin actele de proprietate/concesiune solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure perenitatea investiţiei în conformitate cu art. 57 - Perenitatea operaţiunilor din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE). nr. 1260/1999.

Prevederile ghidului solicitantului cu privire la proprietate trebuie interpretate folosind interpretarea sistematică

- Infrastructura şi terenul ce fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

  - Nu sunt grevate de sarcini

  - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

  - Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, conform Modelului A la Formularul cererii de finanţare.

- Solicitantul (/ membrii APL ai parteneriatului, unde este cazul) are (au) capacitate de implementare a proiectului

- Capacitate operaţională, administrativă dovedită prin capacitatea de a asigura atât resurse umane suficiente (vezi punctul 2.4 din formularul cererii de finanţare) cât şi resurse materiale necesare implementării proiectului (vezi pct. 2.3.7 din formularul cererii de finanţare).

Solicitantul va anexa la formularul cererii de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi/sau fişele de post. În situaţia în care posturile aferente echipei de proiect nu sunt ocupate, informaţiile privind specificul acestora vor fi oferite doar de fişele de post, iar dacă posturile sunt ocupate, solicitantul va anexa atât fişele de post cât şi CV-urile persoanelor respective.

Atenţie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (Modelul F la formularul cererii de finanţare).

În situaţia în care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va menţiona în formularul cererii de finanţare – punctul 2.4. Managementul proiectului:

  - cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului,

  - activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului,

  - modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fişele de post corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc).

- Capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Vezi Secţiunea II.3.3. „Întocmirea bugetului”, pentru condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi determinarea contribuţiei proprii.

Se va anexa, la cererea de finanţare, Declaraţia de angajament (întocmită conform Modelului B) şi Hotărârea solicitantului de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.

Atenţie! În cazul parteneriatelor între APL, dovada capacităţii financiare se face de către liderul de proiect şi/sau oricare dintre parteneri. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte la finanţarea proiectului, aferentă fiecărui partener. Se va anexa, totodată, hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

### Eligibilitatea proiectului şi alte condiţii obligatorii

Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv precis.

Proiectul propus prin cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

- Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni ale Axei prioritare 4, domeniul major de intervenţie 4.1: crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională/ locală

Activităţile eligibile în cadrul proiectului sunt:

- Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii;

- Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces;

Această activitate şi cheltuielile aferente sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului este afectată de infrastructura de acces deficitară. Acest aspect va fi evaluat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului

- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii;

- Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse;

Echipamentele achiziţionate trebuie să fie noi.

În cazul beneficiarilor APL (şi a parteneriatelor între APL), cheltuielile cu achiziţionarea echipamentelor sunt eligibile numai în limita a 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Atenţie! Proiectul devine neeligibil pentru cofinanţare din fonduri structurale dacă lucrările de construcţie încep sau prima comandă fermă de echipamente este făcută înainte de data la care intră în vigoare contractul de finanţare.

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, recomandăm consultarea Secţiunii II.3.3.A „Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor” din prezentul ghid.

În cadrul acestui domeniu de intervenţie se finanţează numai investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care implică simple investiţii de înlocuire sau reabilitarea/renovarea unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acesteia.

O structură de sprijinire a afacerilor reprezintă o structură clar delimitată care asigură o serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel încât să se valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt amplasate.

Structura poate fi localizată atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (e.g. consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).

Solicitantul (administratorul structurii) nu poate fi utilizatorul exclusiv al structurii de sprijinire a afacerilor ce face obiectul proiectului.

Nu sunt eligibile spre finanţare structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de comerţ (e.g. centre comerciale).

Nu se acordă ajutor de stat pentru următoarele domenii de activitate:

  - pescuit şi acvacultură

  - construcţii de nave

  - industria carbonieră

  - industria siderurgică

  - sectorul fibre sintetice

  - activităţile legate de producţia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

  - procesarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele ori a produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987

- Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între 1.700.000 şi 89.000.000 lei.

- Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului

este în conformitate cu prevederile Secţiunilor I.6 „Ajutor de stat (regional)” şi II.3.3.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”.

- Proiectul respectă legislaţia în domeniul protecţiei mediului, eficienţei energetice, egalităţii de şanse (teme orizontale) şi al achiziţiilor publice.

Temele orizontale sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. Acestea se referă la:

- Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător

- Creşterea eficienţei energetice

- Promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării

Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea temelor orizontale se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de protecţie a mediului, de creştere a eficienţei energetice şi promovare a egalităţii de şanse.

În etapa de verificare a eligibilităţii se va verifica respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului, respectiv implementarea principalelor acţiuni enumerate la Art. 94 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare.

Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Măsurile de creştere a eficienţei sunt toate acele acţiuni care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată.

Pe lângă informaţiile incluse la punctul 3.2 „Protecţia mediului şi eficienţa energetică” din Formularul cererii de finanţare, solicitantul va anexa la formularul cererii de finanţare fişa tehnică de mediu şi studiul de impact asupra mediului, dacă proiectul trebuie să urmeze procedura corespunzătoare pentru obţinerea acordului de mediu, după caz.

Organizaţia solicitantă este obligată să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, religie, dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor.

Solicitantul va completa punctul 3.1 „Egalitatea de şanse” din formularul cererii de finanţare.

În ceea ce priveşte achiziţia de lucrări/ servicii/ bunuri în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

În anumite situaţii şi numai în cazul beneficiarilor CC, AS sau SC (care nu intră în categoria autorităţilor contractante, aşa cum sunt ele definite în OUG 34/2006), sunt prevăzute instrucţiuni simplificate pentru atribuirea contractelor de lucrări/ servicii/ furnizare (vezi 5 la prezentul ghid).

Cheltuielile în legătură cu contracte de lucrări/ servicii/ furnizare, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, cofinanţate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice (respectiv instrucţiunile din Anexa 5).

Atenţie! Secţiunea 3 „Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională” din Formularul cererii de finanţare conţine recomandări privind modul în care solicitanţii pot să facă dovada respectării aspectelor de mai sus.

Modul în care vor fi respectate principiile şi legislaţia în domeniul temelor orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului cât şi după finalizarea acestuia.

- Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

- Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

- Locul de implementare a proiectului

Proiectul (investiţia) se realizează pe teritoriul României (în mediul urban sau rural).

- Dovedirea sau asigurarea accesului la infrastructura de afaceri

În cazul în care unul dintre obiectivele proiectului nu este legat de construirea modernizare/extinderea drumului de acces la infrastructura de afaceri, solicitantul trebuie să dovedească sau să asigure minim acess auto la terenul, proprietatea/concesiunea solicitantului, cu următoarele caracteristici: de 2 benzi, 7 m ampriza drumului realizat pe un sistem rigid (asfalt, beton, pavele, piatră cubică). În cazul respectării acestui criteriu proiectul va fi considerat respins. A se vedea secţiunea II.3

În cazul în care unul dintre obiectivele proiectului este legat de construirea modernizare/extinderea drumului de acces la infrastructura de afaceri, solicitantul trebuie asigure minimum acessul auto la terenul, proprietatea/concesiunea solicitantului, cu următoarele caracteristici: de 2 benzi, 7 m ampriza drumului realizat pe un sistem rigid (asfalt, beton, pavele, piatră cubică) A se vedea secţiunea II.3

- Ataşarea tuturor documentelor în funcţie de tipul de solicitant în conformitate cu secţiuea II.3 la prezentul ghid

## Criterii de evaluare şi selecţie

Criteriile de evaluare şi selecţie vizează următoarele aspecte:

- Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

Proiectul va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii):

- Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie (crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investiţiilor)

- Oportunitatea creării/ extinderii/ modernizării unei structuri de sprijinire a afacerilor

- Importanţa proiectului pentru regiune

- Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului

Proiectul va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii):

- Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul

- Gradul de pregătire/maturitate a proiectului

- Calitatea metodologiei de implementare a proiectului

- Coerenţa documentaţiei tehnico-economice

- Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect

- Strategia de marketing şi de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor

- Măsura în care proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile

- Coerenţa şi realitatea bugetului proiectului

- Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse, a dezvoltării durabile, a eficienţei energetice şi a societăţii informaţionale

- Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (inclusiv sustenabilitatea financiară)

În cazul în care solicitantul propune prin proiect realizarea/modernizarea/extinderea drumului de acces către infrastructura de afaceri, evaluatorii vor verifica ca drumul de acces propus a fi realizat/modernizat/extins să respecte condiţiile minime din declaraţia solicitantului privind asigurarea accesului la infrastructura de afaceri.

## Completarea şi depunerea cererii de finanţare

### Completarea cererii de finanţare

Formularul standard al cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, la adresele http://www.inforegio.ro şi http://www.mdrt.ro.

Important: cererea de finanţare trebuie însoţită de anumite anexe enumerate mai jos. Anexele la cererea de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea cererii de finanţare, inclusiv a anexelor, se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard. Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc) poate conduce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Pe lângă instrucţiunile şi recomandările cuprinse în secţiunile de mai jos, formularul standard al cererii de finanţare cuprinde informaţii suplimentare cu privire la completarea şi elaborarea documentelor.

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (vezi Modelul G).

Completarea cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia!

În acest sens, furnizaţi informaţii necesare, relevante, precizând modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Formularul cererii de finanţare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită în acest sens (vezi Secţiunea 5 „Certificarea cererii de finanţare – Declaraţie din formularul Cererii de finanţare) trebuie să fie însoţit de următoarele anexe:

- Actul de împuternicire autentificat, în original,

în cazul în care cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.

- (în cazul parteneriatelor între APL) Acordul de parteneriat, în original,

încheiat în scopul implementării proiectului, întocmit conform Modelului E la formularul cererii de finanţare

- Declaraţia de eligibilitate, în original,

prin care solicitantul (şi partenerii APL, unde este cazul) declară următoarele:

- organizaţia nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate Secţiunea II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 2) din Ghid;

- proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (e.g. reabilitare/ modernizare/ construcţie), realizate asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură.

- infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate în Secţiunea II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 4)

Vezi modelul Declaraţiei de eligibilitate – Model A la Formularul cererii de finanţare.

În cazul parteneriatelor între APL, se va completa câte o Declaraţie de eligibilitate de către fiecare membru al parteneriatului. Vezi Modelul A.

- Dacă este cazul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie

În situaţia în care solicitantul (şi/sau partenerii APL, unde este cazul) a (au) făcut obiectul unui ordin al unei instanţe judecătoreşti din România, emis până la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat şi acest ordin a fost executat (sumele respective au fost plătite), solicitantul va anexa, în copie, decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei privind recuperarea ajutorului, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii.

În cazul în care solicitantul (şi/sau partenerii APL, unde este cazul) a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise după 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executată (provizoriu sau definitiv), solicitantul va anexa o copie a deciziei (deciziilor) Comisiei Europene şi dovada (dovezile) efectuării plăţii.

Vezi II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului”- 2) j)

- Declaraţia de angajament, în original

semnată de către reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită, întocmită în conformitate cu Modelul B, prin care solicitantul se obligă:

- Să asigure contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

- Să finanţeze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului

- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

- Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ extinse/ modernizate, a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze sau ipotecheze bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani (APL) / 3 ani (CC/AS/SC) după finalizarea perioadei de implementare a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

- Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

În cazul parteneriatelor între APL, Declaraţia de angajament va fi semnată de către toţi membrii parteneriatului (vezi Modelul B).

- Dovedirea accesului la infrastructura de afaceri propusă a fi realizată/extinsă- modernizată în cadrul proiectului

În cazul în care unul dintre obiectivele proiectului nu este legat de construirea/modernizarea/extinderea drumului de acces la infrastructura de afaceri, se ataşează la cererea de finanţare Planul de amplasament vizat de OCPI din care să rezulte accesul la infrastructura de afaceri şi o declaraţie pe proprie răspundere care să cuprindă informaţiile legate de asigurarea la infrastructura de afaceri a accesului auto pe minim un drum de  2 benzi, 7 m ampriza drumului realizat pe un sistem rigid (asfalt, beton, pavele, piatră cubică).

Veridicitatea informaţiilor cuprinse în cadrul declaraţiei pe proprie răspundere se va verifica şi în cadrul etapei privind vizita la faţa locului.

În cazul în care unul dintre obiectivele proiectului este legat de construirea/modernizarea/extinderea drumului de acces la infrastructura de afaceri, se ataşează la cererea de finanţare Planul de amplasament vizat de OCPI şi o declaraţie pe proprie răspundere care să rezulte că accesul auto pe minim un drum de  2 benzi, 7 m ampriza drumului realizat pe un sistem rigid (asfalt, beton, pavele, piatră cubică).

În acest caz, veridicitatea informaţiilor cuprinse în cadrul declaraţiei pe proprie răspundere se va verifica şi în cadrul etapelor de evaluare tehnică şi financiară şi respectiv a conformităţii PT.

- Documentele statutare ale solicitantului

în funcţie de forma de constituire:

| APL | CC | AS | SC |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Statutul camerei de comerţ, în copie | Actul constitutiv, în copie, împreună cu toate modificările, unde este cazul şi Statutul, în copie şi Certificatul de înscriere, în copie | Actul constitutiv, în copie, împreună cu toate modificările, unde este cazul şi Certificatul de înregistrare, în copie şi Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original. Certificatul constatator trebuie să fi fost emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea CF. |

- Situaţiile financiare ale solicitantului (şi ale partenerilor APL, unde este cazul) aferente ultimului an fiscal, depuse la Administraţia finanţelor publice, în copie,

în funcţie de forma de constituire:

| APL | CC/AS | SC |
| --- | --- | --- |
| Bilanţul contabil şi Contul de rezultat patrimonial şi Contul anual de execuţie bugetară | Bilanţul contabil şi Contul de rezultat al exerciţiului. | Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere |

- Doar pentru solicitanţi CC, AS şi SC: Declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, în original

Întocmită conform modelului din Anexele nr. 1, respectiv nr.2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (vezi II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului”).

Recomandăm consultarea, pe lângă prevederile Legii 346/2004, a Ghidului privind definirea IMM-urilor disponibil pe website-ul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la http://www.mimmc.ro/files/imm/Definitia_IMM.doc

- Documentele de proprietate/ concesiune asupra infrastructurii şi terenului, în copie

prin care solicitantul dovedeşte faptul că are calitatea de proprietar sau are în concesiune infrastructura sau terenul pe care se face investiţia, în funcţie de forma de constituire a acestuia

| APL | CC, AS, SC |
| --- | --- |
| Hotărârea Consiliului Judeţean, a Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local, privind proprietatea publică asupra terenului şi/sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică şi administrarea judiciară, pentru a demonstra că solicitantul – administraţia publică locală eligibilă este administratorul legal, în copie sau Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare, în copie sau Documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară/ intabulare), în copie. | Act de proprietate şi documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară), în copie sau Contract de concesiune care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la II.1.1. Eligibilitatea solicitantului, în copie şi declaraţia autentificată a proprietarului infrastructurii/ terenului cu privire la acceptarea efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului/ infrastructurii, în original. |

- Documentaţia tehnico-economică, aprobarea şi avizele asupra documentaţiei tehnico-economice emise de către autorităţile abilitate, sau de către solicitant – după caz, în copie

În conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:

- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic

- Detalii de execuţie

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

- Expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic

- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

- Proiect tehnic

- Detalii de execuţie.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul:

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a hotărârii;

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intevenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii sau ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intevenţii au fost finalizate si aprobate de ordonatorul de credite, in conformitate cu legislatia specifica - la data intrării în vigoare a hotărârii.

Atenţie! Devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:

    - la data supunerii spre abrobare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

    - la data solicitării autorizaţiei de construire

    - la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări

    - după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii

    - la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite potrivit legii a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la bugetul local atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.

La cererea de finanţare va fi anexat:

- Studiul de fezabilitate conform Modelului C – Partea I, în cazurile exceptate de la aplicarea prevederilor HG pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Documentaţia tehnico-economică pentru investiţiile care nu sunt exceptate de la aplicarea prevederilor HG. 28/2008 (Modelul C – partea a II-a şi partea a III-a).”

Atenţie! Documentaţia tehnico-economică nu trebuie să fi fost elaborată / revizuită / reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În cazul documentaţiilor tehnico economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, solicitantul de finanţare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. Documentaţia tehnico-economică trebuie însoţită de hotărârea organelor de conducere legal constituite şi abilitate ale solicitantului de aprobare a acesteia.

Documentaţia tehnico-economică trebuie însoţit(ă) de hotărârea autorităţii administraţiei publice locale/ organelor abilitate ale solicitantului  de aprobare a acestuia/ acesteia.

În formularul cererii de finantare, la pct 2.3.6. şi 3.4., se va menţiona data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, data elaborarii, data actualizarii (dacă este cazul).

- (dacă nu este inclusă deja în Documentaţia tehnico-economică) Analiza cost-beneficiu

elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Modelul C – Partea a IV-a la prezentul Ghid, instrucţiuni care au la bază Documentul de lucru 4 al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională - îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013.

- Planul de afaceri

întocmit conform recomandărilor din Anexa D la Formularul cererii de finanţare.

Planul de afaceri trebuie să cuprindă o strategie de marketing şi ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor.

- Certificatul de urbanism, în copie

Certificatul de urbanism  este actul de informare prin care autorităţile emitente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Certificatul de urbanism se eliberează, după caz de către: preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Certificatul de urbanism se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. În cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să precizeze elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul şi să menţioneze, în mod obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat.

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

- cerere-tip ("Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului solicitării actului;

- planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, - vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz -, cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare) (planurile se obţin contra cost de la unitatea teritorială specializată care le gestionează)

- documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/sau acordurilor legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor.

Dacă scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.

De asemenea, în documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a comunica solicitantului taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării.

Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate al acestuia pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, termen acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis.

Certificatul de Urbanism trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare fiind respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepţie acceptată de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanţare a unui document care, din punct de vedere cronologic şi/sau din punct de vedere al conţinutului este posterior şi înglobează documentul solicitat. Astfel, în această situaţie, criteriul de conformitate administrativă privind prezentarea certificatului de urbanism valabil ar putea fi considerat îndeplinit dacă, în absenţa certificatului sau în cazul în care acesta nu mai este valabil, la dosarul cererii de finanţare este anexată autorizaţia de construire, valabilă la data depunerii cererii de finanţare.

- Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului şi, dacă este cazul, Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie/ Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, în copie şi, dacă este cazul, Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie,

- Acesta poate fi:

- 15.1. Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului – pentru acele proiecte pentru care certificatul de urbanism a fost solicitat şi obţinut înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119/2009 de modificare şi completare a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005, respectiv 27 martie 2009.

Fişa tehnică, anexată la  certificatul de urbanism, se completează de către proiectant, pe proprie răspundere cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu cerinţele avizatorului.

În funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, autoritatea publică pentru protecţia mediului stabileşte procedura care va fi urmată:

- Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu”.

Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

- Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAUError: Reference source not found. Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu”.

Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic.

Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile lucrătoare.

Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.

- Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAUError: Reference source not found. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/ acord integrat de mediu”

Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord de mediu, Studiul de impact asupra mediului va fi anexat la cererea de finanţare. Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de mediu/ acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu.

15.2. Decizia etapei de încadrare, emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului – pentru acele proiecte pentru care certificatul de urbanism a fost solicitat şi obţinut ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.119/2009 de modificare şi completare a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005, respectiv 27 martie 2009.

Pentru procedura de urmat, de către solicitantul de finanţare, în această situaţie, vă rugăm consultaţi prevederile următoarelor acte normative:

- HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Începând cu data de 11 septembrie 2009 a intrat în vigoare HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care abrogă HG nr.1 213/2006!

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord de mediu (respectiv situaţia în care autorităţile competente pentru protecţia mediului decide că proiectul respectiv se supune / face obiectul procedurii de mediu cu acord de mediu), studiul de impact asupra mediului va fi anexat în mod obligatoriu la Cererea de finanţare. Absenţa acestui document din dosarul cererii de finanţare va atrage în mod automat respingerea cererii ca neconformă administrativ. Excepţia de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanţare a unui document care, din punct de vedere cronologic şi/sau din punct de vedere al conţinutului este posterior şi înglobează documentul solicitat prin ghidul solicitantului. În cazul de mai sus, criteriul de conformitate administrativă privind prezentarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului ar putea fi considerat îndeplinit dacă, în absenţa studiului, la dosarul cererii de finanţare ar fi anexat acordul/acordul integrat de mediu.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de mediu/ acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu.

A se consulta în acest sens Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Dovada capacităţii solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în copie

| APL | CC | AS | SC |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect | Hotărârea Adunării Generale a Membrilor CC sau Hotărârea Colegiului de Conducere de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect | Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei (sau a Consiliului Director) de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect | Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor / Consiliului de Administraţie / Administratorului unic, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect |

În hotărârile menţionate trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia proprie necesară pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale).

În cazul parteneriatelor între APL, se vor prezenta hotărârile menţionate atât pentru lider cât şi pentru fiecare dintre parteneri.  Aceste hotărâri vor conţine şi aprobarea acordului de parteneriat.

- CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie

aferente echipei de proiect. A se vedea cerinţele şi precizările de la secţiunea II.1.1. punctul 5) din ghid.

După completare, cererea de finanţare şi anexele

- se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului (sau persoana împuternicită) pe fiecare pagină, în josul paginii şi se ştampilează pe fiecare pagină, peste semnătură;

- se numerotează manual toate paginile, în ordine de la 0 la „n”, în josul paginilor fiecărui document, unde pagina 0 este opisul iar „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet al cererii de finanţare, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor;

- se multiplică în trei exemplare. Exemplarele copie vor fi fotocopii simple ale exemplarului original. Pentru a raţionaliza utilizarea resurselor, se recomandă realizarea exemplarelor copie prin multiplicarea faţă-verso a exemplarului original.

- Cele 4 exemplare ale dosarului cererii de finanţare vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.

- Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului cererii de finanţare.

### Lista de verificare a cererii de finanţare

Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul cererii de finanţare este complet, pe baza Listei de verificare a conformităţii administrative de mai jos.

Sunt prezentate, în continuare, liste de verificare separate, în funcţie de tipul solicitantului:

- unitate administrativ-teritorială (APL)

- parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (APL)

- cameră de comerţ (CC) sau asociaţie care reprezintă mediul de afaceri (AS)

- societate comercială/ cooperativă (SC)

| Pentru solicitant – unitate administrativ-teritorială (APL) |  |
| --- | --- |
| Toate rubricile din formularul cererii de finanţare (CF) sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard |  |
| CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor |  |
| CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită. |  |
| [dacă e cazul] Actul de împuternicire autentificat este ataşat, în original |  |
| Declaraţia de eligibilitate este semnată în original de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Dacă este cazul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat, în copie şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie |  |
| Declaraţia de angajament este semnată în original, de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Plan de amplasament vizat de OPCI si declaratia pe propria răspundere cu privire la accesul infrastructura de afaceri |  |
| Situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul anual de execuţie bugetară şi contul de rezultat patrimonial) sunt ataşate în copie |  |
| Documentele de proprietate/ administrare asupra terenului şi infrastructurii sunt ataşate, în copie |  |
| Documentaţia tehnico-economică, în copie însoţit(ă) de Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare, în copie |  |
| Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate sau în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), în copie |  |
| Planul de afaceri |  |
| Certificatul de urbanism este ataşat în copie |  |
| Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului/ Decizia etapei de încadrare, emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, în copie |  |
| Dacă este prevăzut în Fişa tehnică, Studiul de impact asupra mediului este ataşat, în copie |  |
| Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. |  |
| Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului |  |
| CV-urile şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului CF (perioada de valabilitate) |  |
| Opisul CF este complet şi redă corect paginaţia şi perioadele de valabilitate ale documentelor cuprinse (unde e cazul) |  |

| Pentru solicitant – Parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (APL) |  |
| --- | --- |
| Toate rubricile din formularul cererii de finanţare (CF) sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard |  |
| CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor |  |
| CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită. |  |
| [dacă e cazul] Actul de împuternicire autentificat este ataşat, în original |  |
| Acordul de parteneriat respectă modelul standard şi este ataşat în original |  |
| Liderul de proiect este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în Formularul cererii de finanţare. |  |
| Declaraţia de eligibilitate este semnată în original de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită, pentru fiecare dintre membrii parteneriatului şi respectă modelul standard |  |
| Dacă este cazul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat, în copie şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie |  |
| Declaraţia de angajament este semnată, în original, de către toţi membrii parteneriatului |  |
| Plan de amplasament vizat de OCPI si declaratia pe propria răspundere cu privire la accesul infrastructura de afaceri |  |
| Situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul anual de execuţie bugetară şi contul de rezultat patrimonial) ale fiecărui membru al parteneriatului sunt ataşate în copie |  |
| Documentele de proprietate/administrare asupra terenului şi infrastructurii sunt ataşate, în copie |  |
| Documentaţia tehnico-economică, în copie, însoţit(ă) de Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare, în copie |  |
| Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate sau în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), în copie |  |
| Planul de afaceri |  |
| Certificatul de urbanism este ataşat în copie |  |
| Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului, în copie |  |
| Dacă este prevăzut în Fişa tehnică, Studiul de impact asupra mediului este ataşat, în copie |  |
| Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, aferentă fiecărui membru al parteneriatului. |  |
| Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului |  |
| CV-urile şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului CF (perioada de valabilitate) |  |
| Opisul CF este complet şi redă corect paginaţia şi perioadele de valabilitate ale documentelor cuprinse (unde e cazul) |  |

| Pentru solicitant – Cameră de comerţ (CC) sau Asociaţie care reprezintă mediul de afaceri (AS) |  |
| --- | --- |
| Toate rubricile din formularul cererii de finanţare (CF) sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard |  |
| CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor |  |
| CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită. |  |
| [dacă e cazul] Actul de împuternicire autentificat este ataşat, în original |  |
| Declaraţia de eligibilitate este semnată în original de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Dacă este cazul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat, în copie şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie |  |
| Declaraţia de angajament este semnată în original, de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Plan de amplasament vizat de OCPI si declaratia pe propria răspundere cu privire la accesul infrastructura de afaceri |  |
| Documentele statutare sunt ataşate, în copie CC – Statutul camerei de comerţ AS - Actul constitutiv împreună cu toate modificările, unde este cazul, Statutul şi Certificatul de înscriere |  |
| Situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de rezultat al exerciţiului) sunt ataşate în copie |  |
| Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM însoţită de Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, întocmite conform modelului din Anexa nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare |  |
| Documentele de proprietate/ concesiune asupra terenului şi infrastructurii sunt ataşate, în copie |  |
| Documentaţia tehnico-economică, în copie |  |
| Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate sau în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), în copie |  |
| Planul de afaceri |  |
| Certificatul de urbanism este ataşat în copie |  |
| Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului, în copie |  |
| Dacă este prevăzut în Fişa tehnică, Studiul de impact asupra mediului este ataşat, în copie |  |
| Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. |  |
| CV-urile şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect |  |
| Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului CF (perioada de valabilitate) |  |
| Opisul CF este complet şi redă corect paginaţia şi perioadele de valabilitate ale documentelor cuprinse (unde e cazul) |  |

| Pentru solicitant – Societate comercială/ cooperativă (SC) |  |
| --- | --- |
| Toate rubricile din formularul cererii de finanţare (CF) sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard |  |
| CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor |  |
| CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită. |  |
| [dacă e cazul] Actul de împuternicire autentificat este ataşat, în original |  |
| Declaraţia de eligibilitate este semnată în original de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Dacă este cazul, decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat, în copie şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie |  |
| Declaraţia de angajament este semnată în original, de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită şi respectă modelul standard |  |
| Actul constitutiv este ataşat, în copie, împreună cu toate modificările |  |
| Certificatul de înregistrare este ataşat, în copie |  |
| Certificatul constatator este ataşat, în original |  |
| Situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere) sunt ataşate în copie |  |
| Situaţiile financiare acoperă întregul an fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare |  |
| Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM însoţită de Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, întocmite conform modelului din Anexele nr. 1 şi 2 la Legea 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare |  |
| Documentele de proprietate/ concesiune asupra terenului şi infrastructurii sunt ataşate, în copie |  |
| Documentaţia tehnico-economică, în copie |  |
| Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate sau în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), în copie |  |
| Planul de afaceri |  |
| Certificatul de urbanism este ataşat în copie |  |
| Fişa tehnică privind condiţiile de protecţia mediului, în copie |  |
| Dacă este prevăzut în Fişa tehnică, Studiul de impact asupra mediului este ataşat, în copie |  |
| Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. |  |
| CV-urile şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect |  |
| Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului CF (perioada de valabilitate) |  |
| Opisul CF este complet şi redă corect paginaţia şi perioadele de valabilitate ale documentelor cuprinse (unde e cazul) |  |
| Cererea de finanţare (inclusiv anexele) redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) marcate corespunzător |  |

### Întocmirea bugetului

În completarea Secţiunii 4 „Finanţarea proiectului” din cererea de finanţare, solicitantul va ţine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi de modalitatea de stabilire a contribuţiei proprii, detaliate mai jos.

#### Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

- este efectiv plătită după data intrării în vigoare a contractului de finanţare

Excepţie de la acest criteriu face cheltuiala cu achiziţionarea (sau exproprierea) terenului care este eligibilă dacă a fost plătită după data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat, respectiv după 14 aprilie 2008.

- este însoţită de documente justificative,

respectiv facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate

- este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare,

încheiat de către Autoritatea de management, prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (în calitate de Organism intermediar), cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Art. 54(5), Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: o cheltuială cofinanţată din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European) sau Fondul de Coeziune nu poate primi asistenţă din alte instrumente financiare comunitare.

Art. 60, Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea şi implementarea Programului operaţional, în conformitate cu principiul unui management financiar sănătos.

- este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte:

- ajutorul de stat (vezi Secţiunea I.6 „Ajutor de stat” de mai sus)

- regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- este menţionată în lista cheltuielilor eligibile de mai jos:

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru acest domeniu de intervenţie au fost aprobate prin ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

- Cheltuieli privind achiziţionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului:

  - Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

  - Cheltuieli privind amenajarea terenului – cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje;

  - Cheltuieli privind amenajarea pentru protecţia mediului – cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

- Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;

- Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – cheltuieli aferente execuţiei obiectivului de investiţie şi anume:

  - Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii;

  - Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului;

  - Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinirea a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi gazului, sistemul de canalizare, telecomunicaţii, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet)

- Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

- Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse

- Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

- În cazul beneficiarilor APL (şi parteneriate între APL), cheltuielile cu achiziţia de echipamente sunt eligibile în limita a 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

- Cheltuieli privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:

  - Cheltuieli pentru organizarea de şantier: cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj;

  - Cheltuieli pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: cheltuieli efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces;

- Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 4 din Ordin (cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii şi cheltuieli pentru dotarea cu echipamente), în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă;

Orice cheltuială care nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială conexă ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant/beneficiar.

În plus, următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

-	taxa pe valoarea adăugată;

-	dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

-	cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

-	dezafectarea centralelor nucleare;

-	achiziţia de echipament second-hand;

-	amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

-	operarea obiectivelor de investiţii

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

- este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi necesară pentru desfăşurarea proiectului

#### Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile

Contribuţia proprie a solicitantului reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanţării nerambursabile acordate.

Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate menţionate mai sus) şi a celor neeligibile (inclusiv TVA aferentă tuturor cheltuielilor). În Bugetul proiectului (secţiunea 4.1. din Formularul cererii de finanţare) se va evidenţia eligibilitatea categoriilor de cheltuieli.

În tabelul „Surse de finanţare” (secţiunea 4.2. din Formularul cererii de finanţare), linia I.a. „valoarea eligibilă a proiectului” reprezintă suma cheltuielilor eligibile, iar linia I.b. „valoarea neeligibilă a proiectului” reprezintă suma cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA aferentă tuturor cheltuielilor.

Valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din FEDR. Procentul aplicat reprezintă intensitatea ajutorului regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor mari, mijlocii sau mici/micro), după cum urmează:

| Tipul solicitantului | Locul de implementare a proiectului | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului | Finanţarea nerambursabilă maximă din FEDR (din valoarea eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| APL, parteneriate între APL | Regiunea de dezvoltare 8 BI | 60% | 40% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 50% | 50% |
| CC/AS/SC încadrate în categoria întreprinderilor mijlocii | Regiunea de dezvoltare 8 – BI | 50% | 50% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 40% | 60% |
| CC/AS/SC încadrate în categoria întreprinderilor micro sau mici | Regiunea de dezvoltare 8 – BI | 40% | 60% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 30% | 70% |

Pe lângă contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum şi cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului.

Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului, sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

În sectorul transporturilor, finanţarea nerambursabilă este de maxim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov pentru care intensitatea maximă a ajutorului este de 40%, indiferent de tipul solicitantului sau încadrarea în categoria IMM.

### Depunerea cererii de finanţare

Cererile de finanţare se depun la sediul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde va avea loc implementarea proiectului.

Cererea de finanţare, împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul organismului intermediar al POR din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului. Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”

Domeniul de intervenţie 4.1 “ Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Autoritatea de management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organism intermediar denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cererea de finanţare

Solicitant Denumirea şi adresa sediului solicitantului

Proiectul Titlul şi locul de implementare a proiectului (localitatea, judeţul)

Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

La depunere, fiecare Cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului (persoanei de contact a solicitantului). Cererile de finanţare vor primi un număr unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS, care va fi adus la cunoştinţa solicitantului odată cu rezultatul verificării conformităţii administrative a cererii de finanţare. Este obligatoriu să se menţioneze numărul de înregistrare / codul SMIS al cererii de finanţare în orice corespondenţă purtată între solicitant şi Organismul intermediar, referitor la cererea de finanţare respectivă.

Persoana de contact din partea Organismului intermediar va informa solicitantul cu privire la rezultatul obţinut de cererea de finanţare în urma fiecărei etape din procesul de evaluare şi selecţie.

În cazul respingerii unei cereri de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă / neeligibilitate / punctaj tehnic şi financiar insuficient, solicitantul va fi informat asupra motivelor de respingere. În cazul respingerii cererii de finanţare, se recomandă luarea în considerare a motivelor de respingere, corectarea/ completarea cererii de finanţare şi redepunerea acesteia. În acest caz, procesul de depunere, evaluare şi selecţie va fi reluat în totalitate, cererea de finanţare va primi un nou cod unic de înregistrare etc.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale organismelor intermediare, precum şi pe website-ul programului, la http://www.inforegio.ro, sau pe website-ul MDLPL, la http://www.mdlpl.ro.

Vezi Anexa 6 „Datele de contact ale organismelor intermediare”.

Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web a programului.

În cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională funcţionează un help-desk (birou de informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

## Procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va derula în 4 etape:

- Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare

- Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare

- Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

### Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii a cererii de finanţare

După depunerea cererii de finanţare, un responsabil din cadrul Organismului Intermediar (OI) va verifica, din punct de vedere formal, cererea de finanţare.

Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare precum şi a anexelor şi valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate anterior menţionate. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii este prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid.

Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformităţii administrative) şi eligibile în conformitate cu criteriile anterior menţionate, sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică şi financiară, verificarea eligibilităţii.

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare se va face în scris, de către Organismul Intermediar în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanţare la OI/ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar, perioada se poate prelungi.

Organismul intermediar poate solicita clarificări privind cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii poate duce la respingerea cererii de finanţare.

### Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de experţi evaluatori independenţi.

Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POR în domeniul dezvoltării microîntreprinderilor, a coerenţei şi clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului etc. Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 3 la ghid.

Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita clarificări privind cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii poate duce la respingerea cererii de finanţare.

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară) între 0 şi 6.

În cazul subcriteriilor 1.1., 2.7., 2.13. (vezi Anexa 3 „Grila de evaluare tehnică şi financiară”) punctarea a cel puţin unuia dintre ele cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. Pentru aceste subcriterii nu se pot acorda punctaje intermediare.

Proiectul trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru etapa precontractuală.

Dacă, pe parcursul evaluării tehnice şi financiare, evaluatorii constată că există aspecte în prezentarea proiectului care au influenţă asupra implementării sale (e.g. buget incorect, necorelat cu activităţile, buget supra sau subestimat, capacitate operaţională insuficientă, mecanisme şi capacitate de monitorizare insuficiente, incertitudine cu privire la implementarea corespunzătoare şi atingerea rezultatelor proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte temele orizontale), vor face recomandări fundamentate pentru îmbunătăţirea proiectului. Recomandările se fac pentru toate proiectele evaluate (nu doar în cazul proiectelor care nu întrunesc punctajul minim pentru a trece în etapa de precontractuală).

În situaţia în care bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activităţile, calculat incorect, cheltuielile sunt încadrate incorect sau pragurile pentru anumite categorii de cheltuieli nu au fost respectate (cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere - maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului; cheltuieli cu construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces – maxim 10% din valoarea totală a proiectului; în cazul APL, cheltuielile cu achiziţia de echipamente reprezintă maxim 50% din valoarea eligibilă a proiectului; cheltuieli diverse şi neprevăzute) în categoriile de cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile, evaluatorii vor solicita, în etapa clarificărilor, un buget revizuit.

Solicitantul de finanţare va revizui bugetul şi cererea de finanţare, având în vedere observaţiile evaluatorilor. Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi transmisă organismului intermediar, urmând ca o hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut să fie prezentată în etapa pre-contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.

Dacă solicitantul nu transmite un buget revizuit, evaluatorii vor analiza situaţia respectivă, vor aprecia riscurile pe care le implică şi vor puncta în consecinţă subcriteriile relevante. Dacă proiectul va fi selectat pentru a primi finanţare, în funcţie de riscurile identificate va fi atent monitorizat.

Notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice şi financiare a proiectelor se va face în scris, de către Organismul Intermediar în aproximativ 35 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanţare la OI / ADR, dacă nu se vor solicita clarificări; în caz contrar perioada se poate prelungi.

### Contestaţii

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie pentru proiectul propus de acesta pentru finanţare, poate formula o singură contestaţie care va fi depusă/ transmisă la Autoritatea de Management şi, în copie, la Organismul Intermediar.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- Datele de identificare a contestatarului

- Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului

- Obiectul contestaţiei

- Motivele de fapt şi de drept

- Dovezile pe care se întemeiază

- Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecţie.

Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării.

În situaţia în care expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei,  contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se mai înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

# Condiţii precontractuale

## Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic al ISC privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

După primirea notificării cu privire la rezultatul etapei de evaluare tehnică şi financiară, solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013, se adresează Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) în vederea obţinerii, după caz, a:

  - avizului tehnic privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

  - acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

AMPOR va transmite ISC listele cu proiectele care au finalizat etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe măsură ce acestea îi sunt comunicate de către secretariatele comisiilor de evaluare tehnică.

Avizul tehnic ISC se eliberează pentru:

- documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/ 2002 , cu modificările ulterioare, respectiv, obiective de investiţii noi, cu valori mai mari de 25 milioane lei;

- pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.

Avizul tehnic este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002, respectiv „Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”.

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează potrivit legii din fonduri publice se aproba de către:

- Guvern, pentru valori mai mari de 25 milioane lei

- Ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 4 şi 25 milioane lei

- Ceilalţi ordonatori de credite pentru valori de până la 4 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

Atenţie! Finanţarea pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus nu se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului tehnic emis de ISC, în condiţiile HG nr.1072/2003 cu modificările ulterioare.

Pentru analizarea şi emiterea avizului tehnic, documentaţiile tehnico-economice se prezintă în faza studiu de fezabilitate. Fac excepţie obiectivele de investiţii pentru care documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate direct în faza proiect tehnic, situaţie în care se prezintă proiectul tehnic.

În situaţia în care, pe parcursul analizării conţinutului documentaţiilor tehnico-economice, se constată că documentele prezentate nu conţin datele necesare prevăzute de prezenta metodologie, fiind necesare completări ale acestora, ISC solicită în scris investitorilor aceste completări, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Avizul tehnic se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice. În cazul modificării soluţiei tehnice, aprobate în condiţiile legii, la solicitarea emiterii avizului tehnic de către ISC, se va prezenta o notă de fundamentare prin care să se justifice modificările soluţiei tehnice.

Termenul legal pentru emiterea avizului tehnic este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete pentru avizare, termen care se prelungeşte cu perioada de timp necesară pentru completarea documentaţiei.

În vederea obţinerii avizului tehnic ISC solicitantul trebuie să obţină toate avizele/ acordurile/ studiile de specialitate prevăzute în certificatul de urbanism

Avizul tehnic se eliberează de către ISC – aparatul  central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5.

Acordul ISC se emite pntru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Procedura se aplică în vederea emiterii acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor determinate de acţiuni ale investitorului, respectiv pentru:

- lucrări de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- lucrări de reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie;

- lucrări de reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare;

- alte intervenţii.

În cazul executării de construcţii noi sau în cazul demolării unor construcţii, emiterea acordului ISC este necesară numai în situaţia în care acestea sunt amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranţă.

În vederea emiterii acordului vor fi depuse următoarele documentaţii:

  - cererea privind emiterea acordului, care va cuprinde şi descrierea succintă a intervenţiei solicitate - un exemplar;

  - certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar;

  - memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat şi vizat de expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică - două exemplare, dintre care un exemplar vizat spre neschimbare se restituie;

  - avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau expertiza tehnică, în cuprinsul căruia să se facă referire la influenţa intervenţiei solicitate asupra stării tehnice a întregii construcţii - un exemplar;

  - planul de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;

  - planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse - un exemplar.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1299/1620/ 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al ISC pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite la cerere acordul pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, indiferent de categoria de importanţă a acestora.

Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei complete.

## Depunerea şi analiza Proiectului tehnic

După finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară, solicitantul va fi notificat de către Organismul Intermediar asupra termenului limită la care acesta trebuie să depună Proiectul tehnic, respectiv în maxim 6 luni de la data notificării, în caz contrar cererea de finanţare fiind respinsă.

Proiectul tehnic/ documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii va fi depus/ă la sediul organismului intermediar, la termenul indicat, într-un singur exemplar original.

Solicitantul va menţiona în cererea de finanţare, cap. 2.3.5, stadiul elaborării proiectului tehnic (demararea procedurii de achiziţie, procedură în curs, procedură de achiziţie finalizată, proiect tehnic în curs de elaborare, proiect tehnic finalizat) şi data la care proiectul tehnic va fi depus la sediul agenţiilor de dezvoltare regională în vederea analizei.

Acestea vor corela data depunerii proiectului tehnic cu informaţiile menţionate în cererea de finanţare. Dacă solicitantul de finanţare nu poate depune proiectul tehnic la data pe care a menţionat-o în cererea de finanţare, dar va depune proiectul tehnic în maxim 6 luni de la notificarea de depunere a proiectului tehnic se va recalcula punctajul evaluării tehnice şi financiare, prin acordarea unui punct la subcriteriul privind Gradul de pregătire/maturitate a proiectului.  Daca în urma recalculării punctajului proiectul nu va obţine punctajul minim pentru trecerea la etape de verificare a conformităţii proiectului tehnic, cererea de finanţare va fi respinsă

Având în vedere prevederile art.6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor  publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008,  intrat in vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, respectiv 11 iulie 2008:

- Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008, solicitanţii de finanţare în cadrul POR vor depune în etapa de verificare a proiectului tehnic, documentaţia elaborată conform modelului prezentat în Model I „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic” - partea I, anexat prezentului Ghid. Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 9 „Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic”- partea I anexată prezentului Ghid.

- După intrarea în vigoare a Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conţinutul cadru al proiectului tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Model I „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic” – partea a II-a, anexat prezentului Ghid, cu aplicarea prevederilor art.6 din HG nr. 28/2008. Pentru verificarea proiectului tehnic elaborat până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Anexa 9 „Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic” - partea a II-a, anexată prezentului Ghid.

În procesul de analiză a proiectului tehnic, se va urmări concordanţa acestuia cu datele şi informaţiile furnizate în Cererea de finanţare, inclusiv cu documentaţia tehnico-economică.

După verificarea documentului prezentat, pe baza grilei de verificare a proiectului tehnic corespunzătoare, organismul intermediar poate solicita clarificări solicitantului de finanţare. Clarificările pot viza aspecte de formă (clarificări cu privire la semnături, ştampile, etc.) dar şi completarea documentaţiei dacă lipsesc informaţii sau documente, sau elementele prezentate nu sunt suficiente pentru ca organismul intermediar să declare proiectul tehnic acceptat.

A.	În situaţia în care diferenţa dintre valoarea totală a investiţiei rezultată din proiectul tehnic şi valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în documentaţia tehnico-economică (devizul general) şi cererea de finanţare este de sub 10%, organismul intermediar va solicita prezentarea hotărârii solicitantului, după caz, privind asumarea noii valori a proiectului. Valoarea totală a investiţiei recalculată conform proiectului tehnic (în marja de majorare de 10% faţă de documentaţia tehnico-economică) se supune aceloraşi reguli de eligibilitate a cheltuielilor ca şi bugetul iniţial.

Solicitantul de finanţare va reface cererea de finanţare şi o va depune în etapa precontractuală, la vizita pe teren, în următoarele situaţii:

- refacerea bugetului cererii de finanţare ca urmare a unei majorări a valorii totale a investiţiei cu maxim 10% rezultată din proiectul tehnic faţă de valoarea totală a investiţiei din documentaţia tehnico-economică (în acest caz solicitantul de finanţare va prezenta şi aprobarea organismului abilitat pentru noua valoare a proiectului);

- dacă durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul proiectului tehnic diferă de durata menţionată în documentaţia tehnico-economică şi cererea de finanţare şi diferenţa este justificată;

- dacă prin proiectul tehnic sunt descrise şi justificate mai multe obiecte de investiţie decât în documentaţia tehnico-economică.

B.	În situaţia în care valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă cu mai mult de 10% de valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în documentaţia tehnico-economică (devizul general) şi cererea de finanţare, şi/sau nu se mai încadrează în limita maximă stabilită pentru operaţiunea respectivă, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat. În această situaţie, cererea de finanţare va fi respinsă.

La finalul procesului de analiză a Proiectului tehnic, solicitantul va fi notificat dacă acesta a fost:

- Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, solicitantul e notificat să-şi revizuiască Cererea de finanţare la punctele afectate de proiectul de execuţie, în termenul stabilit de organismul intermediar)

- Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluţiei tehnice propuse prin documentaţia tehnico-economică, renunţarea la anumite acţiuni prevăzute prin documentaţia tehnico-economică, depăşirea valorii maxime permise pentru operaţiunea respectivă etc.)

Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanţare nerambursabilă în cadrul POR va face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.);

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea nr. 50/1991 Republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi este extras din proiectul de execuţie întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;

- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./ P.A.D.

## Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului, înaintea etapei privind semnarea contractului de finanţare

Înainte de semnarea contractului de finanţare, solicitantul va fi notificat în scris asupra datei de efectuare a vizitei la faţa locului a reprezentanţilor OI şi AM POR. Vizita la faţa locului poate fi amânată la cererea solicitantului de finanţare, dar nu poate avea loc mai târziu de 2 luni calendaristice de la data propusă de OI. Solicitantul va fi notificat asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte (în original). În cazul în care această etapă nu se poate realiza în termenul de 2 luni de la notificarea OI, proiectul depus va fi respins.

Documentele care vor fi solicitate sunt, dar nu se limiteaza la, următoarele:

| ### APL/ parteneriat între APL | CC/AS/SC |
| --- | --- |
| - Documentele legale privind proprietatea/ administrarea infrastructurii şi terenului - Autorizaţia de construire - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice - Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie; - Acordul/Avizul tehnic ISC, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. - Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică) - (unde este cazul, ca urmare a evaluării tehnice şi financiare) Hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut, Hotărârea ordonatorului de credite, de aprobare a modificărilor legate de bugetului proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a actului adiţional acordului de parteneriat, Actul adiţional la Acordul de parteneriat din care să reiasă bugetul refăcut al proiectului şi Declaraţia de angajament semnată şi datată cu cel mult 30 de zile înainte de data vizitei la faţa locului, care reflectă modificările legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a evaluării tehnice şi financiare. - Dacă este cazul, decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei/ Comisiei Europene privind recuperarea ajutoarelor de stat, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii - Lista cu echipamente si dotari cu incadrarea acestora la secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile - Declaratia privind accesul la infrastructura de afaceri actualizata | - Documentele statutare (din care să reiasă dreptul de a desfăşura în mod legal activitatea de adminsitrare a structurii de sprijinire a afacerilor) - Documentele legale privind proprietatea/ concesiunea asupra infrastructurii şi terenului - Autorizaţia de construire - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice - Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie; - Certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor; - (Numai pentru SC) Certificat constatator - emis de Registrul Comerţului din care să rezulte că solicitantul nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu are începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este supus acestor proceduri sau nu se află în nici o situaţie provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia naţională şi reglementările în vigoare valabil la data efectuării vizitei la faţa locului - (Numai pentru CC/AS) Extras din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial care să includă menţiuni cu privire la modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului, reorganizare, dizolvare, lichidare. - Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică) - (unde este cazul, ca urmare a evaluării tehnice şi financiare) Hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut, Hotărârea ordonatorului de credite, de aprobare a modificărilor legate de bugetului proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a actului adiţional acordului de parteneriat şi Declaraţia de angajament semnată şi datată cu cel mult 30 de zile înainte de data vizitei la faţa locului, care reflectă modificările legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a evaluării tehnice şi financiare. - Dacă este cazul, decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei/ Comisiei Europene privind recuperarea ajutoarelor de stat, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii - Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM actualizată la vizita la faţa locului - Ultimul bilanţ contabil înregistrat pe anul precedent datei efectuării vizitei la faţa locului, sau daca acesta nu este disponibil situaţia financiară la 31 decembrie a anului anterior datei efectuării vizitei la faţa locului, asumată de reprezentantul legal. - Declaratia privind accesul la infrastructura de afaceri actualizata - Lista cu echipamente si dotari cu incadrarea acestora la secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile |

Atenţie! Competenţa de emitere sau de respingere a avizului Natura 2000 revine agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului/agenţiilor regionale pentru protecţia mediului/ Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, după cum urmează:

- agenţiei pentru protecţia mediului din judeţul pe teritoriul căruia se află amplasat proiectul, în cazul în care acesta se desfăşoară pe suprafaţa unui judeţ;

- agenţiei regionale pentru protecţia mediului, în cazul în care proiectul se desfăşoară pe suprafaţa a două sau mai multor judeţe din cadrul aceleiaşi regiuni;

- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în cazul în care proiectul se desfăşoară pe suprafaţa a două sau mai multor.

Numai după ce se constată îndeplinirea tutoror condiţii precontractuale, descrise mai sus, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare.

Contractul de finanţare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se implementează proiectul în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi solicitant.

Dacă în urma analizei documentaţiei de contractare şi a clarificărilor primite se constată neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate, cererea de finanţare va fi respinsă de la finanţare.

# Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

Această secţiune are scopul de a explica drepturile şi obligaţiile unui beneficiar de finanţare nerambursabilă în cadrul POR.

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POR în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare aprobată. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, Autoritatea de management, reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile. Contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de management poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

Amendamente la contractul de finanţare

Beneficiarul poate solicita amendamente la contractul de finanţare pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a obţinut finanţarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale!

Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului şi fără a se modifica valoarea totală eligibilă a Proiectului. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita unui procent de 10% din suma înscrisă iniţial (sau aprobată ca urmare a unui act adiţional) în cadrul liniei bugetare din care se face realocarea. Beneficiarul poate efectua inclusiv modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM POR, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse.

Orice modificare a valorii totale a Proiectului nu poate conduce la creşterea valorii totale eligibile a Proiectului, efectuându-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.

Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante.

Eligibilitatea cheltuielilor

(Baza legală: HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din  1 august 2007; Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, art. 55; Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013)

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate de către beneficiar după data intrării în vigoare a contractului de finanţare. Excepţie de la această regulă fac cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea/ exproprierea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor, care sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat, respectiv de la data de 14 aprilie 2008.

Asigurarea contribuţiei proprii

(Baza legală: OUG. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în MO nr. 413-17.06.2009 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.64/2009 aprobate prin Ordinul MFP nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare; ).

Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei se va face în funcţie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile.

Beneficiarul depune cererile de rambursare a cheltuielilor, în baza unui grafic de rambursare (întocmit şi depus în etapa precontractuală).

Acordarea prefinanţării

Prevederile din cadrul acestei secţiuni sunt valabile doar pentru beneficiarii APL/CC/AS, inclusiv parteneriate între APL.

(Baza legală: OUG. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în MO nr. 413/17.06.2009 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.64/2009 aprobate prin Ordinul MFP nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare).

Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

Prefinanţarea se acordă integral în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului, conform contractului/deciziilor/ordinelor de finanţare, in baza urmatoarelor documente:

    - solicitare scrisă privind acordarea  prefinanţării;

    - un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic;

    - scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate;

    - identificare financiară privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv pentru  utilizarea prefinanţării.

Pentru obţinerea prefinanţării beneficiarii instituţii publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia deschiderii unui cont la trezoreria statului, iar celelalte categorii de  beneficiari pot deschide un cont la trezorerie sau într-o bancă comercială, conform legislaţiei în vigoare. Contul va fi dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor aferente proiectului.

În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului Intermediar, Notificare privind depunerea cererii de prefinanţare (în formatul standard furnizat de Autoritatea de Management).

După încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de echipamente, Beneficiarul întocmeşte şi depune la OI cererea de pre-finanţare, însoţită de copii după contractele încheiate, de identificarea financiară, respectiv de avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi avizul UCVAP (dacă este cazul).

Utilizarea prefinanţării

Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional poate fi utilizată după cum urmează:

- pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor către furnizori aferente achiziţiilor realizate în cadrul proiectului;

- ca excepţie, pentru plata cheltuielilor neeligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor eligibile efectuate.

- Beneficiarii de proiecte finanţate din instrumente structurale au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate, atât pentru sumele încasate reprezentând prefinanţarea, cât şi pentru cheltuielile efectuate aferente implementării  fiecărui proiect.

Recuperarea pre-finanţării

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, prin aplicarea unui procent de minim 35% in valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari. Prefinanţarea acordată se va recupera integral înainte de efectuarea plaţii finale în cadrul contractului de finanţare.

Rambursarea cheltuielilor

(Baza legală: OUG. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în MO nr. 413/17.06. cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.64/2009 aprobate prin Ordinul MFP nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar relevant, cererile de rambursare însoţită de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să depună la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare.

Pe toată perioada de implementare a proiectuluibeneficiarul va transmite cererile de rambursare în conformitate cu graficul menţionat anterior.

Acordarea contravalorii TVA

Prevederile din cadrul acestei secţiuni sunt valabile doar pentru beneficiarii prevăzuţi la art.15, alin.(1) din OUG 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

(Baza legală: OUG. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în MO nr. 413/17.06. cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr.64/2009 aprobate prin Ordinul MFP nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

Pentru beneficiarii prevăzuţi al art.15, alin.(1) din OUG 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor se finanţează de la bugetul de stat.

Sumele reprezentând TVA se acordă numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.

Beneficiarii care, conform Legii 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând TVA dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit OUG nr.64/2009 cu modificările şi completările ulterioare în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Raportarea activităţilor în cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie să transmită trimestrial raportul de progres sau ori de câte ori AM POR/OI va solicita acest lucru în mod expres, completat în formatul standard prevăzut la contractul de finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, a dezvoltării durabile.

Achiziţii publice

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile din Anexa 5 „Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii” la Ghidul solicitantului sau, după caz, a O.U.G nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare

Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuiala aferentă plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.

Notă: Pentru contractele de lucrări lansate după data de 1 iulie 2008 este obligatorie aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări de către toate autorităţile contractante care implementează proiecte finanţate din fonduri publice (bugetele centrale şi locale).

Control şi audit

Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-2013

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale de către reprezentanţii Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor OG nr.12/2007 .

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

Informare şi publicitate

Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obţinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale şi instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi vor ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale locaţiei proiectului din care să reiasă amplasarea panoului (în timpul executării lucrărilor) şi a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care sa reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii după publicaţii etc.

Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, un autocolant în care să se menţioneze elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

Arhivare

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabila, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.

# Anexe la Ghidul solicitantului

Anexa 1. Formularul cererii de finanţare, cu următoarele modele standard:

Modelul A – Declaraţia de eligibilitate

Modelul B – Declaraţia de angajament

Modelul C – Cuprinsul cadru al Documentaţiei tehnico-economice (inclusiv Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu)

Modelul D – Planul de afaceri

Modelul E – Acordul de parteneriat

Modelul F – Curriculum Vitae

Modelul G– Opisul cererii de finanţare

Modelul H – Conţinut cadru Proiect tehnic

Anexa 2. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii

Anexa 3. Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 4. Modelul orientativ al contractului de finanţare

Anexa 5. Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii

Anexa 6. Datele de contact ale organismelor intermediare

Anexa 7. Referinţe

Anexa 8. Grila de verificare a conformităţii Proiectului tehnic

Publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004

Publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din 14.05.2008

Publicată în Monitorul Oficial nr. 2 din 4.01.2010

Publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 17.06.2009

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005

Conform Legii nr. 500 din 2002 privind  finanţele publice, publicate în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, publicate în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 438 din 22 mai 2006

Cf. Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea şi reabilitarea lăcaşurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial Nr. 122 din 11 februarie 2004

Publicată în Monitorul Oficial nr. 408 din 24 iulie 2001

Publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 4 decembrie 2000

Publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 11 septembrie 2003

Publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 2 august 2001

Publicată în Jurnalul Oficial alUniunii Europene nr. L206 din 22 iulie 1992

Publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Vezi „ajutor de stat” în Glosarul de termeni

Vezi „investiţie iniţială” în Glosarul de termeni

Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006. Vezi şi Harta ajutoarelor de stat cu destinaţie regională, aprobată prin Decizia CE N-2/2007, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/73/2007

Conform prevderilor Recomandării CE 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii

Cu execpţia unităţilor administrativ-teritoriale care au un buget anual mai mic de 10 milioane EUR şi mai puţin de 5.000 locuitori, care intră în categoria IMM.

Încadrate în categoria întreprinderilor mari.

Regiunea de dezvoltare regională 8 Bucureşti Ilfov

Publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 31 martie 2008.

Publicat in Monitorul Oficial nr. 526 din 28 iulie 2010.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 31 martie 2008.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 12 decembrie 1990

Publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 31 martie 2008.

Conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM. Recomandăm, totodată, consultarea ghidului privind definirea IMM-urilor disponibil pe website-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la http://www.mimmc.ro/files/imm/Definitia_IMM.doc.

Vezi „Profit din exploatare” în Glosarul de termeni

APL este considerată în stare de insolvenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc  50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual; b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei (vezi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare).

CC/AS/SC este considerată în stare de insolvenţă dacă patrimoniul său se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile (vezi Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare)

Vezi „Infrastructura” în Glosarul de termeni

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi „Cheltuieli conexe” în Glosarul de termeni

În funcţie de forma de constituire a solicitantului: Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Hotărârea Adunării Generale a Membrilor CC (sau a Colegiului de Conducere),  Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei (sau a Consiliului Director), Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor / Consiliului de Administraţie / Administratorului unic.

Conform Art. 15 alin. (4) din Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi „Investiţii iniţiale” în Glosarul de termeni

Conform Art. 10 alin. (2) şi (3) din OUG 34/2006.

Vezi „Finanţare publică” în Glosarul de termeni

Schema de ajutor de stat, prin care se finanţează acest proiect, este valabilă pentru perioada 2008-2013.

Cerinţa referitoare la forma originală a documentelor solicitate este valabilă numai pentru exemplarul original al Cererii de finanţare. Exemplarele copie vor conţine fotocopii simple ale acestor documente.

Varianta în limba engleză este disponibilă pe website-ul Comisiei Europene, la http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf

În cazul în care proprietatea sau dreptul de administrare asupra infrastructurii şi/sau terenului fac obiectul unei Hotărâri a Guvernului, referinţa la aceasta se va face în Declaraţia de eligibilitate (vezi Modelul B la Ghid)

CAU – Comisia pentru Acord Unic

Conform Hotărârii de Guvern  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

Conform Art. 15 alin. (4) din Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Conform Hotărârii de Guvern nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, publicate în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006.

Încadrate în categoria întreprinderilor mari.

Regiunea de dezvoltare regională 8 Bucureşti Ilfov

vezi Anexa 7: "Datele de contact ale Organismelor Intermediare”

Single Management Information System

Experţii evaluatori sunt contractaţi de către Autoritatea de management, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor.

Având în vedere prevederile Ordinului MDLPL/MEF de aprobare a categoriilor de cheltuieli eligibile, precum şi prevederile prezentului ghid.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor technico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007)

Capitol realizat în baza prevederilor Legii 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1072/ 2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 726/ 2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 549 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii, privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice  şi în baza prevederilor Ordinului nr. 486/2007  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 500 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Conform art. 42 alin (1) din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local/ Consiliului Judeţean/ Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Hotărârea Consiliului Local/ Consiliului Judeţean/ Consiliile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare

închiderea oficiala a POR este estimată a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017.

Ordonanţa nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător publicată in Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6

disponibil in format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau in format tipărit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională