Studiul de oportunitate a investiţiei / achiziţii şi instalare echipamente

###### A. PARTE SCRISĂ

#### Date generale

- Denumirea obiectivului de investiţii

- Amplasamentul (judeţul, localitatea, etc.)

- Titularul investiţiei

- Beneficiarul investiţiei

- Elaboratorul studiului

Informaţii generale privind proiectul

- Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu managementul investiţiei

- Se vor include informaţii sintetice privind cadrul general de implementare a proiectului, precum şi privind entităţile implicate în gestionarea acestuia în timpul şi ulterior finalizării investiţiei respective.

- Descrierea investiţiei

- Analiza situaţiei actuale, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

- Se va prezenta analiza contextului în care se va implementa proiectul, descrierea problemelor/nevoilor specifice identificate cărora le va răspunde proiectul, şi se va furniza o justificare detaliată şi fundamentată a necesităţii şi oportunităţii implementării proiectului, inclusiv prin prezentarea unei comparaţii cu cel puţin o altă soluţie alternativă pentru problema identificată şi a avantajelor soluţiei recomandate

  - Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz

- Se va prezenta inclusiv descrierea modului de intervenţie şi a modului de întreţinere a investiţiei.

- De asemenea, vor fi incluse informaţii cu privire la modul în care se va asigura respectarea legislaţiei aplicabile, după caz (de ex: respectarea dreptului la viaţa privată)

- Date tehnice ale investiţiei

- Zona şi amplasamentul

- Statutul juridic al imobilului/imobilelor (teren / construcţie) afectate de implementarea proiectului

- Se vor include informaţii cu privire la statutul juridic atât al imobilelor (teren / construcţie / structură) unde vor fi amplasate echipamentele achiziţionate, cât şi (pentru proiectele care vizează achiziţionarea de echipamente pentru creşterea siguranţei populaţiei şi reducerea criminalităţii) a imobilelor (teren/construcţie) care vor fi monitorizate/supravegheate.

- Atenţie!

      - Pentru proiectele care vizează achiziţia de echipamente pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public, solicitantul de finanţare trebuie să facă dovada dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului (teren / construcţie) unde vor fi instalate echipamentele respective.

      - Pentru proiectele care vizează achiziţia şi instalarea de echipamente pentru creşterea siguranţei populaţiei şi reducerea criminalităţii, solicitantul de finanţare trebuie să facă dovada existenţei dreptului de proprietate/administrare asupra imobilului / imobilelor (teren/construcţie) supravegheate, precum şi a dreptului de instalare a echipamentelor în cazul în care acestea sunt instalate pe imobile aparţinând unor terţi.

- Dacă este cazul (pentru proiectele care vizează achiziţionarea de echipamente pentru creşterea siguranţei populaţiei şi reducerea criminalităţii), la Cererea de finanţare se va ataşa acordul proprietarului imobilului (teren / construcţie) pentru amplasarea echipamentului de supraveghere pe imobilul respectiv.

- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional, alte studii de specialitate necesare, dacă este cazul.

- Specificaţiile tehnice minime ale echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate, specifice domeniului;

- Variantele constructive de realizare a investiţiei, dacă este cazul, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

- Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

- Necesarul de utilităţi

- Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

- Concluziile evaluării impactului asupra mediului, dacă este cazul

- Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei

Costurile estimative ale investiţiei

- Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general prevăzut în HG nr.28/2008, precum şi cu detaliere pe tipuri de echipamente care urmează a fi achiziţionate

- Se va prezenta inclusiv modul de estimare a costurilor echipamentelor respective, conform prevederilor Cap.II, Secţiunea a 2-a din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informaţii / documente (precum oferte de preţ) din care să rezulte preţul de referinţă utilizat pentru aceste estimări.

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

#### Analiza cost-beneficiu

- Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

- Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu

- Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu

- Analiza de senzitivitate

- Analiza de risc

#### Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite

#### Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

- Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

#### Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei)

- (în preţuri – luna, anul, 1Euro = …lei)

- din care:

  - Construcţii montaj (C+M)

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

- Anul  I

- Anul  II

- ………

- Durata de realizare (luni)

- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

#### Avize şi acorduri de principiu

- Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

- Certificatul de urbanism, dacă este cazul

- Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)

- Acordul de mediu, dacă este cazul

- Alte avize şi acorduri de principiu specifice, dacă este cazul

###### B. PARTE DESENATĂ

- Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000):

- Soluţia tehnică de amplasare a echipamentelor şi de asigurare cu utilităţi (energie electrică etc., după caz);

- Locaţiile echipamentelor – schema generală a amplasamentelor