MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Ghidul solicitantului

Acest document reprezintă un îndrumar asupra procedurii de urmat pentru depunerea Planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale prin care se implementează aceste Planuri, de către oraşele/municipiile – poli de dezvoltare urbană desemnate prin HG nr.998/2008 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea corectă a cererilor de finanţare pentru aceste proiecte individuale, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – centre urbane de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Ghidul se adresează în principal potenţialilor solicitanţi de finanţare nerambursabilă, respectiv:

- unităţilor administrativ-teritoriale din mediul urban (respectiv cele 13 oraşe/municipii desemnate ca poli de dezvoltare urbană), reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale;

- Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), constituite în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, având obligatoriu în componenţă oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană, sau

- parteneriatelor constituite între unităţi administrativ-teritoriale din mediul urban (respectiv cele 13 oraşe/municipii desemnate ca poli de dezvoltare urbană) şi judeţul în care acestea sunt localizate, reprezentate de către autorităţile administraţiei publice locale corespunzătoare.

Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de obligaţia respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi comunitar.

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi:

- Organismelor intermediare din cadrul Agenţiilor pentru dezvoltare regională (vezi Anexa 1 „Datele de contact ale Organismelor Intermediare” la prezentul Ghid). În cadrul organismului intermediar funcţionează un help-desk (birou de informare), unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (info@mdrt.ro)

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale organismelor intermediare, precum şi pe website-ul programului, la http://www.inforegio.ro, sau pe website-ul MDLPL, la http://www.mdrt.ro. Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web a programului (www.inforegio.ro).

Acest document include modificările la Ghidul solicitantului aduse prin Corrigendumul 1 din data de 23 aprilie 2009, precum şi clarificări / modificări suplimentare urmare a modificării unor prevederi legale sau de procedură.

Aceasta este prima cerere deschisă, cu depunere continuă, de Planuri integrate şi proiecte lansată în cadrul domeniului de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, pentru oraşele/municipiile – poli de dezvoltare urbană desemnaţi prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

A se vedea şi Secţiunea I.4 „Alocare financiară (orientativă) din prezentul Ghid, cu privire la alocarea financiară disponibilă, pentru fiecare regiune de dezvoltare, pentru această cerere deschisă.

Cuprins

Secţiunea I.	Informaţii generale	4

I.1.	Programul Operaţional Regional 2007-2013	4

I.2.	Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”	6

I.3.	Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”	7

I.4.	Alocare financiară (orientativă)	12

I.4.1.	Alocare financiară (orientativă) pentru polii de dezvoltare urbană	12

I.4.2.	Contribuţia financiară a beneficiarului	13

I.5.	Ajutor de stat (regional)	14

Secţiunea II.	Reguli şi condiţii ale procesului de evaluare şi acceptare spre finanţare	17

II.1.	Elaborarea şi depunerea Planului integrat şi a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale	19

II.1.1.	Metodologia de elaborare a Planului integrat de dezvoltare urbană	19

II.1.2.	Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale	21

II.1.3.	Lista de verificare a documentaţiei înainte de depunere	36

II.1.4.	Întocmirea bugetului	40

II.1.4.A.	Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor	40

II.1.4.B.	Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile	42

II.1.5.	Depunerea spre finanţare a Planului integrat şi a cererilor de finanţare	43

II.2.	Etapele procesului de evaluare şi acceptare spre finanţare	44

II.2.1.	Admisibilitatea Planului integrat de dezvoltare urbană	44

II.2.2.	Conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare individuale	46

II.2.2.A.	Criterii de eligibilitate	48

II.2.2.A.1	Eligibilitatea solicitantului	48

II.2.2.B.2	Eligibilitatea proiectului	54

II.2.3.	Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare	60

II.2.4.	Contestaţii	66

II.3.	Încheierea Acordului cadru	Error! Bookmark not defined.

Secţiunea III.	Reguli pre-contractuale	67

III.1.	Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic al ISC	67

III.2.	Depunerea şi analiza Proiectului tehnic	70

III.3.	Vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare	72

Secţiunea IV.	Drepturile şi obligaţiile beneficiarului	76

Secţiunea V.	Anexe la Ghidul solicitantului	82

# Informaţii generale

## Programul Operaţional Regional 2007-2013

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale. În România au fost create 8 Regiuni de dezvoltare (vezi Anexa 1 „Datele de contact ale Organismelor Intermediare” pentru componenţa regiunilor de dezvoltare):

- Regiunea de dezvoltare Nord - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Est

- Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

- Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia

- Regiunea de dezvoltare Vest

- Regiunea de dezvoltare Nord - Vest

- Regiunea de dezvoltare Centru

- Regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.

În concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor

- Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare

- Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor

- Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri

- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

- Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor -  poli urbani de creştere

- Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

- Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

- Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

- Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

- Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013.

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională poate ajunge până la 85% din alocarea financiară totală a Programului. Pentru alocarea financiară şi rata maximă a contribuţiei FEDR în cadrul Axei prioritare 1, vă rugăm consultaţi Secţiunea I.4 „Alocare financiară (orientativă)” din prezentul Ghid.

Atenţie! Proiectele depuse în cadrul domeniului de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în cazul în care privesc dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat regional aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, proiectele care privesc crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat regional aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi Secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)”, precum şi Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului” pct.2) din prezentul Ghid.

Textul integral al Programului Operaţional Regional 2007-2013 este disponibil la următoarele adrese web: http://www.inforegio.ro şi http://www.mdrt.ro.

## Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj.

Concentrarea populaţiei, a activităţilor economice şi culturale în oraşe şi rolul acestora ca noduri de transport justifică concentrarea investiţiilor în regenerarea fizică, îmbunătăţirea mediului antreprenorial, a calităţii mediului şi a serviciilor sociale în zonele urbane.

De aceea, este esenţială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca centre de creştere.

În cadrul Axei prioritare 1 există un singur domeniu major de intervenţie:

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie sunt prevăzute trei sub-domenii, în funcţie de tipul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă, respectiv:

- poli de creştere, reprezentaţi de şapte mari centre urbane (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenţă ale acestora,

- poli de dezvoltare urbană, reprezentaţi de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.

Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost desemnaţi prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare.

- centre urbane, reprezentaţi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.

Atenţie! Prezentul Ghid este valabil pentru domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, DOAR pentru potenţialii solicitanţi care se încadrează în categoria polilor de dezvoltare urbană, astfel cum aceştia sunt identificaţi în HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv oraşele/municipiile Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.

## Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă – conform Programului Operaţional Regional - creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente. Din acest motiv, prin Programul Operaţional Regional s-a prevăzut că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi finanţate proiecte din cadrul unor planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop dezvoltarea oraşelor.

Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate, de dezvoltare a activităţilor antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. În acest context, planurile integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Astfel, în cadrul acestei Axe prioritare se vor finanţa, pe baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte promovate de poli de creştere - alcătuiţi dintr-un mare centru urban şi zona sa de influenţă (areal de antrenare), poli de dezvoltare urbană – reprezentaţi de 13 oraşe/municipii, şi centre urbane - reprezentate de oraşe/municipii cu peste 10.000 locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.

În cazul oraşelor/municipiilor – poli de dezvoltare urbană, pentru care a fost elaborat prezentul Ghid, planul integrat de dezvoltare urbană este un document de planificare a dezvoltării la nivelul întregului oraş, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în planul de acţiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de dezvoltare urbană se finanţează parţial, în limita sumelor de care dispune fiecare regiune de dezvoltare pentru polii de dezvoltare urbană, din axa prioritară 1 a POR. Pentru finanţarea integrală a acestor planuri se pot utiliza alte surse identificate de autorităţile locale (programe naţionale de dezvoltare,  alte programe europene, credite  comerciale   etc).

Atenţie! Oraşele/municipiile – poli de dezvoltare urbană pot depune cereri de finanţare pentru proiecte individuale şi în cadrul altor Axe prioritare ale Programului Operaţional Regional, cu excepţia acelor proiecte care sunt incluse în Planul integrat pentru dezvoltare urbană şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1.

De asemenea, Programele Operaţionale aflate sub obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, în măsura relevanţei, pot fi utilizate pentru pregătirea parteneriatelor şi proiectelor pentru a consolida rolul transfrontalier şi transnaţional al acestor oraşe/municipii.

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbană ce vor fi finanţate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:

- reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:

- infrastructura publică urbană

- transport şi mobilitatea populaţiei

- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban

- crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe

- dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

- reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale.

Atenţie! Planul integrat trebuie să cuprindă minim două proiecte din categorii diferite de operaţiuni [vezi lit.a), b) şi c) de mai sus] eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a POR, dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (respectiv lit.a) de mai sus).

Pentru informaţii detaliate cu privire la activităţile eligibile pentru fiecare dintre tipurile menţionate mai sus, vă rugăm să consultaţi Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului” din prezentul Ghid. În ceea ce priveşte categoriile de cheltuieli eligibile, vă rugăm consultaţi Secţiunea II.1.4 „Întocmirea bugetului” din prezentul Ghid.

Pentru Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.1 sunt prevăzuţi, în cadrul Programului Operaţional Regional, următorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea şi evaluarea programului:

| Indicator de realizare imediată | Unitate de măsură | Ţinta pentru 2015 |
| --- | --- | --- |
| Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate | Număr | 30 |
| Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban | nr | 60 |
| Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri | nr | 15 |
| Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale | nr | 25 |
| Indicatori de rezultat | Unitate de măsură | Ţinta pentru 2015 |
| Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbană | Număr | 400.000 |
| Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali | Număr | 400 |
| Locuri de muncă create / menţinute | Număr | 1.500 |

Indicatori de mediu,  urmăriţi la nivel de program, conform Evaluării Strategice de Mediu

- Emisii de NOx, SO2, COV (tone)

- Emisii de particule fine (PM10 şi PM2.5) (tone)

- Azot total – mg/l

- Emisii de echivalent CO2 în atmosferă – tone de echivalent CO2

- Suprafaţa afectată din zonele verzi – ha

- Proiecte care contribuie la protecţia împotriva dezastrelor naturale şi industriale (nr)

- Deşeuri reciclate (în tone), recuperate (în tone), refolosite (în tone)

- Zone industriale dezafectate reabilitate şi/sau folosite pentru dezvoltare (ha)

- Proiecte care valorifică patrimoniul cultural –istoric (nr)

- Eficienţa energetică sporită a locuinţelor sociale (%)

- Eficienţa energetică sporită în companiile sprijinite, fabrici, instituţii (%)

| Indicator | Ţintă orientativă 2015 |
| --- | --- |
| Indicatori de realizare imediată („output”) |  |
| Clădiri reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice/sociale - infrastructura urbană (nr.) |  |
| Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice/sociale - infrastructura urbană (mp) |  |
| Suprafeţe degradate/poluate şi neutilizate reabilitate/pregătite pentru noi activităţi economice/sociale – infrastructura urbană (mp) |  |
| Suprafaţa spaţiilor publice modernizate - infrastructura urbană (mp) |  |
| Echipamente pentru siguranţa populaţiei - infrastructura urbană (nr) |  |
| Locuinţe sociale renovate -infrastructura urbană (nr) |  |
| Suprafaţa locuinţelor sociale renovate -infrastructura urbană (mp) |  |
| Clădiri reabilitate/ modernizate şi pregătite pentru locuinţe sociale -infrastructura urbană (nr) |  |
| Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru locuinţe sociale-infrastructura urbană (nr) |  |
| Lungimea reţelei de transport public extinsă/reabilitată (km) |  |
| Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate - patrimoniu cultural local în mediul urban (nr) |  |
| Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate - patrimoniu cultural naţional (nr) |  |
| Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate - patrimoniu UNESCO (nr) |  |
| Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr) |  |
| Structuri extinse/modernizate de sprijinire a afacerilor (nr) |  |
| Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp) |  |
| Suprafaţa utilă extinsă/modernizată a structurilor de afaceri (mp) |  |
| Centre sociale reabilitate/modernizate/echipate – infrastructura pentru servicii sociale (nr) |  |
| Indicatori de rezultat („result”) |  |
| Vizitatori la obiective turistice - patrimoniu cultural local în mediul urban (nr) |  |
| Vizitatori la obiective turistice - patrimoniu cultural naţional (nr) |  |
| Vizitatori la obiective turistice - patrimoniu UNESCO (nr) |  |
| IMM atrase în structuri de afaceri (nr) |  |
| Rata de ocupare a structurilor de afaceri (%) |  |
| Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, din care (nr) | 1.500 |
| Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, femei (nr) |  |
| Locuri de muncă nou create: infrastructura pentru afaceri, bărbaţi (nr) |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată -infrastructura pentru servicii sociale, din care: (nr.) |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată -infrastructura pentru servicii, femei (nr.) |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată, -infrastructura pentru servicii, bărbaţi (nr.) |  |
| Persoane de etnie rromă care beneficiază de infrastructura reabilitată / modernizată / echipată – infrastructura pentru servicii sociale (nr) |  |

Indicatori de monitorizare la nivel de proiect (listă orientativă)

- Crearea, dezvoltarea, modernizarea, echiparea infrastructurii urbane

- Spaţii publice modernizate: străzi, scuaruri, trotuare, pasaje, etc.  (mp)

- Piste biciclete, utilitati, reţea iluminat, etc. create sau reabilitate, după caz (km)

- Obiective de patrimoniu cultural mondial – UNESCO -, naţional, local  din mediul urban, restaurate / amenajate (nr.)

- Terenuri poluate/neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi tipuri de activităţi economice şi/sau sociale (ha)

- Îmbunătăţirea transportului public urban

- Linii de tramvai/troleibuze nou-înfiinţate/modernizate (km)

- Crearea, dezvoltarea mediului de afaceri

- Structuri de sprijinire a afacerilor nou create (nr)

- Structuri de sprijinire a afacerilor extinse/modernizate (nr)

- Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de sprijinire a afacerilor (mp)

- Suprafaţa utilă extinsă/modernizată a structurilor de sprijinire a afacerilor (mp)

- IMM-uri atrase în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.)

- Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (%)

- Structuri de afaceri dotate cu echipamente IT (nr.)

- Echipamente IT achiziţionate (nr.)

- Infrastructură feroviară construită/ modernizată/ extinsă în interiorul SSA (km)

- Infrastructură rutieră construită/ modernizată/ extinsă în interiorul SSA (km)

- Infrastructură utilităţi de bază create/ modernizate/extinse în structura de afaceri (km)

- Drumuri de acces la SSA, construite/ modernizate/ extinse (km)

- Companii stabilite în oraşele care au beneficiat de investiţii pe baza planurilor  de dezvoltare (nr), pe categorii de mărime: microîntreprinderi, IMM-uri, întreprinderi mari

- Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale

- Centre sociale reabilitate / modernizate / extinse / echipate (mp)

- Clădiri aflate în stare de degradare, reabilitate şi modernizate pentru alte destinaţii (mp/funcţiune)

- Locuinţe sociale reabilitate (mp)

- Persoane care beneficiază de serviciile sociale oferite de locuinţe sociale sau de centrul social  modernizat/ dezvoltat /echipat (număr), pe categorii de populaţie: copii, vârstnici, bărbaţi, femei, persoane de etnie romă, alte persoane defavorizate (persoane cu dizabilitati, persoane foste dependente de droguri, etc);

- Beneficiari de servicii sociale oferite de centrele sociale  modernizate/ dezvoltate/ echipate, pe grupe de vârstă (număr): 0-18 ani,  19-60 ani,  peste 60 ani;

- Persoane din categorii defavorizate (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilitati, persoane foste dependente de droguri, etc), beneficiare de servicii sociale oferite de centrele sociale  modernizate /dezvoltate/echipate -  (re)integrate pe piaţa muncii (nr)

- Echipamente pentru creşterea siguranţei populaţiei şi prevenirea criminalităţii achiziţionate şi instalate (nr.)

- Crearea de locuri de muncă

- Locuri de muncă nou create (nr)

- Locuri de muncă nou create – femei (nr)

- Locuri de muncă nou create - bărbaţi (nr)

Aceşti indicatori vor fi luaţi în calcul de către solicitant în completarea cererii de finanţare pentru proiecte individuale, pentru evidenţierea contribuţiei acestora la atingerea obiectivelor specifice ale axei prioritare/domeniului major de intervenţie.

## Alocare financiară (orientativă)

Alocarea financiară orientativă pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale. Din totalul fondurilor alocate pentru Programul Operaţional Regional, alocarea financiară pentru axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” este de 1.391,171 milioane euro, din care 1.117,806 milioane Euro din FEDR şi 273,365 milioane euro co-finanţare naţională.

Alocarea financiară orientativă pentru Axa prioritară 1, pentru perioada 2007-2013, este repartizată pe regiuni de dezvoltare astfel (mil. euro):

| ### Regiunea de dezvoltare | ### Nord Est | ### Sud Est | ### Sud | ### Sud Vest | ### Vest | ### Nord Vest | ### Centru | ### Bucureşti Ilfov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Alocarea financiară totală, din care: | ### 227,04 | ### 184,33 | ### 197,96 | ### 194,90 | ### 143,85 | ### 168,19 | ### 151,64 | ### 123,26 |
| ### FEDR + buget de stat | ### 222,50 | ### 180,64 | ### 194,00 | ### 191,01 | ### 140,97 | ### 164,83 | ### 148,61 | ### 120,79 |

### Alocare financiară (orientativă) pentru polii de dezvoltare urbană

Conform HG nr.998/2008, un procent de maxim 50% din alocarea financiară totală a Axei prioritare 1 a POR, astfel cum este indicată mai sus, este prevăzut pentru finanţarea proiectelor incluse în Planurile integrate de dezvoltare elaborate de către cei şapte poli de creştere, maxim 20% reprezintă alocarea dedicată finanţării proiectelor incluse în Planurile integrate de dezvoltare urbană promovate de către polii de dezvoltare urbană, iar restul sumelor disponibile sunt prevăzute pentru centrele urbane.

Alocarea financiară ORIENTATIVĂ disponibilă pentru această primă cerere deschisă de PLANURI INTEGRATE ŞI proiecte, DESTINATĂ POLILOR DE DEZVOLTARE URBANĂ, este de 248,51 milioane euro, repartizată – orientativ - pe regiuni de dezvoltare astfel (mil. €):

|  | Nord Est | Sud Est | Sud | Sud Vest | Vest | Nord Vest | Centru | Bucureşti Ilfov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea financiară, | 44,49 | 36,12 | 38,80 | 38,20 | 28,19 | 32,96 | 29,72 | 0 |
| din care: | Bacău: 22,24 | Brăila: 18,06 | Piteşti: 38,80 | Râmnicu Vâlcea: 38,20 | Arad: 14,09 | Baia Mare: 10,98 | Sibiu: 14,86 |  |
|  | Suceava: 22,24 | Galaţi: 18,06 |  |  | Deva: 14,09 | Oradea: 10,98 | Târgu Mureş: 14,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | Satu Mare: 10,98 |  |  |

### Contribuţia financiară a beneficiarului

a) Proiecte care nu cad sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat - În cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa vreunei scheme de ajutor de stat, contribuţia proprie a beneficiarului va fi de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat (maxim 17,65%) şi din FEDR (maxim 80,35%).

b) Proiecte care cad sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat - Pentru proiectele care intră sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat (respectiv acele proiecte care cuprind activităţi de tipul celor indicate în Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului” la categoria „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri” şi la operaţiunea „Crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe”, vă rugăm consultaţi Secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” din prezentul Ghid.

c) Cheltuieli neeligibile şi cheltuieli suplimentare - De asemenea, beneficiarul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi a celor suplimentare.

## Ajutor de stat (regional)

Proiectele eligibile în cadrul acestui domeniu de intervenţie, indiferent de tipul solicitantului (beneficiarului), dacă au ca obiectiv investiţii în structuri de sprijinire a afacerilor (respectiv se încadrează în categoria de operaţiuni privind „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri” – vezi Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului”, pct.2) din Ghid), respectiv crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe  se supun regulilor privind ajutorul de stat, respectiv ale ajutorului naţional regional pentru investiţii.

Conform Tratatului asupra Comunităţii Europene, ajutorul de stat acordat în scopul promovării dezvoltării economice a anumitor regiuni dezavantajate ale Uniunii Europene poate fi considerat compatibil cu piaţa internă a UE. Acest tip de ajutor de stat este denumit ajutor naţional regional pentru investiţii (ajutor regional).

Scopul ajutorului regional este de a promova dezvoltarea regiunilor mai puţin favorizate, în principal prin susţinerea investiţiilor iniţiale şi crearea de locuri de muncă. Specificitatea geografică distinge ajutorul regional de celelalte tipuri de ajutor de stat: ajutor pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, ocupare, instruire sau mediu.

Schemele de ajutor de stat sub incidenţa cărora intră proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” au fost aprobate prin:

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele care vizează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 cu modificările şi completările ulterioare

Condiţiile de eligibilitate ale solicitanţilor şi ale proiectelor sunt detaliate în cadrul prezentului Ghid, la următoarele secţiuni: Secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului” şi, respectiv, Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului”.

Intensitatea maximă a ajutorului regional

Intensitatea maximă a ajutorului reprezintă procentul maxim calculat la valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile) care poate fi finanţat din fonduri nerambursabile, respectiv din FEDR şi/sau din bugetul de stat.

Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale stabileşte procentele pentru ajutorul ce poate fi acordat întreprinderilor ce nu intră în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cazul ajutorului acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (inclusiv microîntreprinderilor), la pragurile stabilite în Hotărârea Guvernului se adaugă 20% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi 10% pentru întreprinderi mijlocii.

O întreprindere reprezintă orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică de constituire. Ca urmare, toţi solicitanţii de finanţare nerambursabilă, în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sunt consideraţi întreprinderi, indiferent de forma juridică de constituire.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Recomandării CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau în comun, de una sau mai multe organisme publice.

Astfel, în vederea stabilirii intensităţii maxime a ajutorului regional, autorităţile publice locale (unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv parteneriatele între acestea) sunt încadrate în categoria întreprinderilor mari.

Atenţie! În cazul în care Cererea de finanţare se referă la un proiect individual care cade sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni privind „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”), Asociaţia de dezvoltare intercomunitară nu este solicitant eligibil pentru aceste tipuri de proiecte, conform prevederilor Ordinului menţionat!

În schimb, în cazul în care cererea de finanţare se referă la un proiect individual care cade sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni privind crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe), Asociaţia de dezvoltare intercomunitară este solicitant eligibil pentru aceste tipuri de proiecte.

Intensitatea maximă a ajutorului regional, în funcţie de încadrarea solicitantului în categoria IMM este prezentată mai jos:

| Regiunea de dezvoltare | Intensitatea maximă a ajutorului regional |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Întreprinderi mari | Întreprinderi mijlocii | Întreprinderi mici şi micro |
| Regiunea de dezvoltare Nord Est | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Est | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Vest | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Nord Vest | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Centru | 50% | 60% | 70% |
| Regiunea de dezvoltare Bucureşti Ilfov | 40% | 50% | 60% |

Ca urmare, pentru proiectele care cad sub incidenţa schemelor de ajutor de stat sus-menţionate şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, intensitatea maximă a ajutorului în funcţie de tipul solicitantului eligibil este următoarea:

| Tipul solicitantului | Locul de implementare a proiectului | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului | Finanţarea nerambursabilă maximă din FEDR (din valoarea eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| APL, Asociaţii de dezvoltare Intercomunitară, parteneriate între APL | Regiunea de dezvoltare 8 BI | 60% | 40% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 50% | 50% |

APL- autoritate a administraţiei publice locale (reprezentând o unitate administrativ teritorială).

La întocmirea bugetului, solicitantul va ţine cont atât de condiţiile în care cheltuielile prevăzute în proiect pot fi considerate eligibile, cât şi de pragurile de mai sus, pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului) pe care îl poate solicita. Pentru mai multe detalii, vezi şi Secţiunea II.1.4 „Întocmirea bugetului” din prezentul Ghid.

Regula de cumul al ajutoarelor de stat

Ajutoarele de stat acordate prin schema de ajutor regional care se aplică acestui domeniu de intervenţie, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin (1) din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, şi nici cu ajutoarele de minimis, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul stabilit. Plafonul maxim al intensităţii ajutorului de stat stabilit trebuie respectat, indiferent dacă finanţarea provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.

Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat va completa şi anexa la cererea de finanţare pentru proiectele individuale Declaraţia de eligibilitate corespunzătoare (vezi Formularul C „Declaraţie de eligibilitate” anexat prezentului Ghid) din care să reiasă dacă a mai beneficiat de, sau este în curs de solicitare a, alte/altor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile care fac obiectul Cererii de finanţare depuse. Autoritatea responsabilă (Autoritatea de Management pentru POR) va monitoriza sumele acordate, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă.

# Reguli şi condiţii ale procesului de evaluare şi acceptare spre finanţare

În această secţiune sunt prezentate:

- Etapele procesului de evaluare şi selecţie a Planurilor integrate de dezvoltare urbană şi a cererilor de finanţare aferente proiectelor prin care se implementează aceste planuri şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR;

- Metodologia de elaborare a Planului integrat şi modul  de completare a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale prin care se implementează Planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR;

- Regulile de depunere a Planurilor integrate şi a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale prin care se implementează Planul şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR;

- Regulile şi condiţiile de admisibilitate ale Planului integrat;

- Condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi evaluare care vor fi aplicate fiecărei cereri de finanţare pentru proiectele individuale prin care se va implementa Planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR.

ATENŢIE! Pentru acest sub-domeniu de intervenţie se aplică cererea deschisă de Planuri integrate de dezvoltare urbană şi proiecte, cu depunere continuă.

- Procesul de evaluare şi selecţie pentru Planurile integrate de dezvoltare urbană depuse spre finanţare de către oraşele – poli de dezvoltare urbană va începe în prima zi lucrătoare după data depunerii acestora la sediul Organismului intermediar din regiunea de dezvoltare corespunzătoare. Procesul respectiv constă în 3 (trei) etape distincte:

- Etapa I – analiza admisibilităţii Planurilor integrate

- Etapa II – analiza conformităţii administrative a cererii de finanţare şi a eligibilităţii pentru fiecare proiect individual prin care se implementează Planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR

- Etapa III– evaluarea tehnică şi financiară a fiecărui proiect individual prin care se implementează Planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR

Criteriile de eligibilitate şi evaluare a proiectelor individuale se bazează pe prevederile:

- Programului Operaţional Regional 2007 – 2013;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1065/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea Articolelor 87 şi 88 din Tratat asupra ajutorului regional pentru investiţii;

- Hotărârilor CMPOR nr.33/2008, nr. 40/2009 şi nr. 42/2009, 46/2009, 51/2010;

- Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1360/2011 şi al ministrului finanţelor publice nr. 1938/2011 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile incluse în Documentul cadru de implementare varianta nr.10 din decembrie 2010, publicata pe www.inforegio.ro.

Atenţie! Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie şi Planul integrat depus de acesta, împreună cu toate cererile de finanţare pentru proiectele individuale, vor fi respinse în cazul în care se dovedeşte că acesta:

- se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de management, a Organismului intermediar sau a comisiilor de analiză, prin furnizarea de informaţii incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare şi selecţie, sau dacă a omis furnizarea acestor informaţii

- a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare sau Autoritatea de management/Organismul intermediar în timpul procesului de evaluare şi selecţie.

## Elaborarea şi depunerea Planului integrat şi a cererilor de finanţare pentru proiectele individuale

### Metodologia de elaborare a Planului integrat de dezvoltare urbană

Pentru polii de dezvoltare urbană, planul integrat de dezvoltare urbană (în continuare, „plan integrat”) este un document de planificare a dezvoltării elaborat la nivelul întregului oraş/municipiu.

Planul integrat se implementează printr-o serie de proiecte  individuale, în scopul realizării unei dezvoltări durabile. Finanţarea proiectelor individuale incluse în planul integrat al oraşului – pol de dezvoltare urbană se va realiza în parte din Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR. În acest sens, trebuie acordată o atenţie specială activităţilor proiectelor respective, în sensul asigurării încadrării acestora în categoriile de activităţi eligibile pentru această Axă prioritară a POR, astfel cum acestea sunt descrise în Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului”, pct.2) din prezentul Ghid.

Formatul recomandat al planului integrat pentru oraşele poli de dezvoltare urbană se găseşte anexat prezentului Ghid (vezi Model A „Plan integrat de dezvoltare urbană”). În acest model sunt furnizate şi informaţii cu privire la modul de completare a fiecărei secţiuni a Planului.

Se recomandă acordarea atenţiei cuvenite asigurării corelării dintre analiza situaţiei existente, nevoile identificate, obiectivele stabilite şi strategia de dezvoltare adoptată şi proiectele propuse pentru punerea în practică a acestei strategii în vederea atingerii obiectivelor.

Planul integrat de dezvoltare urbană va fi numerotat de la pagina „0” (pagina de gardă) la pagina „n”, incluzând orice hărţi care fac parte din acesta. Fiecare pagină a Planului integrat se ştampilează şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită în acest sens de acesta. ACEST EXEMPLAR DIN PLANUL INTEGRAT REPREZINTĂ ORIGINALUL, DE PE CARE SE VOR REALIZA 3 (TREI) FOTOCOPII SIMPLE.

Planul integrat de dezvoltare urbană (exemplarul original, de pe care se vor realiza copii conform precizărilor de mai sus) trebuie să fie însoţit de următoarele documente:

- Declaraţia de asumare a Planului integrat, în original,

- semnată de reprezentantul legal al oraşului/municipiului – pol de dezvoltare urbană (respectiv, primar), declaraţie prin care acesta îşi asumă Planul integrat şi se angajează să implementeze în integralitate şi la termen proiectele pentru care solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR. Modelul acestei declaraţii este prezentat în Formularul A „Declaraţie de asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană” anexat prezentului Ghid. Declaraţia individuală de asumare a planului integrat, semnată de către reprezentantul legal al UAT/APL reprezentând oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană trebuie însoţită de Hotărârea Consiliului local de aprobare a Planului integrat de dezvoltare urbană, precum şi angajamentul ferm de implementare a acestuia şi a tuturor proiectelor componente, inclusiv prin asigurarea resurselor materiale, umane şi financiare necesare pentru implementarea Planului integrat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

- 2) 	Cererile de finanţare pentru proiectele individuale, în original

- însoţite de toate anexele acestora, conform precizărilor din secţiunea II.1.2 „Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale” din prezentul Ghid. Astfel, Planul integrat va fi însoţit de cereri de finanţare pentru minim două proiecte individuale, componente ale Planului integrat, pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR şi ale căror activităţi se încadrează în două categorii diferite de operaţiuni eligibile, din care este obligatorie categoria a) „Reabilitarea infrastructurii urbane”, completate de solicitant şi însoţite de anexele corespunzătoare. În cazul în care solicitantul intenţionează să depună, în cadrul sub-domeniului „Poli de dezvoltare urbană” al Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, cereri de finanţare pentru alte proiecte individuale componente ale Planului integrat, ulterior depunerii acestuia, solicitantul va prezenta, împreună cu Planul integrat de dezvoltare urbană, un calendar cu datele la care se vor depune cererile de finanţare pentru proiectele individuale, componente ale Planului, pentru care depunerea se face la o dată ulterioară, calendar asumat de către solicitant. Depunerea ulterioară a cererilor de finanţare se va face la datele specificate în calendar, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional rezervându-şi dreptul de a refuza depunerea acestora ulterior unei date specificate.

Planul integrat de dezvoltare urbană, împreună cu toate documentele anexate,

a)inclusiv cererile de finanţare pentru proiectele individuale componente ale planului şi anexele acestora, daca toate CF sunt depuse impreuna cu PIDU

b)inclusiv acele cereri de finantare pentru proiectele individulale care vor fi depuse impreuna cu PIDU, dar fara a fi afectate condiţiile minime de acceptare spre finanţare a planului integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”)

se depun personal de către un reprezentant al solicitantului, mandatat în acest sens, în 4 exemplare pe hârtie (1 original şi 3 copii), într-un colet sigilat, la sediul organismului intermediar al POR din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde se prevede implementarea Planului şi a proiectelor componente.

ATENŢIE! În cazul CF depuse ulterior depunerii PIDU, în plus se va depune 1 exemplar original pe hârtie al PT, la care se vor anexa 3 exemplare de CD conţinând versiunea electronică, completă, a proiectului tehnic.

Documentele transmise prin orice alte mijloace (ex: fax, e-mail, poştă, curier etc) vor fi respinse.

La depunere, un reprezentant al organismului intermediar va întocmi procesul verbal de primire a documentaţiei, în 2 exemplare originale, proces-verbal prin care se va confirma faptul că a fost primit coletul, data şi ora primirii, faptul că acesta este sigilat conform cerinţelor şi poartă eticheta menţionată în ghidul solicitantului. În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, reprezentantul organismului intermediar va refuza primirea coletului, solicitantul de finanţare urmând să îl redepună cu îndeplinirea condiţiilor de formă sus-menţionate.

### Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale

Formularul standard al cererii de finanţare pentru proiect este prezentat în anexa Formular B „Cerere de finanţare” la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, la adresele http://www.inforegio.ro şi http://www.mdrt.ro.

Important: cererea de finanţare trebuie însoţită de anumite anexe enumerate mai jos. Anexele la cererea de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Atenţie! Informaţiile de mai jos se aplică pentru fiecare cerere de finanţare pentru proiecte individuale prin care se implementează Planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR, inclusiv cu privire la cererile de finanţare pentru proiecte individuale care se depun la o dată ulterioară depunerii Planului integrat de dezvoltare urbană, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin prezentul Ghid!”

Completarea cererii de finanţare, inclusiv a anexelor, se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard. ATENŢIE! Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc) poate conduce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Pe lângă instrucţiunile şi recomandările cuprinse în secţiunile de mai jos, formularul standard al cererii de finanţare cuprinde informaţii suplimentare cu privire la completarea şi elaborarea documentelor.

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (vezi Model F „Opis Cerere finanţare proiecte individuale” la prezentul Ghid). Pagina opis va fi pagina cu numărul „0” a Cererii de finanţare (vezi indicaţiile privind completarea opisului din formularul Cererii de finanţare).

După completarea Cererii de finanţare într-un exemplar, aceasta se numerotează de la pagina „0” (pagina opis)  la pagina „n” (unde pagina „n” va reprezenta pagina conţinând pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanţare, respectiv certificarea cererii), în colţul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagină a Cererii de finanţare se ştampilează şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită în acest sens de acesta. Numerotarea paginilor va continua de la „n+1” pentru anexele ataşate cererii de finanţare. ACEST EXEMPLAR DIN CEREREA DE FINANŢARE, semnat şi ştampilat conform cerinţelor, REPREZINTĂ ORIGINALUL CERERII. DE PE ACESTA, SOLICITANTUL VA FACE 3 (TREI) COPII SIMPLE, CARE SE VOR DEPUNE ÎMPREUNĂ CU ORIGINALUL.

Completarea cererii de finanţare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de analiză a acesteia!

În acest sens, furnizaţi informaţii necesare, relevante, precizând modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Planului integrat de dezvoltare urbană a polului de dezvoltare urbană.

Formularul cererii de finanţare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită în acest sens (vezi Secţiunea 5 „Certificarea cererii de finanţare – Declaraţie din formularul Cererii de finanţare) trebuie să fie însoţit de următoarele anexe:

Atenţie: Documentele ataşate în copie la exemplarul original al cererii de finanţare trebuie să fie ştampilate de solicitant (respectiv, reprezentantul legal al solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului  sau de către persoana împuternicită.

A. ANEXE OBLIGATORII PENTRU TOATE TIPURILE DE PROIECTE

indiferent de tipurile de activităţi incluse în acestea.

- 1.a) [în cazul în care cererea de finanţare pentru proiect este depusă de un parteneriat] Acordul de parteneriat, în original

Atenţie! Acordul de parteneriat trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii:

- Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener;

- Desemnarea liderului parteneriatului, care trebuie să fie în toate cazurile oraşul/municipiul - pol de dezvoltare urbană;

- Numele şi funcţia reprezentanţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a liderului, semnatari ai acordului de parteneriat;

- Obiectivul Acordului de parteneriat;

- Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat;

- Drepturile şi obligaţiile liderului şi ale partenerului (judeţ);

- Prezentarea modului în care fiecare partener asigură întreţinerea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului / darea în exploatare, şi modul in care asigură exploatarea în această perioadă;

- Prezentarea modului de împărţire, între parteneri, a bunurilor rămase după încetarea finanţării (dacă este cazul).

Atenţie! Lipsa Acordului de parteneriat ca anexă la Cererea de finanţare conduce automat la respingerea cererii de finanţare.

Modelul Acordului de parteneriat se regăseşte ataşat prezentului Ghid (a se vedea Model B „Acord de parteneriat”).

- 1.b) [în cazul în care cererea de finanţare pentru un proiect este depusă de o unitate administrative-teritorială / autoritate a administraţiei publice locale SAU de o asociaţie de dezvoltare intercomunitară] Documentele statutare ale solicitantului, în copie

în funcţie de forma de constituire:

| UAT / APL | ADI |
| --- | --- |
| Nu este cazul. | Actul constitutiv, în copie, împreună cu toate modificările, unde este cazul, Statutul asociaţiei, în copie, împreună cu toate modificările, unde este cazul, şi Dovada dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei - certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea ADI |

- [dacă este cazul] Actul de împuternicire, în original,

în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, hotărâre etc).

- Declaraţia de eligibilitate, în original,

prin care solicitantul (respectiv partenerul, în cazul cererilor de finanţare depuse de un parteneriat) declară următoarele:

- că organizaţia respectivă nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate la Secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 2) din Ghid;

- că proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi, realizate asupra aceluiaşi imobil / aceleiaşi  infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură.

- că infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate în Secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 5) din Ghid.

Vezi modelul Declaraţiei de eligibilitate – Formular C „Declaraţie de eligibilitate”.

În cazul parteneriatelor, se va completa câte o astfel de Declaraţie de eligibilitate de către fiecare membru al parteneriatului.

- [dacă este cazul, pentru proiectele care se încadrează în categoria b) de operaţiuni eligibile – „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”, respectiv operaţiunea crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe], decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie

În situaţia în care solicitantul (şi/sau oricare dintre parteneri, unde este cazul) a (au) făcut obiectul unui ordin al unei instanţe judecătoreşti din România, emis până la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat şi acest ordin a fost executat (sumele respective au fost plătite), solicitantul va anexa, în copie, decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei privind recuperarea ajutorului, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii.

În cazul în care solicitantul (şi/sau oricare dintre parteneri, unde este cazul) a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise după 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executată (provizoriu sau definitiv), solicitantul va anexa o copie a deciziei (deciziilor) Comisiei Europene şi dovada (dovezile) efectuării plăţii.

Vezi Secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 2) din Ghid.

- Declaraţia de angajament, în original,

semnată de către reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită, întocmită în conformitate cu Formular D „Declaraţia de angajament”, prin care solicitantul se obligă:

- Să implementeze întocmai şi la termen proiectul individual pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă

- Să asigure contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,

- Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile suplimentare) aferente proiectului,

- Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

- Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate (unde este cazul) şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse / achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă

- [Pentru proiectele care au ca obiectiv crearea/extinderea/modernizarea de structuri de sprijinire a afacerilor] să nu utilizeze exclusiv Structura de sprijinire a afacerilor şi să menţină investiţia iniţială pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea proiectului de investiţie realizat

- [pentru cereri de finanţare aferente proiectelor având ca obiectiv crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe] Să menţină / să includă în circuitul public infrastructura de agrement, în urma implementării proiectului, pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului

- [pentru cereri de finanţare aferente proiectelor având ca obiectiv centre rezidenţiale pentru copii] Să respecte limita maximă admisă de 50 de locuri pentru capacitatea centrului rezidenţial pentru copii,

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare/extindere a clădirilor destinate serviciilor sociale] Să se asigure că nu se desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/modernizat/extins,

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare/extindere a clădirilor destinate serviciilor sociale] Să se asigure că nu se desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/modernizat/extins, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare / protejare a monumentelor istorice] Să se asigure că nu se desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea monumentului istoric restaurat / consolidat / conservat / protejat şi a facilităţilor construite, după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi,

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de restaurare / consolidare / conservare / protejare a monumentelor istorice] Să se asigure că monumentul istoric restaurat / consolidat / conservat / protejat va fi inclus total sau parţial în circuitul public la data finalizării implementării proiectului,

- Să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

În cazul parteneriatelor, Declaraţia de angajament va fi semnată de către reprezentantul legal / persoana împuternicită al/a fiecăruia dintre membrii parteneriatului.

- Cele mai recente situaţii financiare ale solicitantului (respectiv ale fiecăruia dintre parteneri, unde este cazul) vizate de Administraţia finanţelor publice, în copie,

| UAT / APL | ADI |
| --- | --- |
| Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de rezultat patrimonial şi contul de execuţie bugetară, în cazul unităţilor administrativ teritoriale (autorităţilor administraţiei publice locale). [dacă este cazul] Aceste documente vor fi prezentate de către fiecare UAT/APL membră a unui parteneriat. | Situaţiile financiare aferente întregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanţare (bilanţul contabil depus la Administraţia financiară, contul rezultatului exerciţiului, note explicative), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. |

- Dovada capacităţii solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în copie,

În funcţie de tipul solicitantului:

| UAT / APL | ADI | Parteneriat |
| --- | --- | --- |
| Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect. | Hotărârea Consiliului de Administraţie al ADI / Adunării Generale a ADI, după caz, de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect. | În cazul unuia sau mai multor parteneri, se vor prezenta hotărârile menţionate la coloana „UAT / APL” atât pentru lider cât şi pentru fiecare dintre parteneri. |
| Atenţie! În hotărârile sus-menţionate trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului (contribuţia la cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile si cheltuielile suplimentare), în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. |  |  |

NOTĂ - Referitor la modalitatea de derulare a finanţării şi transferul fondurilor din bugetele consiliilor judeţene în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară:

- În vederea pregătirii şi a implementării corespunzătoare a proiectelor propuse de Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, sumele alocate din bugetul local pentru constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi pentru realizarea proiectelor propuse de acestea se vor evidenţia în clasificaţia economică la Titlul VII „Alte transferuri”, art.55.01 „Transferuri interne”, alin.55.01.42 „Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară”. În clasificaţia funcţională aceste sume se vor evidenţia pe capitole şi subcapitole în funcţie de natura proiectului de dezvoltare pentru care se alocă sume din bugetul local.

- Modalitatea de reflectare în contabilitate a operaţiunilor legate de transferurile financiare din bugetele consiliilor locale în bugetele Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se realizează în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare: 673 ”Transferuri Interne”’ = „ Finanţarea de la bugetele locale” (titlul 55, art.55.01, alin.55.01.42)

- CV-uri şi/sau Fişele de post, în copie,

aferente echipei de proiect. A se vedea cerinţele şi precizările de la Secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, punctul 6) din prezentul Ghid.

- Documentele care atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra imobilului (teren şi/sau infrastructură) obiect al investiţiei, în copie,

prin care solicitantul dovedeşte faptul că are calitatea de proprietar sau are în administrare  imobilul ce face obiectul investiţiei, în funcţie de forma de constituire a acestuia:

| Dreptul de proprietate privată | - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicţional sau administrativ cu efect constitutiv, translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie etc.; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărţeala judiciară sau tranzacţia; - Actele jurisdicţionale declarative precum hotărârile judecătoreşti, cu putere de res judicata, de partaj, constatare a uzucapiunii imobiliare etc.; - Alte acte jurisdicţionale precum ordonanţele de adjudecare, etc. ŞI/SAU - documente cadastrale (extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare)din care să rezulte intabularea; ŞI [pentru solicitant Asociaţie de dezvoltare intercomunitară] - Hotărârea Consiliului Judeţean, a Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local conform căreia asociaţia de dezvoltare intercomunitară are dreptul de a realiza investiţii asupra imobilului (teren şi/sau construcţie) |
| --- | --- |
| Dreptul de proprietate publică (aparţinând exclusiv unităţilor administrativ-teritoriale) | - Oricare dintre actele doveditoare ale dreptului de proprietate indicate mai sus; SAU - Hotărârea instanţei competente, cu putere de res judicata, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; SAU - Hotărârea de Guvern, publicată în Monitorul Oficial, privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare); ŞI/SAU - documente cadastrale (extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare)din care să rezulte intabularea; ŞI [pentru solicitant Asociaţie de dezvoltare intercomunitară] - Hotărârea Consiliului Judeţean, a Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Local conform căreia asociaţia de dezvoltare intercomunitară are dreptul de a realiza investiţii asupra imobilului (teren şi/sau construcţie) |
| Dreptul de administrare (ca drept real asupra bunurilor aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale) | - Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local de dare în administrare a bunului proprietate publică (art.12 din Legea nr.213/2008) |

ATENŢIE! Prin excepţie, în cazul investiţiilor de tipul pasajelor supra şi subterane care intersectează infrastructura de căi ferate, solicitantul dovedeşte dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se realizează investiţia, pe o durată în conformitate cu prevederile art. 57, paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

A se vedea şi secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, pct.4. din prezentul Ghid.

B. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD LUCRĂRI PUBLICE

suplimentar faţă de documentele solicitate la punctul A de mai sus.

- Studiul de fezabilitate/documentaţia tehnico-economică , aprobarea şi avizele asupra SF/ DTE  emise de către autorităţile abilitate sau de către solicitant, după caz, în copie,

ATENŢIE! Pentru CF depuse ulterior PIDU, va fi depus şi Proiectul tehnic aferent fiecărei CF (a se vedea punctul H de mai jos).

În conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:

- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic

- Detalii de execuţie

- proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

- Expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic

- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

- Proiect tehnic

- Detalii de execuţie.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul:

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a HG nr.28/2008;

- Obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, sau ale căror studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost finalizate şi aprobate de ordonatorul de credite, în conformitate cu legislaţia specifică - la data intrării în vigoare a HG nr.28/2008.

Atenţie! Devizul general întocmit la faza de proiectare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:

    - la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

    - la data solicitării autorizaţiei de construire

    - la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări

    - după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/ lucrărilor de intervenţii

    - la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite potrivit legii a listei obiectivelor de investiţii anexă la bugetul de stat sau la bugetul local atât pentru obiective de investiţii noi cât şi în continuare.

La cererea de finanţare va fi anexat:

- Studiul de fezabilitate conform Modelului C.1 „Studiu de fezabilitate”, în cazurile exceptate de la aplicarea prevederilor HG nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, sau

- Documentaţia tehnico-economică, elaborată conform prevederilor HG nr.28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Atenţie! Studiul de fezabilitate/documentaţia tehnico-economică nu trebuie să fi fost elaborată / revizuită / actualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În cazul studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, respectiv între 13 şi 24 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare, solicitantul de finanţare va prezenta un deviz general actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare. Studiul de fezabilitate/ documentaţia tehnico-economică trebuie însoţit(ă) de hotărârea organelor de conducere legal constituite şi abilitate ale solicitantului de aprobare a acestuia/ acesteia.

În formularul cererii de finanţare, la punctele 2.3.6. „Calendarul activităţilor” şi 3.4 „Achiziţiile publice”, se vor menţiona data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, data elaborării, data actualizării (dacă este cazul).

Condiţii specifice:

  - Pentru monumente istorice, în conformitate cu art.36, alin.(1), pct.h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate – vezi şi nota de la pct.12) Certificatul de urbanism de mai jos.

- Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în Studiul de fezabilitate/ documentaţia tehnico-economică ),

elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Anexa 5 „Recomandări privind analiza cost-beneficiu” la prezentul Ghid, instrucţiuni care au la bază Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională - îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013.

Analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu, chiar dacă proiectul nu este o investiţie publică majoră, aşa cum aceasta este definită in cadrul HG 28/2008 (investiţie publică majoră - investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii).

Atenţie! La cererea de finanţare se va anexa inclusiv calculul asistenţei nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit. A se vedea în acest sens Secţiunea II.1.4.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile” din prezentul Ghid şi Anexa 6 „Metodologie de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit” la prezentul Ghid.

Atenţie! Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, stabileşte că prevederile art. 55 alin. (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de proiecte) se aplică numai pentru proiectele cofinanţate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională sau Fondul de Coeziune a căror valoare totală depăşeşte 1.000.000 Euro. În consecinţă, pentru proiectele depuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional a căror valoare totală se încadrează în prevederile Regulamentului nr. 1341/2008, la cererea de finanţarea nu va fi anexat calculul asistenţei nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit.

- Certificatul de urbanism, în copie,

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile emitente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică - D.T. în funcţie de specificul amplasamentului,lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Certificatul de urbanism se eliberează, după caz de către: preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Certificatul de urbanism se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. În cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să precizeze elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul şi să menţioneze, în mod obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent documentaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/ sau acordurilor legale strict necesare autorizării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor.

Dacă scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. De asemenea, în documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a comunica solicitantului taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării.

Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate al acestuia pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, termen acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis.

Condiţii specifice:

  - Pentru monumente istorice: în conformitate cu art.23, alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniul Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniul Naţional. În conformitate cu art.36, alin.(1), pct.h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi să asigure efectuarea oricăror lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate. Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, lucrările de construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia respectării avizelor de specialitate.

  - Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, cum ar fi zonele naturale protejate,  stabilite potrivit legii, sau zonele unde s-a instituit un alt tip de restricţie, solicitantul va trebui să obţină avizul organismelor competente (Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, etc).

ATENŢIE: Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism)

Certificatul de Urbanism trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare, în caz contrar cererea de finanţare fiind respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepţie acceptată de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanţare  a autorizaţiei de construire, valabilă la data depunerii CF.

- 13) Actul administrativ al autorităţii competente pentru  protecţia mediului, în copie,

- Acesta poate fi:

- 13.1. Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului – pentru acele proiecte pentru care certificatul de urbanism a fost solicitat şi obţinut înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119/2009 de modificare şi completare a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005, respectiv 27 martie 2009.

Fişa tehnică, anexată la  certificatul de urbanism, se completează de către proiectant, pe proprie răspundere cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu cerinţele avizatorului.

În funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, autoritatea publică pentru protecţia mediului stabileşte procedura care va fi urmată:

- Clasarea proiectului ca având impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip A, cu inscripţia: „Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu”.

Fişa tehnică pe care s-a aplicat ştampila de tip A se transmite solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

- Aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele  sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAUError: Reference source not found. Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu”.

Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune, împreună cu toate documentele prevăzute în legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, la Ghişeul unic, urmând a fi avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic.

Vizarea fişei tehnice se realizează în termen de 20 de zile lucrătoare.

Avizarea fişei tehnice se va face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului.

- Aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului/ acordului integrat de mediu şi aplicarea pe fişa tehnică a ştampilei de tip B, cu inscripţia: „Se supune CAUError: Reference source not found. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/ acord integrat de mediu”

13.2. Decizia etapei de încadrare, emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului – pentru acele proiecte pentru care certificatul de urbanism a fost solicitat şi obţinut ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.119/2009 de modificare şi completare a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005, respectiv 27 martie 2009.

Pentru procedura de urmat, de către solicitantul de finanţare, în această situaţie, vă rugăm consultaţi prevederile următoarelor acte normative:

- HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Începând cu data de 11 septembrie 2009 a intrat în vigoare HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care abrogă HG nr.1 213/2006!

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru acele proiecte pentru care fac obiectul procedurii de mediu, cu acord de mediu (respectiv situaţia în care autorităţile competente pentru protecţia mediului decide că proiectul respectiv se supune / face obiectul procedurii de mediu cu acord de mediu), studiul de impact asupra mediului va fi anexat în mod obligatoriu la Cererea de finanţare. Absenţa acestui document din dosarul cererii de finanţare va atrage în mod automat respingerea cererii ca neconformă administrativ. Excepţia de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanţare a unui document care, din punct de vedere cronologic şi/sau din punct de vedere al conţinutului este posterior şi înglobează documentul solicitat prin ghidul solicitantului. În cazul de mai sus, criteriul de conformitate administrativă privind prezentarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului ar putea fi considerat îndeplinit dacă, în absenţa studiului, la dosarul cererii de finanţare ar fi anexat acordul/acordul integrat de mediu.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ aupra mediului pentru care s-a obţinul acord de mediu/ acord integrat de mediu, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu/ autorizaţia integrată de mediu.

A se consulta în acest sens Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

C. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD INVESTIŢII ÎN:

- Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale

- Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale

- Reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale

- Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale necesare comunităţii respective, înfiinţarea de biblioteci publice, înfiinţarea de centre comunitare etc.

- Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate

suplimentar faţă de documentele solicitate la punctele A şi B  de mai sus.

- 14) Planul de reutilizare, în copie,

întocmit conform recomandărilor din Modelul D.1 „Plan de reutilizare”.

D. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD INVESTIŢII ÎN STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR, RESPECTIV CREAREA/MODERNIZAREA/ EXTINDEREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT ŞI A UTILITĂŢILOR CONEXE

suplimentar faţă de documentele solicitate la punctele A şi B  de mai sus.

- 15) Planul de afaceri, în copie,

întocmit conform recomandărilor din Modelul D.2 „Plan de afaceri”.

E. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD INVESTIŢII ÎN REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE

suplimentar faţă de documentele solicitate la punctele A şi B  de mai sus.

- 16) Planul de marketing, în copie,

Planul de marketing are scopul de a prezenta modul de valorificare a obiectivului propus spre finanţare şi va include informaţii cu privire la:

- Descrierea potenţialului turistic al obiectivului de patrimoniu, dacă este cazul,

- Stabilirea obiectivelor generale de marketing

- Strategii de marketing în vederea implementării obiectivelor planului

- Plan de acţiune pentru implementarea strategiilor de marketing

- Bugetul planului (corelat cu activităţile din planul de acţiune)

- Rezultate preconizate

Planul de marketing  trebuie întocmit conform Modelului D.3 „Plan de marketing”.

- 17) Ordin al Ministerului Culturii şi Patrimoniului naţional privind clasarea în grupa A sau în grupa B a obiectivului de patrimoniu ce urmează a fi reabilitat în cadrul proiectului propus spre finanţare, în copie

F. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD INVESTIŢII ÎN ASIGURAREA DE SERVICII SOCIALE

suplimentar faţă de documentele solicitate la punctele A şi B  de mai sus.

- 18) Documentaţia privind selecţia transparentă a furnizorului privat de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în clădirea obiect al cererii de finanţare, în copie

în cazul în care furnizorul de servicii sociale care operează în clădirea care face obiectul investiţiei este privat (indiferent de tipul de operaţiuni propuse prin proiect).

- 19) Dovada acreditării furnizorului de servicii sociale care îşi desfăşoară activitatea în clădirea obiect al cererii de finanţare, în copie

G. ALTE ANEXE

- 20) Alte anexe, în copie,

- pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de achiziţionare de echipamente] studiul de oportunitate a investiţiei, elaborat conform modelului prezentat în Model C.3 – Studiu de oportunitate, anexat Ghidului solicitantului

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor care vizează infrastructura de transport rutier] Studiul de trafic / studiu de circulaţie - cu excepţia străzilor de categoria IV, pentru care acest studiu nu este relevant.

Studiul de circulaţie va analiza, după caz, următoarele aspecte: caracterul fluxului de circulatie; intensitatea şi compoziţia traficului; elemente geometrice şi nr. de benzi pe sens; distanţa între intersecţii; amplasarea trecerilor pentru pietoni, amenajarea şi echiparea acestora; planeitatea şi rugozitatea părţii carosabile; reglementarea staţionărilor/parcărilor pe partea carosabilă; prezenţa traseelor de transport public de persoane/mărfuri; viteza de circulaţie; procentul de vehicule grele, etc., pentru a determina capacitatea de circulaţie a infrastructurii respective

Conform Normativului pentru determinarea traficului de calcul AND 584-2002, anexă la ordinul MTCTN nr.617/2003, pentru reglementarea metodologiei şi parametrilor utilizaţi pentru determinarea traficului rutier trebuie furnizate următoarele informaţii:

  - intensitatea traficului mediu zilnic anual pe grupe de vehicule pentru anul de bază

  - stabilirea coeficienţilor de evoluţie a traficului în perspectivă pe grupe de vehicule pentru anul de prognoză

  - volumul total de trafic

  - repartiţie transversală pe banda de circulaţie cea mai solicitată

  - debitul orar în ambele sensuri de circulaţie

Orice alte studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

H. ANEXE OBLIGATORII PENTRU PROIECTELE CARE PREVĂD LUCRĂRI PUBLICE PENTRU CARE CERERILE DE FINANŢARE SE DEPUN ULTERIOR DEPUNERII PLANULUI INTEGRAT

- 21) Proiectul tehnic, în copie,

în cazul cererilor de finanţare pentru proiecte individuale, componente ale Planului integrat de dezvoltare urbană, pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR, şi care se depun ulterior depunerii Planului, conform calendarului de depunere asumat de municipiul - pol de dezvoltare urbană.

Având în vedere prevederile art.6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor  publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008,  intrat in vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, respectiv 11 iulie 2008:

- Până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 863/2008, solicitanţii de finanţare în cadrul POR vor depune în etapa de verificare a proiectului tehnic, documentaţia elaborată conform modelului prezentat în Model C.2 „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic, anexat prezentului Ghid.

- După intrarea în vigoare a Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conţinutul cadrul al proiectului tehnic stabilit prin acest ordin, cu aplicarea prevederilor art.6 din HG nr. 28/2008.

Atenţie! Având în vedere faptul că evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor se va efectua pe baza Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia în ansamblu, deci inclusiv proiectul tehnic, solicitantul de finanţare trebuie să se asigure de concordanţa dintre informaţiile furnizate prin studiul de fezabilitate / documentaţia tehnico-economică şi cele din proiectul tehnic, inclusiv în ceea ce priveşte valoarea totală a investiţiei. În acest sens, pentru a veni în sprijinul solicitantului de finanţare, acesta poate utiliza grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic anexate prezentului Ghid (vezi Grila 4 „Conformitate PT”)”

După completare, exemplarul original al cererii de finanţare şi anexele acesteia:

- se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului (sau persoana împuternicită) pe fiecare pagină, în josul paginii şi se ştampilează pe fiecare pagină, peste semnătură;

- se numerotează manual toate paginile, în ordine de la 0 la „z”, în josul paginilor fiecărui document, unde pagina 0 este opisul iar „z” este numărul total al paginilor din dosarul complet al cererii de finanţare, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor;

- se multiplică în trei exemplare. Exemplarele copie vor fi fotocopii simple ale exemplarului original. Pentru a raţionaliza utilizarea resurselor, se recomandă realizarea exemplarelor copie prin multiplicarea faţă-verso a exemplarului original.

- Cele 4 exemplare ale dosarului cererii de finanţare vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.

- Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului cererii de finanţare.

### Lista de verificare a documentaţiei înainte de depunere

ATENTIE! Planul integrat şi documentele ataşate acestuia (declaraţia de asumare a Planului, hotărârea Consiliului local de asumare a Planului), precum şi cererile de finanţare şi anexele-formular, completate conform instrucţiunilor din ghid, precum şi celelalte anexe cerute prin prezentul ghid constituie documentaţia care trebuie depusă în vederea obţinerii finanţării. Dosarul cererii de finanţare individuale constă în cererea de finanţare propriu-zisă şi documentele anexate acesteia, conform specificaţiilor incluse în secţiunea II.1.2 „Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale” din prezentul Ghid.

Solicitantul de finanţare trebuie să întocmească un original şi 3 copii ale întregii documentaţii (Plan şi anexele acestuia, inclusiv cererile de finanţare şi anexele acestora).

Paşii pe care trebuie să îi parcurgă solicitantul de finanţare în întocmirea dosarului original al Cererii de finanţare sunt:

- Se completează un formular al Cererii de finanţare conform instrucţiunilor din prezentul ghid şi a instrucţiunilor din formularul standard; se recomandă ca formularul Cererii de finanţare să nu fie tipărit faţă-verso!

- Se ataşează la Cererea de finanţare anexele, în ordinea prevăzută în lista de verificare de mai jos; se recomandă ca între Cererea de finanţare şi anexe precum şi între anexe să se introducă o pagină despărţitoare cu titlul anexei respective (aceasta pagină nu va fi numerotată!)

- ATENŢIE! Unele anexe la dosarul original al Cererii de finanţare sunt copii ale unor documente care se regăsesc în original numai la sediul beneficiarului (e.g documente referitoare la situaţiile financiare ale solicitantului, fişe de post, documente cadastrale etc). Copiile de pe aceste documente vor fi ştampilate/marcate cu menţiunea ”conform cu originalul” înainte de a fi puse la dosarul Cererii de finanţare.

- Cererea de finanţare şi anexele la aceasta se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicitul acestuia, pe fiecare pagină (sau se ştampilează cu ştampila purtând semnătura reprezentantului legal, dacă solicitantul dispune de astfel de facilitate), în partea dreapta, în josul paginii şi se ştampilează pe fiecare pagină, lângă semnătură.

- ATENŢIE! Dacă sunt documente elaborate faţă-verso (e.g Studiu de fezabilitate etc), solicitantul va numerota în ordine cronologică fiecare filă (faţă-verso) şi va ştampila fiecare filă (faţă-verso) conform celor de mai sus.

- Pagina opis va fi pagina “0” (zero) a cererii de finanţare.

- După ce documentele care constituie dosarul cererii de finanţare sunt numerotate şi ştampilate, se întocmeşte opisul.

- Documentele care constituie dosarul Cererii de finanţare se leagă (recomandat a se îndosaria în biblioraft/ bibliorafturi, numerotate volumul I, volumul II, etc.) în ordinea prevăzută mai jos, în lista de verificare.

Inainte de a îndosaria originalul dosarului cererii de finanţare, solicitantul va multiplica în 3 (trei) exemplare întreaga documentaţie. Documentele pot fi copiate faţă-verso. Fiecare copie se va lega /îndosaria ca şi originalul dosarului cererii de finanţare.

Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul original al Cererii de finanţare este complet, pe baza Listei de verificare de mai jos:

- Lista de verificare a Planului integrat şi a documentelor ataşate

| Pentru solicitant |  |
| --- | --- |
| Planul integrat de dezvoltare urbană este elaborat conform modelului furnizat prin Ghidul solicitantului |  |
| Planul integrat este numerotat, semnat şi ştampilat conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului |  |
| Planul integrat (împreună cu documentele ataşate acestuia) şi fiecare cerere de finanţare pentru proiectele individuale depuse împreună cu PIDU sunt redactate în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| Planul integrat şi toate documentele ataşate acestuia (inclusiv Cererile de finanţare individuale pentru proiecte şi anexele acestora) sunt transmise într-un colet sigilat |  |
| Partea exterioara a coletului sigilat poartă eticheta cu toate detaliile de identificare (axa prioritară, domeniu major de intervenţie, autoritatea de management, organismul intermediar, solicitant, titlu plan) |  |
| La Planul integrat sunt ataşate următoarele documente: |  |
| Declaraţia de asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană, în original |  |
| Hotărârea Consiliului Local de asumare a planului integrat şi a cheltuielilor legate de acesta, în copie |  |
| Cererile de finanţare individuale pentru fiecare dintre proiectele componente ale planului integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR, depuse împreună cu PIDU, sunt ataşate |  |

- Lista de verificare a Cererii de finanţare (CF) individuale

| Pentru solicitant |  |
| --- | --- |
| Toate rubricile din formularul cererii de finanţare (CF) sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard |  |
| CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) |  |
| Cele 4 exemplare sunt marcate corespunzător (original, copie nr. 1, 2, 3) |  |
| CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor |  |
| CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită. |  |
| La Cererea de finanţare sunt ataşate următoarele anexe: |  |
| A. Pentru toate tipurile de proiecte |  |
| [dacă e cazul] Actul de împuternicire , în original |  |
| [dacă solicitantul este un parteneriat] Acordul de parteneriat, în original |  |
| [dacă solicitantul este ADI] Actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor respectiv hotărârea judecătorească privind dobândirea personalităţii juridice, în copie |  |
| Declaraţia de eligibilitate, semnată de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită, este ataşată în original şi respectă modelul standard |  |
| Declaraţia de angajament, semnată în original, de către reprezentantul legal sau de persoana împuternicită, este ataşată şi respectă modelul standard |  |
| [dacă e cazul] decizii privind recuperarea autoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţii, în copie |  |
| Situaţiile financiare ale solicitantului, în copie |  |
| Hotărârea Consiliului Local/ Consiliului Judeţean /a Consiliului de Administraţie/Adunării Generale al/a ADI, după caz, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în copie In cazul parteneriatelor: Hotărârea Consiliului local/ Consiliului Judeţean de aprobare a proiectului, cheltuielilor legate de proiect şi acordul de parteneriat, în copie. |  |
| Documentele de proprietate/administrare asupra terenului şi/sau infrastructurii obiect al investiţiei, în copie (cu excepţiile prevăzute în ghid, după caz) |  |
| CV-urile (solicitate numai în situaţia în care membrii echipei de proiect sunt deja desemnaţi) şi/sau fişele de post aferente poziţiilor care formează echipa de proiect, în copie |  |
| B. Pentru proiectele care prevăd lucrări publice |  |
| Studiul de fezabilitate/ documentaţia tehnico-economică, în copie însoţit(ă) de Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare, şi de avizele asupra SF/ documentaţiei tehnico-economică, emise de către autorităţile abilitate, în copie |  |
| Studiul de fezabilitate/documentaţia tehnico-economică nu a fost elaborat/ă / revizuit/ă / reactualizat/ă cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare (datele respective sunt indicate pe document) |  |
| [dacă este cazul] Devizul general din studiul de fezabilitate / documentaţia tehnico-economică este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare |  |
| Analiza cost-beneficiu (dacă nu este inclusă în studiul de fezabilitate / documentaţia tehnico-economică), inclusiv analiza economică, în copie |  |
| Certificatul de urbanism valabil la data depunerii CF, în copie |  |
| [dacă este cazul] Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, în copie |  |
| [dacă este cazul] Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, în copie |  |
| C. Pentru proiectele care prevăd investiţii în: - Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale; - Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale; - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale - Reabilitarea/extinderea /finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale necesare comunităţii respective, înfiinţarea de biblioteci publice, înfiinţarea de centre comunitare etc. - Schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate |  |
| Planul de reutilizare, în copie |  |
| D. Pentru proiectele care prevăd investiţii în structuri de sprijinire a afacerilor, respectiv crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe |  |
| Planul de afaceri, în copie |  |
| E. Pentru proiectele care prevăd investiţii în reabilitarea monumentelor istorice |  |
| Planul de marketing, în copie |  |
| Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în grupa A/B a obiectivului de patrimoniu ce face obiectul investiţiei, în copie |  |
| F. Pentru proiectele care prevăd investiţii în asigurarea de servicii sociale |  |
| [dacă este cazul] Documentaţia privind selecţia transparentă a furnizorului privat de servicii sociale care îşi va desfăşura activitatea în imobilul obiect al investiţiei, în copie |  |
| Dovada acreditării furnizorului de servicii sociale care îşi desfăşoară activitatea în imobilul ce face obiectul investiţiei, în copie |  |
| G. Alte anexe |  |
| [dacă este cazul] Studiu de trafic/ studiul de circulaţie, în copie – excepţie fac doar străzile de categoria IV, pentru care acest studiu nu este relevant |  |
| [dacă este cazul] Studiul de oportunitate a investiţiei, în copie |  |
| [dacă este cazul] Orice alte studii care pot conduce la justificarea oportunităţii proiectului care face obiectul cererii de finanţare, în copie |  |
| H. Anexe obligatorii pentru proiectele care prevăd lucrări publice pentru care cererile de finanţare se depun ulterior depunerii planului integrat |  |
| [dacă este cazul] Proiectul tehnic, în copie – in format tiparit (1 exemplar original impreuna cu CF originala) si pe 3 CD (care insotesc cele 3 copii ale CF) |  |
| Aspecte administrative |  |
| Dosarul fiecărei cereri de finanţare conţine opis completat conform modelului |  |
| Documentele ataşate sunt valabile, conform opis-ului CF (documentele se încadrează in perioada de valabilitate pentru care acestea au fost emise) |  |
| Opisul CF este complet şi redă corect paginaţia şi perioadele de valabilitate ale documentelor cuprinse (unde e cazul) |  |
| Documentele ataşate în copie sunt ştampilate cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită |  |

### Întocmirea bugetului

În completarea Secţiunii 4 „Finanţarea proiectului” din cererea de finanţare pentru proiectele individuale, solicitantul va ţine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi de modalitatea de stabilire a contribuţiei proprii, detaliate mai jos.

Atenţie! Atât rata cofinanţării din fonduri structurale, cât şi categoriile de cheltuieli ce vor fi recunoscute ca eligibile sunt diferite în cazul proiectelor care cad sub incidenţa schemelor  de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv acele proiecte ale căror activităţi se încadrează în categoria de operaţiuni b) „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”, precum şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proiectele privind „crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement”, astfel cum acestea sunt descrise în secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului” din prezentul Ghid (a se vedea şi secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” pentru informaţii cu privire la ratele de cofinanţare).

#### Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

- este efectiv plătită după data intrării în vigoare a contractului de finanţare

Excepţii de la acest criteriu:

  - Pentru proiectele care nu cad sub incidenţa schemelor de ajutor de stat sus-menţionate, următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile dacă au fost plătite înainte de semnarea contractului de finanţare însă după data de 1 ianuarie 2007:

- cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

- cheltuieli pentru expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic

- cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren

- cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic

- cheltuieli pentru achiziţia terenului

- cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii

Atenţie! Solicitanţii ale căror proiecte au fost pregătite din alte surse decât cele proprii (precum HG nr. 811/ 2006, HG nr.1424/2008, PHARE, UNDP, acorduri bilaterale, etc) trebuie să includă cheltuielile aferente pregătirii  în bugetul proiectului ca şi cheltuieli neeligibile (punctul 4.1 „Bugetul proiectului” din cadrul cererii de finanţare). La punctul 4.2 „Surse de finanţare a proiectului” din cererea de finanţare, pentru liniile I a şi II b, se va trece valoarea totală a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi se va insera o notă în care se va face menţiunea: „Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de <valoare lei> lei, reprezentând <se enumeră tipul de cheltuieli : SF/PT/ SF şi PT> din cadrul <denumire program/ proiect/ act normativ>.

1.2. Pentru proiectele care cad sub incidenţa schemelor  de ajutor de stat sus-menţionate, conform Ordinului MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu achiziţionarea (sau exproprierea) terenului sunt eligibile dacă au fost efectiv plătite înainte de semnarea contractului de finanţare, însă după data de 14 aprilie 2008, dată la care a intrat în vigoare schema de ajutor de stat. Aceeaşi cheltuială, în cazul proiectelor ce intră sub incidenţa Ordinului  MDRT nr. 1587/2010 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 este eligibilă după data de 01.06.2010.

- este însoţită de documente justificative,

respectiv facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate

- este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare,

încheiat de către Autoritatea de management, prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (în calitate de Organism intermediar), cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Art. 54(5), Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: o cheltuială cofinanţată din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European) sau Fondul de Coeziune nu poate primi asistenţă din alte instrumente financiare comunitare.

Art. 60, Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea şi implementarea Programului operaţional, în conformitate cu principiul unui management financiar sănătos.

- este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în special în ceea ce priveşte:

- ajutorul de stat (vezi Secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” de mai sus)

- regimul achiziţiilor publice, prin respectarea normelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

- este menţionată în Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1360/2011 şi al ministrului finanţelor publice nr. 1938/2011 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru acest domeniu de intervenţie au fost aprobate prin ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ordin publicat în Monitorul Oficial nr.775/2008, Partea I. Acest ordin a fost abrogat prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1360/2011 şi al ministrului finanţelor publice nr. 1938/2011 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, disponibil în Anexa 8 „Ordin cheltuieli eligibile” la prezentul Ghid.

Orice cheltuială care nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.

Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către solicitant/beneficiar.

În plus, următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

- taxa pe valoarea adăugată;

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

- dezafectarea centralelor nucleare;

- achiziţia de echipament second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- operarea obiectivelor de investiţii

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.

- este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi necesară pentru desfăşurarea proiectului

#### Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile

Contribuţia proprie a solicitantului reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanţării nerambursabile acordate.

Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate menţionate mai sus) şi a celor neeligibile (inclusiv TVA aferentă tuturor cheltuielilor). În Bugetul proiectului (secţiunea 4.1. din Formularul cererii de finanţare) se va evidenţia eligibilitatea categoriilor de cheltuieli.

În tabelul „Surse de finanţare” (secţiunea 4.2. din Formularul cererii de finanţare), linia I.a. „valoarea eligibilă a proiectului” reprezintă suma cheltuielilor eligibile, linia I.b. „valoarea neeligibilă a proiectului” reprezintă suma cheltuielilor neeligibile, iar linia I.c. reprezintă TVA aferentă tuturor cheltuielilor, eligibile şi/sau neeligibile.

Valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din FEDR şi, respectiv, bugetul de stat (a se vedea şi Secţiunea I.4 „Alocarea financiară (orientativă)” din prezentul Ghid).

Pentru proiectele care nu cad sub incidenţa schemelor de ajutor de stat, procentul finanţării nerambursabile din valoarea cheltuielilor eligibile este de maxim 98%.

Pentru proiectele care cad sub incidenţa schemelor de ajutor de stat, respectiv cele privind dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi cele privind crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe, procentul aplicat reprezintă intensitatea ajutorului regional stabilită în funcţie de locul de implementare a proiectului precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor mari), după cum urmează:

| Tipul solicitantului | Locul de implementare a proiectului | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului | Finanţarea nerambursabilă maximă din FEDR (din valoarea eligibilă a proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| APL, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, parteneriate între APL | Regiunea de dezvoltare 8 BI | 60% | 40% |
|  | Celelalte regiuni de dezvoltare | 50% | 50% |

În toate cazurile, pe lângă contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum şi cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului.

Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii sau credite bancare negarantate de stat. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului, sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.

### Depunerea spre finanţare a Planului integrat şi a cererilor de finanţare

Planul integrat de dezvoltare urbană, împreună cu toate documentele anexate indicate mai sus, inclusiv cererile de finanţare pentru minim două proiecte  individuale din categorii diferite de operaţiuni eligibile [vezi lit.a), b) şi c) de la secţiunea II.2.2.A.2	Eligibilitatea proiectului ] dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (respectiv lit.a), componente ale planului  şi anexele acestora, se depun la sediul organismului intermediar din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde va avea loc implementarea proiectelor.

Aceste documente fac obiectul verificării admisibilităţii Planului integrat, a eligibilităţii solicitantului,  a categoriilor de activităţi incluse în proiectele individuale componente ale acestuia şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR, precum şi a calităţii şi maturităţii proiectelor, pe baza criteriilor enumerate în prezentul Ghid şi incluse în grilele specifice anexate acestuia.

Planurile integrate, documentele anexate acestora, precum şi cererile individuale de finanţare care sunt depuse împreună cu PIDU şi toate anexele acestora, completate în limba română, se depun personal de către un reprezentant al solicitantului, mandatat în acest sens, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii), într-un colet sigilat, la sediul organismului intermediar al POR din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde se prevede implementarea Planului şi a proiectelor componente.

Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să poarte, în mod obligatoriu, o etichetă cu următoarele informaţii:

Solicitare de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organism intermediar: denumirea Organismului intermediar la sediul căruia se depune cererea de finanţare

Solicitant: Denumirea şi adresa sediului solicitantului

Planul integrat: Titlul şi locul de implementare al planului integrat (localitatea, judeţul)

Documentele transmise prin orice alte mijloace (ex: fax, e-mail, poştă, curier etc) vor fi respinse.

La depunere, coletul va primi un număr de înregistrare, iar un reprezentant al organismului intermediar va întocmi procesul verbal de primire a documentaţiei, în 2 exemplare originale, proces-verbal prin care se va confirma faptul că a fost primit coletul, data şi ora primirii, faptul că acesta este sigilat conform cerinţelor şi poartă eticheta menţionată mai sus. În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, reprezentantul organismului intermediar va refuza primirea coletului. În această din urmă situaţie, solicitantul are dreptul de a redepune documentele, cu îndeplinirea condiţiilor de formă sus-menţionate.

Este obligatoriu să se menţioneze numărul de înregistrare în orice corespondenţă purtată între solicitant şi Organismul intermediar, referitor la Planul integrat.

Atenţie! Cererile de finantare pentru proiectele individulale care vor fi depuse ulterior PIDU (în cazul în care acesta a fost declarat admis) urmează aceeaşi procedură de depunere spre finanţare, în plus ataşându-se un exemplar original, pe hârtie, şi un CD în 3 exemplare cu Proiectul Tehnic.

Notă privind lista de rezervă

Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de dezvoltare urbană se finanţează în limita sumei alocate fiecărui PDU, prin axa prioritară 1, DMI 1.1 din cadrul POR 2007-2013, în acest scop fiind prezentată împreună cu PIDU o listă a proiectelor finanţabile.

Deoarece s-au înregistrat situaţii în care unele proiecte propuse/depuse de PDU nu au putut fi depuse, respectiv finanţate din motive obiective, iar în alte cazuri s-au înregistrat reduceri ale bugetelor proiectelor în urma procesului de contractare, AMPOR a solicitat PDU să pregătească o listă de proiecte ce s-ar putea constitui în rezerve, în cazul în care rămân sume disponibile din alocarea totală pentru fiecare PIDU.

În limita acestor rezerve, fiecare PDU poate solicita AMPOR, în baza unei fişe de proiect care să prezinte justificări riguroase cu identificarea clară a obiectivului PIDU pe care îl sprijină direct, fişă analizată de OI pentru asigurarea conformităţii cu planul de acţiune PIDU, depunerea unuia sau mai multor proiecte din lista de rezervă aprobată prin HCL. AMPOR va analiza solicitarea şi punctul de vedere al OI, şi îşi va da sau nu acceptul. În cazul aprobării depunerii, cererile de finanţare din cadrul listei de rezervă vor intra în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost depuse la organismul intermediar din cadrul ADR.

## Etapele procesului de evaluare şi acceptare spre finanţare

### Admisibilitatea Planului integrat de dezvoltare urbană

Verificarea admisibilităţii Planului integrat va fi efectuată pe baza cerinţelor incluse în Grila 1 „Grila de verificare a admisibilităţii planului integrat de dezvoltare urbană”, anexată la prezentul Ghid. În cazul în care se constată că unul dintre criteriile incluse în această listă nu este îndeplinit, Planul integrat va fi respins, iar cererile de finanţare aferente proiectelor individuale depuse împreună cu PIDU nu vor mai intra în procesul de verificare şi evaluare.

Astfel, Planul integrat va fi respins dacă:

- Declaraţia de asumare a planului nu este transmisă în original şi/sau nu este semnată de reprezentantul legal al oraşului/municipiului pe teritoriul căruia este localizată zona de acţiune urbană identificată. În cazul în care declaraţia este transmisă în original, însă nu respectă în integralitate formatul standard furnizat prin Ghidul solicitantului – vezi Formular A „Declaraţia de asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană” – Organismul intermediar poate solicita corectarea acesteia, o singură dată. Corectarea nu poate avea ca obiect completarea sau modificarea semnatarului acestei declaraţii.

- Nu se depun împreună cu PIDU minim două cereri de finanţare pentru proiecte individuale, din două categorii diferite de operaţiuni eligibile, dintre care una obligatoriu din categoria a)

- Lipseşte exemplarul marcat „original”. În cazul în care lipseşte un exemplar din cele 3 marcate „copie”, Organismul intermediar va solicita furnizarea acestuia;

- Nu conţine toate capitolele indicate în modelul anexat prezentului Ghid.

Dacă Planul integrat supus analizei nu obţine calificativul „DA” la toate aspectele menţionate în secţiunea „Admisibilitate” din grila sus-menţionată, acesta va fi respins, iar cererile de finanţare pentru proiectele individuale depuse împreună cu PIDU nu vor mai intra în procesul de evaluare.

De asemenea, oraşul/municipiul respectiv trebuie să fie unul dintre cei 13 poli de dezvoltare urbană (respectiv Bacău, Suceava, Brăila, Galaţi, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Deva, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureş) desemnaţi prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea verificării admisibilităţii Planului integrat, Organismul intermediar va notifica solicitantul şi AMPOR cu privire la rezultatul acestei etape .

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificării admisibilităţii Planului integrat de dezvoltare urbană se va face în scris, de către Organismul Intermediar, astfel:

- in ziua imediat următoare după finalizarea verificării admisibilităţii pentru un plan integrat pentru planurile integrate declarate inadmisibile

- in ziua imediat următoare finalizării înregistrarii în registrul special dedicat PIDU şi în SMIS, a cererilor de finanţare depuse împreună cu acesta, pentru planurile integrate declarate admisibile.

În cazul Planurilor integrate declarate ca admisibile, organismul intermediar va comunica solicitantului, concomitent cu notificarea asupra rezultatului procesului de verificare a admisibilităţii planului, şi numărul de înregistrare / codul unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS al fiecărei cereri de finanţare pentru proiectele individuale componente ale planului respectiv pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional. Este obligatoriu să se menţioneze numărul de înregistrare / codul SMIS al cererii de finanţare în orice corespondenţă purtată între solicitant şi Organismul intermediar, referitor la cererea de finanţare respectivă.

În maxim 1 săptămână de la primirea notificării din partea OI privind admisibilitatea PIDU, solicitanţii vor publica pe website-ul instituţiei, într-o secţiune dedicată, întregul document, inclusiv lista de proiecte propuse spre finanţare, calendarul de depunere, precum şi lista cu proiecte în rezervă solicitată de AMPOR fiecărui PDU.

În cazul respingerii Planului integrat pe motive de inadmisibilitate, solicitantul va fi informat, de asemenea, asupra motivelor de respingere, cu indicarea acelor cerinţe/criterii care nu au fost îndeplinite. În acest caz, cererile de finanţare pentru proiectele individuale nu vor mai intra în procesul de evaluare, fiind respinse împreună cu Planul integrat. Se recomandă luarea în considerare a motivelor de respingere, corectarea/completarea Planului integrat şi redepunerea acestuia, împreună cu toate documentele, cererile de finanţare pentru proiectele individuale şi anexele acestora.

### Conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare individuale

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) pentru fiecare proiect individual aferent Planului integrat (exclusiv pentru acele Planuri integrate care au fost declarate admisibile), face obiectul verificării conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, precum şi a eligibilităţii categoriilor de activităţi propuse, pe baza criteriilor enumerate în prezentul Ghid şi incluse în grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, din Grila 2 „Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului” anexată Ghidului.

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se va realiza de către un responsabil din cadrul OI şi va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor şi valabilitatea documentelor, precum şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Organismul intermediar poate solicita clarificări privind cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii poate duce la respingerea cererii de finanţare.

ATENŢIE! CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SUNT CUMULATIVE, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ATÂT ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI, CÂT ŞI ELIGIBILITATEA PROIECTULUI. NEÎNDEPLINIREA UNUIA DINTRE ACESTE CRITERII DE CĂTRE ORICARE DINTRE CERERILE DE FINANŢARE PENTRU PROIECTELE INDIVIDUALE ATRAGE RESPINGEREA CERERII RESPECTIVE CA NEELIGIBILĂ.

Atenţie! Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor justificative de efectuare a plăţilor (e.g. facturi). Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate în Secţiunea II.1.4 „Întocmirea bugetului” din  prezentul Ghid şi vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului.

Pentru criteriile privind conformitatea administrativă a cererii de finanţare vă rugăm consultaţi secţiunea II.1.2 „Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale”, precum şi Grila 2 „Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare”.

În urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare aferente proiectelor individuale prin care se implementează planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, acestea pot fi declarate:

- Admise, situaţie în care se va trece la etapa următoare a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, sau

- Respinse, situaţie în care:

A) Dacă aspectele care determină neconformitatea administrativă / neeligibilitatea cererii de finanţare pot fi remediate, solicitantul va efectua modificările / completările / corecţiile necesare şi va redepune cererea de finanţare pentru proiectul în speţă la organismul intermediar, în termenul indicat de acesta, termen care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză. În cazul în care acest termen nu este respectat şi:

        - nu este indeplinită condiţia minima de acceptare a PIDU, respectiv minim 2 proiecte eligibile din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), documentaţia PIDU va fi respinsă, oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană având dreptul de a redepune Planul integrat şi cererile de finanţare pentru proiecte la o dată ulterioară, dată de la care se va relua procesul de evaluare şi selecţie, în integralitate.

        - este îndeplinita condiţia minimă de acceptare a PIDU, cererea de finantare respectivă va fi respinsă, oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană având dreptul de a redepune cererea de finanţare la o dată ulterioară, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză, dată de la care se va relua procesul de evaluare şi selecţie, în integralitate; dacă şi acest termen este depăşit, CF este respinsă fără dreptul de a mai putea fi redepusă – se va putea înlocui cu un alt proiect similar inclus în planul de acţiune sau în lista de rezervă PIDU aprobată prin HCL. Noua cerere de finanţare va intra în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă la organismul intermediar.

B) Dacă aspectele care determină neconformitatea administrativă / neeligibilitatea cererii de finanţare nu pot fi remediate si nu este afectata condiţia minimă de acceptare a PIDU, solicitantul are dreptul de a înlocui proiectul aferent cererii respective cu un altul similar (respectiv, din aceeaşi categorie de operaţiuni eligibile), inclus de asemenea în planul de acţiune aferent planului integrat sau în lista de rezervă PIDU aprobată prin HCL, şi va depune cererea de finanţare pentru acest nou proiect, împreună cu toate anexele solicitate conform ghidului solicitantului, la organismul intermediar, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză. Noua cerere de finanţare va intra în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă la organismul intermediar. Dacă solicitantul nu poate înlocui proiectul aferent cererii respective cu un alt proiect similar inclus în planul de acţiune sau în lista de rezervă, se va continua procesul de evaluare, selecţie şi contractare doar pentru acele cereri de finanţare care îndeplinesc condiţiile de conformitate administrativă şi eligibilitate.

C) Dacă aspectele care determină neconformitatea administrativă / neeligibilitatea cererii de finanţare nu pot fi remediate şi dacă prin acest lucru nu mai sunt îndeplinite condiţiile minime de acceptare spre finanţare a planului integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), planul integrat va fi respins în integralitate, urmând ca solicitantul să redepună întreaga documentaţie, conform prevederilor prezentului Ghid, la o dată ulterioară, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză, în condiţiile în care se vor îndeplini criteriile şi cerinţele de admisibilitate a planului şi a celor prevăzute pentru cererile de finanţare aferente proiectelor individuale. În această situaţie, procesul de evaluare se va relua de la prima etapă, respectiv analiza admisibilităţii planului integrat.

Atenţie! În cazul cererilor de finanţare, aferente unor proiecte individuale componente ale Planului integrat pentru care se solicită finanţare în cadrul sub-domeniului „Poli de dezvoltare urbană” al Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, depuse ulterior datei de depunere a Planului integrat, conform calendarului asumat de beneficiar, în urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii acestea pot fi declarate:

- Admise, situaţie în care se va trece la etapa următoare a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, sau

- Respinse, caz în care se aplică paragraful A lit. (b) sau paragraful B de mai sus, după caz.

Numai cererile de finanţare conforme administrativ şi eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, evaluarea tehnică şi financiară.

Atenţie! Solicitantul de finanţare va fi notificat cu privire la finalizarea procesului de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii astfel:

- Pentru Cererile de finanţare depuse împreună cu PIDU, OI va notifica solicitantul cu privire la conformitatea administrativă şi eligibilitatea acestora în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea aceastei etape.

- În cazul PIDU declarate admisibile ca urmare a acestei etape, cererile de finanţare depuse ulterior vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse, respectiv OI va face notificările privind verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii pentru fiecare Cerere de finanţare în parte în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea  verificării acesteia.

#### Criterii de eligibilitate

##### II.2.2.A.1	Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate si prezentate în cadrul prezentului capitol.

- Forma de constituire a solicitantului

  - Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL), din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Consiliile locale, orăşeneşti şi municipale sunt autorităţi deliberative, iar primarii autorităţi executive, în timp ce consiliile judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Pentru Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, vor fi consideraţi solicitanţi eligibili oraşele/municipiile desemnate prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare ca poli de dezvoltare urbană, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale corespunzătoare.

  - Parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale, APL), definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Unităţile administrativ-teritoriale (APL), din mediul urban (respectiv cele 13 oraşe/municipii desemnate ca poli de dezvoltare urbană), pot depune cereri de finanţare pentru un proiect din cadrul Planului integrat, individual (vezi lit.a. de mai sus) sau în parteneriat cu judeţul pe teritoriul administrativ al căruia este localizat oraşul/municipiul respectiv.

Acordul de parteneriat, întocmit conform modelului prezentat în Modelul B „Acord de parteneriat”, va fi anexat, în original, la Formularul cererii de finanţare.

ATENŢIE! Oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană va îndeplini în mod obligatoriu rolul de lider şi reprezentant al parteneriatului.

Criteriile de eligibilitate se aplică tuturor partenerilor, după cum este indicat în cadrul acestei secţiuni.

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) 1083/2006 ce conţine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European  şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale, referitoare la perioada de păstrare a documentaţiei legate de un proiect finanţat din instrumente structurale şi a perioadei de păstrare a obiectivelor unei operaţiuni finanţate din instrumente structurale, durata de funcţionare a parteneriatului, prevăzută în Acord, trebuie să fie cel puţin până la 31 decembrie 2020.

ATENŢIE! Pentru acele cereri de finanţare care privesc proiecte care cad sub incidenţa schemelor  de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni privind „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”), şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv proiectele privind crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement),în scopul determinării intensităţii maxime a ajutorului regional, UAT/APL, precum şi parteneriatele între UAT/APL vor fi încadrate în categoria întreprinderilor mari (vezi secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” şi secţiunea II.1.4.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile”).

  - Asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) (vezi definiţia în Anexa 3 „Glosar de termeni” la prezentul Ghid).

Atenţie! Pentru a fi considerată eligibilă, ADI trebuie să aibă obligatoriu în componenţă unitatea administrativ-teritorială din mediul urban desemnată ca pol de dezvoltare urbană prin HG nr.998/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) 1083/2006 ce conţine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European  şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale, referitoare la perioada de păstrare a documentaţiei legate de un proiect finanţat din instrumente structurale şi a perioadei de păstrare a obiectivelor unei operaţiuni finanţate din instrumente structurale, durata de funcţionare a asociaţiei, prevăzută în actul constitutiv, trebuie să fie cel puţin până la 31 decembrie 2020.

Documentele constitutive ale Asociaţiei vor fi anexate, în copie, la Formularul cererii de finanţare.

Atenţie! În cazul în care Cererea de finanţare se referă la un proiect individual care cade sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni privind „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”), Asociaţia de dezvoltare intercomunitară nu este solicitant eligibil pentru aceste tipuri de proiecte, conform prevederilor Ordinului menţionat!

În schimb, în cazul în care cererea de finanţare se referă la un proiect individual care cade sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni privind crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe), Asociaţia de dezvoltare intercomunitară este solicitant eligibil pentru aceste tipuri de proiecte.

- Solicitantul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate

- Indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul precum şi fiecare dintre parteneri, în cazul parteneriatelor, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de mai jos:

- 1. Se află, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

- obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.”

2. Solicitantul precum şi partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte şi nu pot deveni beneficiari de finanţare nerambursabilă, dacă  se încadrează în una din următoarele situaţii:

- se află în stare de faliment/ insolvenţă sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat acorduri cu creditorii,  şi-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

- reprezentantul legal şi / sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata;

- reprezentantul legal şi / sau reprezentanţii partenerilor asociaţi au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale, au fost găsiţi vinovaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;

3.	În cazul menţionat la pct. 2 lit. d, solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, de încălcarea unuia sau mai multor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale, sau a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă, va putea să depună proiecte pentru a fi finanţate prin POR, cu condiţia achitării acestui debit precum şi a penalităţilor aferente şi să facă dovada achitării acestora, precum şi a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanţa judecătorească şi / sau de către autoritatea contractantă.

În cazul proiectelor de reabilitare a locuinţelor sociale, deţinute de autorităţi publice locale, zona în care se implementează proiectul individual îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1080/2006 art.7(2) şi Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 art.47.

Pentru proiectele care au ca obiectiv reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor destinate serviciilor sociale:

- Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/ modernizat;

- Solicitantul nu desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/ modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul;

- Solicitantul nu va dezvolta prin proiect centre rezidenţiale pentru copii, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri;

Pentru proiectele care au ca obiectiv crearea/extinderea/modernizarea de structuri de sprijinire a afacerilor, sau crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement:

- Indiferent de forma juridică de organizare, solicitantul să nu poată fi considerat ca fiind „în dificultate”, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004;

- Structura de sprijinire a afacerilor să nu fie utilizată exclusiv de solicitant;

- Investiţia iniţială să fie realizată pe teritoriul României;

- Investiţia iniţială trebuie să fie menţinută pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea proiectului de investiţie realizat;

Pentru proiectele care au ca obiectiv restaurarea / consolidarea / conservarea / protejarea monumentelor istorice:

- Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din utilizarea monumentului istoric restaurat/ consolidat/protejat/ conservat şi a facilităţilor construite, după caz, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi;

- Obiectivul propus pentru finanţare este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial (HG nr. 493/2004, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004);

- Monumentul istoric restaurat / consolidat / conservat / protejat va fi inclus total sau parţial în circuitul public.

Atenţie! Cerinţele de mai sus vor face obiectul Declaraţiei de eligibilitate (vezi Formular C „Declaraţie de eligibilitate”) care se va anexa la Cererea de finanţare (a se vedea şi Secţiunea II.1.2 „Completarea cererii de finanţare pentru proiectele individuale” din prezentul Ghid).

- Solicitantul este/include unul dintre cele 13 oraşe/municipii desemnate ca poli de dezvoltare urbană

desemnate ca atare prin HG. nr.998/2008 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.

- Solicitantul are calitatea de proprietar / administrator  al infrastructurii (teren / clădiri / structuri etc.) care face obiectul investiţiei

Solicitantul (UAT/APL, ADI sau oricare dintre membrii parteneriatului, după caz) deţine titlul de proprietate sau dreptul de administrare asupra imobilului (teren, clădire, structură etc), titlu care îi conferă dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii. Această condiţie priveşte fiecare proiect individual inclus în Planul integrat, cu excepţia celor care au ca obiect simpla achiziţie de echipamente (pentru lista activităţilor eligibile, vă rugăm consultaţi secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului”, pct.2) din prezentul Ghid).

Prin excepţie, în cazul investiţiilor de tipul pasajelor supra şi subterane care intersectează infrastructura de căi ferate, solicitantul dovedeşte dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se realizează investiţia.

În cazul cererilor de finanţare aferente proiectelor care au ca obiectiv exclusiv achiziţia de echipamente (respectiv proiecte care vizează achiziţionarea şi instalarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al  cetăţenilor la informaţii de interes public şi/sau achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere etc.), solicitantul va face dovada că deţine titlul de proprietate sau dreptul de administrare asupra imobilului/imobilelor (teren, clădire, structură etc) supravegheate, precum şi a dreptului de instalare a echipamentelor în cazul în care acestea sunt instalate pe imobile aparţinând unor terţi.

Atenţie! În cazul în care solicitantul este Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, calitatea de proprietar/administrator al imobilului se poate face de către unul sau mai mulţi membri ai Asociaţiei.

Dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire.

Dovada dreptului de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului se face prin:

- actul prin care se atestă dreptul de proprietate (a se vedea secţiunea II.1.2 „Completarea cererii de finanţare pentru proiecte individuale”, lit.A, pct.9) din prezentul Ghid)

- sau

- actul prin care se atestă darea în administrare a bunurilor

Dreptul de administrare trebuie să acopere o perioadă de minim 5 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului.

Exemplu: în cazul unui proiect cu o durată de implementare de 1 an, pentru care se depune o cerere de finanţare în anul 2009, dreptul de administrare trebuie să fie valabil până cel puţin în anul 2015 inclusiv (2009+1+5).

În cazul în care proprietatea sau dreptul de administrare asupra infrastructurii şi/sau terenului fac obiectul unei Legi/Hotărâri a Guvernului, referinţa la aceasta se va face în Declaraţia de eligibilitate (vezi Formular C „Declaraţie de eligibilitate” la Ghid).

- actul prin care se atestă dreptul de folosinţă, pentru excepţiile prevăzute mai sus.

Atenţie! Solicitantul trebuie să dovedească calitatea de proprietar/ administrator al imobilului/ infrastructurii, respectiv dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se realizează investiţia, pe o durată în conformitate cu prevederile art. 57, paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

- Infrastructura (clădire, teren, structură etc) ce face obiectul fiecărui proiect individual inclus în Planul integrat de dezvoltare urbană îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

  - Este liberă de orice sarcini

  - Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

  - Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de eligibilitate, conform modelului indicat în Formular C „Declaraţie de eligibilitate”, şi o va ataşa la Formularul cererii de finanţare.

- Solicitantul – membrii parteneriatului, în cazul în care cererea de finanţare este depusă în parteneriat - are capacitatea de a implementa proiectul

- Capacitate operaţională, administrativă, dovedită prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente (vezi pct. 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanţare) cât şi resurse materiale necesare implementării proiectului (vezi pct. 2.3.7 Resursele materiale implicate în realizarea proiectului, din formularul cererii de finanţare).

Atenţie! În cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi al parteneriatului: unul sau mai mulţi membri/ parteneri fac dovada gestionării a cel puţin unui proiect similar finanţat din fonduri publice, indiferent de sursa acestora.

În cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişa de post aferentă fiecărui membru.

În cazul în care echipa de proiect nu a fost stabilită până la data depunerii cererii de finanţare, informaţiile privind posturile aferente echipei de proiect vor fi oferite numai de fişele de post, care vor fi anexate la cererea de finanţare.

Atenţie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004) – Modelul E „Curriculum vitae” la formularul  Cererii de finanţare. Instrucţiuni referitoare la modul de completare a CV-ului sunt disponibile la adresa : http://www.europass-ro.ro

Un exemplu pentru completarea CV-ului poate fi descărcat de la adresa : http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CVInstructions_ro_RO.pdf.

În situaţia în care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va prezenta la pct. 2.4 din formularul Cererii de finanţare:

  - cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va include în caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului,

  - activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului,

  - modul în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fişele de post corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc).

- Capacitate financiară de a asigura resursele necesare acoperirii contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor suplimentare ale proiectului) şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Vezi Secţiunea II.1.4 „Întocmirea bugetului”, pentru condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi determinarea contribuţiei proprii, precum şi Secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” din prezentul Ghid.

Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanţare: Declaraţia de angajament (conform Formularului D „Declaraţie de angajament” ataşat la prezentul Ghid) şi Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect .

Atenţie! În cazul în care solicitantul este Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară/ parteneriat după cum este prevăzut la punctul 1, literele b) şi c) de mai sus, dovada capacităţii de cofinanţare se poate face de unul sau mai mulţi membrii asociaţi/ parteneri. În cazul parteneriatelor, prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participă fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

##### II.2.2.A.2	Eligibilitatea proiectului

Proiectul reprezintă o serie de activităţi şi o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, menite să răspundă unei nevoi reale şi să conducă la realizarea unui obiectiv precis.

Proiectul propus prin cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adică poate fi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii ( a se vedea  Grila 2 „Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii”):

- Proiectul este inclus în Planul integrat de dezvoltare urbană

Proiectele individuale vor fi evaluate, selectate şi contractate doar dacă sunt aferente planurilor integrate de dezvoltare urbană analizate şi admise, sau dacă, în urma respingerii unor proiecte din lista PIDU, au fost propuse şi acceptate spre finanţare proiecte aflate pe lista de rezervă, notificată OI şi AMPOR, şi aprobată prin HCL.

- Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni ale Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană

Operaţiunile eligibile în cadrul proiectelor individuale componente ale Planului integrat de dezvoltare urbană acoperă:

- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban

- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

- Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

În cadrul acestora, sunt eligibile următoarele tipuri de activităţi:

- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, cuprinzând:

a) infrastructura publică urbană:

- Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale;

- Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale;

- Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- şi supra-terane, pasarele, parcări, etc. şi a infrastructurii aferente utilităţilor publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc),

- Crearea /modernizarea spaţiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban);

- Reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale;

Atenţie! În cazul în care poluatorul (respectiv entitatea care este răspunzătoare de poluare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile) este clar identificat, atunci acesta trebuie să acopere costurile reabilitării site-ului respectiv. Activităţile de depoluare/reabilitare a acestor situri sunt eligibile în cazul în care poluatorul nu este identificat, sau nu (mai) poate fi obligat să acopere costurile depoluării. În această situaţie, costurile eligibile reprezintă costurile efective cu reabilitarea/depoluarea sitului minus creşterea înregistrată în valoarea terenului ulterior depoluării.

- Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al  cetăţenilor la informaţii de interes public (ex: tabele electronice de afişaj; tabele interactive etc.);

- Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului).

b) transport şi mobilitatea populaţiei:

- Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie, troleibuze, transport public pe apă etc, şi/sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii integrării diferitelor moduri de transport public urban;

- Construirea/extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente;

- Construirea  şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun  şi/sau piste pentru biciclete;

c) patrimoniu cultural mondial (UNESCO),  naţional şi local din mediul urban:

- Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor istorice, inclusiv prin:

  - Restaurarea, protejarea şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

  - Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;

  - Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ;

  - Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

Zona de protecţie a unui monument istoric reprezintă o zonă, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural (conform art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată). Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.

  - Construirea utilităţilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc);

Atenţie! Obiectivul propus pentru finanţare trebuie să fie inclus pe lista patrimoniului cultural mondial (HG nr. 493/2004, anexa A), lista patrimoniului cultural naţional sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban (Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004).

Atenţie! Obiectivul de patrimoniu şi infrastructura care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală, de exemplu, nu pot fi închiriate unor terţi spaţii in cadrul obiectului de patrimoniu restaurat/ protejat/ conservat, pe o durată de minim cinci ani de la finalizarea implementării proiectului. Orice încălcare a acestui criteriu implică încălcarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, finanţarea acordată respectivului proiect urmând să fie recuperată. De asemenea, clădirea de patrimoniu ce face obiectul proiectului nu va fi utilizată în scopul obţinerii de profit.

Eventualele venituri obţinute ca urmare a utilizării imobilelor restaurate / reabilitate / consolidate şi a echipamentelor achiziţionate, în scopul lor iniţial şi numai de către respectivul  beneficiar, vor fi estimate în vederea calculării valorii nerambursabile a proiectului din totalul cheltuielilor eligibile. A se vedea în acest sens Anexa 6 „Metodologie de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit” la prezentul Ghid.

De asemenea, la finalul implementării proiectului, monumentul istoric va fi inclus, total sau parţial, în circuitul public.

d) Crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agreement si a utilitatilor conexe

- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

- Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:

- Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/ sau servicii;

- Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces;

Această activitate şi cheltuielile aferente sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului este afectată de infrastructura de acces deficitară. Acest aspect va fi evaluat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/ extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului.

- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet);

- Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.

Echipamentele achiziţionate trebuie să fie noi.

În cazul beneficiarilor UAT/APL (şi a

parteneriatelor între UAT/APL), cheltuielile cu achiziţionarea echipamentelor sunt eligibile numai în limita a 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Atenţie! Proiectul devine neeligibil pentru cofinanţare din fonduri structurale dacă lucrările de construcţie încep sau prima comandă fermă de echipamente este făcută înainte de data la care intră în vigoare contractul de finanţare.

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie, pentru aceste tipuri de proiecte se finanţează numai investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care implică simple investiţii de înlocuire sau reabilitarea unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acesteia.

O structură de sprijinire a afacerilor reprezintă o structură clar delimitată care asigură o serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel încât să se valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt amplasate.

Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (e.g. consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).

Solicitantul nu poate fi utilizatorul exclusiv al structurii de sprijinire a afacerilor ce face obiectul proiectului. În cazul în care administrarea structurii de sprijinire a afacerilor va fi realizată de către o societate de administrare, nu este obligatoriu ca această societate să fie înfiinţată la momentul depunerii cererii de finanţare. Modelul D.2 „Planul de afaceri” la Ghidul solicitantului reprezintă un model orientativ pentru realizarea planului de afaceri. În cazul în care societatea care administrează structura de sprijinire a afacerilor (societatea de administrare) nu este înfiinţată la momentul realizării planului de afaceri, secţiunea relevantă din Planul de afaceri (e.g. „2. Descrierea organizaţiei care administrează structura de sprijinire a afacerilor”) poate conţine orice informaţie care să dovedească sau să susţină capacitatea solicitantului de a asigura administrarea şi buna funcţionare a structurii de sprijinire a afacerilor. Acest aspect este avut în vedere în evaluarea tehnică şi financiară a proiectului (vezi Grila 3.2 „Grila de evaluare tehnică şi financiară” la ghid). De asemenea, activitatea de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor poate fi concesionată, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Nu sunt eligibile spre finanţare structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de comerţ (e.g. centre comerciale).

Nu se acordă ajutor de stat pentru următoarele domenii de activitate:

  - pescuit şi acvacultură

  - construcţii de nave

  - industria carbonieră

  - industria siderurgică

  - sectorul fibre sintetice

  - activităţile legate de producţia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

  - procesarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele ori a produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987

- Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

- Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor, centre pentru persoane vârstnice, centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate) şi dotarea acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare;

Atenţie! Solicitantul nu va desfăşura  nici  activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/reabilitat /modernizat, nici alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat/modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul.

Eventualele venituri obţinute ca urmare a utilizării spaţiilor modernizate şi a echipamentelor achiziţionate în scopul lor iniţial şi numai de către respectivul  furnizor de servicii sociale, vor fi estimate în vederea calculării valorii nerambursabile a proiectului din totalul cheltuielilor eligibile, în cazurile în care valoarea totală a proiectului depăşeşte 1.000.000 Euro. A se vedea în acest sens Anexa 6 „Metodologie de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit” la prezentul Ghid.

De asemenea, în cazul centrelor rezidenţiale pentru copii, capacitatea acestora nu trebuie să depăşească 50 de locuri.

- Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme  de supraveghere etc);

- Reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi socio-culturale,  precum  biblioteci, case de cultură, centre comunitare şi altele asemenea;

- Reabilitarea/extinderea /finalizarea unor clădiri actualmente deteriorate şi/sau neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale necesare comunităţii respective, înfiinţarea de biblioteci publice, înfiinţarea de centre comunitare etc.

- Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate;

Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. În acest sens, recomandăm consultarea Secţiunii II.1.4 „Întocmirea bugetului” din prezentul Ghid, precum şi Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.3296/2008 privind cheltuielile eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional (vezi Anexa 8 „Ordin cheltuieli eligibile” la prezentul Ghid).

Atenţie! Ordinul de cheltuieli eligibile poate suferi modificări, motiv pentru care solicitanţii vor consulta site-ul www.inforegio.ro la momentul depunerii CF.

- Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între limitele minime şi maxime prevăzute pentru tipul de proiect respectiv, astfel:

- pentru proiecte care se încadrează în categoria a) de operaţiuni, respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”, între 1.700.000 lei şi 94.000.000 lei, cu excepţia proiectelor care vizează crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe pentru care limitele valorice trebuie să se încadreze între 700.000 lei şi 89.000.000 lei;

- pentru proiecte care se încadrează în categoria b) de operaţiuni, respectiv „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”, între 1.700.000 lei şi 89.000.000 lei;

- pentru proiecte care se încadrează în categoria c) de operaţiuni, respectiv „Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale”, între 350.000 lei şi 11.000.000 lei, cu excepţia proiectelor care vizează achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţi, pentru care limitele valorice trebuie să se încadreze între 350.000 lei şi 4.000.000 lei şi a proiectelor ce vizează reabilitarea locuinţelor sociale, pentru care limitele valorice trebuie să se încadreze între 1.700.000 – 94.000.000 lei;

Atenţie! Valoarea totală a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile inclusiv a TVA aferente acestora.

Atenţie! Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cazul proiectelor generatoare de venit nu va depăşi valoarea curentă a costului eligibil al investiţiei mai puţin valoarea curentă a venitului net obţinut de pe urma investiţiei, pe o perioadă de timp. Metodologia de determinare a valorii maxime a cheltuielilor eligibile conform Art.55 din Regulamentul CE 1083/2006 (pentru proiecte generatoare de venit) este prezentată în Anexa 6  la Ghidul solicitantului.

- Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului

Contribuţia minimă a solicitantului / beneficiarului la valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 2%, cu excepţia proiectelor care cad sub incidenţa schemelor de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unde aceasta se stabileşte în conformitate cu prevederile Secţiunilor I.5 „Ajutor de stat (regional)” şi II.1.4.B „Determinarea contribuţiei proprii şi a valorii maxime a finanţării nerambursabile” din prezentul Ghid.

- Proiectul respectă legislaţia în domeniul protecţiei mediului, eficienţei energetice, egalităţii de şanse (teme orizontale) şi al achiziţiilor publice

Temele orizontale sunt priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. Acestea se referă la:

- Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător

- Creşterea eficienţei energetice

- Promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării

Angajamentele României în ceea ce priveşte implementarea temelor orizontale se reflectă şi în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de protecţie a mediului, de creştere a eficienţei energetice şi promovare a egalităţii de şanse.

În etapa de verificare a eligibilităţii se va verifica respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului, respectiv implementarea principalelor acţiuni enumerate la Art. 94 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu completările şi modificările ulterioare.

Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Măsurile de creştere a eficienţei sunt toate acele acţiuni care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată.

Pe lângă informaţiile incluse la punctul 3.2 „Protecţia mediului şi eficienţa energetică” din Formularul cererii de finanţare, solicitantul va anexa la formularul cererii de finanţare fişa tehnică de mediu şi studiul de impact asupra mediului, dacă proiectul trebuie să urmeze procedura corespunzătoare pentru obţinerea acordului de mediu, după caz.

Organizaţia solicitantă este obligată să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, religie, dizabilităţi etc, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor.

Solicitantul va completa punctul 3.1 „Egalitatea de şanse” din formularul cererii de finanţare.

În ceea ce priveşte achiziţia de lucrări/ servicii/ bunuri în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile în legătură cu contracte de lucrări/ servicii/ furnizare, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, cofinanţate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Atenţie! Secţiunea 3 „Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională” din Formularul cererii de finanţare conţine recomandări privind modul în care solicitanţii pot să facă dovada respectării aspectelor de mai sus.

Modul în care vor fi respectate principiile şi legislaţia în domeniul temelor orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului cât şi după finalizarea acestuia.

- Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi, realizate asupra aceluiaşi imobil/ aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. În caz contrar ele vor fi considerate neeligibile şi cheltuielile aferente trebuie suportate de către beneficiar.

- Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activităţilor proiectului  (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului), pentru fiecare dintre proiectele pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR, nu depăşeşte data de 31.07.2015.

- Locul de implementare a proiectului

Proiectele (investiţiile) se realizează pe teritoriul României, în arealul oraşului/municipiului – pol de dezvoltare urbană.

(dacă este cazul – pentru proiecte de reabilitare a locuinţelor sociale) Zona în care se implementează proiectul individual trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1080/2006 art.7(2) şi Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 art.47 cu modificările şi completările ulterioare.

### Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare

Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare se realizează pe baza criteriilor de selecţie adoptate de către Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CMPOR), care se regăsesc în Hotărârile CMPOR disponibile pe site-ul Programului, www.inforegio.ro, respectiv:

- Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR

Proiectele vor fi evaluate având în vedere, în principal, următoarele aspecte (subcriterii):

- Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie (creşterea rolului economic şi social al oraşelor)

- Oportunitatea investiţiilor propuse prin proiectul respectiv

- Importanţa proiectului pentru regiune,

- în contextul Planului integrat din care proiectul respectiv face parte.

- Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectelor

Fiecare dintre proiectele componente ale Planului va fi evaluat având în vedere următoarele aspecte (subcriterii) principale:

- Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul precum şi calitatea metodologiei de implementare a proiectului

- Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului,

- Gradul de pregătire/maturitate a proiectului

- Coerenţa documentaţiei (studiul de fezabilitate/ documentaţia tehnico-economică/proiectul tehnic)

- Relevanţa soluţiei tehnice pentru proiect

- [după  caz] Strategia de marketing şi de administrare a structurii de sprijinire a afacerilor, planul de reutilizare a investiţiei respective, calitatea planului de afaceri, etc., după caz

- Măsura în care proiectul necesită cofinanţare din fonduri nerambursabile

- Coerenţa şi realitatea bugetului proiectului

- Implementarea măsurilor de promovare a egalităţii de şanse, a dezvoltării durabile, a eficienţei energetice şi a societăţii informaţionale

- Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanţării nerambursabile (inclusiv sustenabilitatea financiară)

Evaluarea tehnică şi financiară se va realiza de către o echipă de experţi evaluatori independenţi. Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POR, a coerenţei şi clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului etc.

Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar), pentru a asigura concluzii fundamentate, clare şi obiective ale procesului de evaluare tehnică şi financiară, pot solicita clarificări privind cererea de finanţare şi pot fi formulate recomandări, după cum urmează:

- Solicitarea în etapa de evaluare tehnică şi financiară a unor documente, studii aflate la baza elaborării documentaţiei tehnico-economice

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) al HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, „proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

a) expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic;

b) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

c) proiect tehnic;

d) detalii de execuţie.

De asemenea, Anexa nr. 2 la HG nr. 28/2008, „Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate”, include la componenta Studii de teren, următoarele: „studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional; studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; alte studii de specialitate necesare.

In conformitate cu art. 2, aliniatul a) – Date generale trebuie prezentate „…caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice…” pentru studiile de fezabilitate elaborate înainte de intrarea în vigoare a HG nr.28/2008, conform Modelului C.1 anexat Ghidului solicitantului.

AMPOR a solicitat ca obligatoriu a fi prezentate împreună cu cererea de finanţare şi documentaţia tehnico-economică a investiţiei preconizate. Având în vedere faptul că aceste documentaţii tehnico-economice nu preiau toate elementele documentaţiilor de fundamentare (studii de teren, expertize tehnice, ş.a.), în etapa de evaluare poate fi necesară prezentarea acestora.

Evaluatorii independenţi pot formula solicitări de clarificare în acest sens. Solicitantul de finanţare trebuie să prezinte documentele/ studiile/ analizele solicitate. Dacă solicitantul de finanţare nu prezintă aceste documente în termenul menţionat în scrisoarea de clarificări, proiectul va fi analizat pe baza informaţiilor disponibile. Solicitanţii de finanţare trebuie să fie conştienţi de faptul că documentaţiile tehnico-economice care nu au la bază studiile/expertizele solicitate de legislaţia în vigoare şi informaţiile insuficiente puse la dispoziţia evaluatorilor pot conduce la respingerea proiectului prin punctarea acestuia cu 0 („zero”) puncte la sub-criteriile privind coerenţa documentaţiei, soluţia tehnică, metodologia de implementare a proiectului.

- Clarificări cu privire la bugetul cererii de finanţare

Bugetul cererii de finanţare trebuie să fie realist, corelat cu activităţile propuse prin proiect, fundamentat, elaborat în conformitate cu prevederile ordinului privind cheltuielile eligibile aferent şi ale schemei de ajutor de stat aplicabile, dacă este cazul. Bugetul proiectului trebuie să fie prezentat în lei, cu două zecimale.

Devizul general trebuie să respecte metodologia şi structura indicate prin prevederile HG nr. 28/2008.

În etapa de evaluare tehnică şi financiară pot fi solicitate clarificări cu privire la întocmirea bugetului şi pot fi formulate recomandări pentru modificarea acestuia. Solicitantul de finanţare va analiza propunerile de modificare şi va transmite răspunsul său cu privire la acceptarea sau neacceptarea acestora. Solicitantul de finanţare va fundamenta şi argumenta neacceptarea recomandărilor evaluatorilor. Punctarea proiectului se va realiza în funcţie de informaţiile furnizate de solicitantul de finanţare şi de impactului elementelor neacceptate de solicitant asupra implementării proiectului.

În situaţia în care bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activităţile, calculat incorect, cheltuielile sunt încadrate incorect sau pragurile pentru anumite categorii de cheltuieli nu au fost respectate (ex: cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere - maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) în categoriile de cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile, evaluatorii vor solicita, în etapa clarificărilor, un buget revizuit.

Solicitantul de finanţare va revizui bugetul şi cererea de finanţare, având în vedere observaţiile evaluatorilor. Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi transmisă organismului intermediar, urmând ca o hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut să fie prezentată în etapa pre-contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.

Dacă solicitantul nu transmite un buget revizuit, evaluatorii vor analiza situaţia respectivă, vor aprecia riscurile pe care le implică şi vor puncta în consecinţă sub-criteriile relevante.

- Clarificări cu privire la calitatea proiectul tehnic inclus în cererea de finanţare

În etapa de evaluare tehnică şi financiară pot fi solicitate clarificări cu privire la modul de  întocmire, calitatea şi/sau conţinutul proiectului tehnic şi pot fi formulate recomandări/clarificări. Solicitantul de finanţare va analiza propunerile de modificare şi va transmite răspunsul său cu privire la acceptarea sau neacceptarea acestora. Solicitantul de finanţare va fundamenta şi argumenta neacceptarea recomandărilor evaluatorilor. Punctarea proiectului se va realiza în funcţie de informaţiile furnizate de solicitantul de finanţare şi de impactului elementelor neacceptate de solicitant asupra implementării proiectului.

În procesul de analiză a documentaţiei tehnico – economice, inclusiv a proiectului tehnic, evaluatorii independenţi vor  avea în vedere  următoarele aspecte:

- Verifică existenţa tuturor componentelor  proiectului tehnic, conform conţinutului cadru al  proiectului tehnic  prevăzut în HG 28/2008 şi conform Grilei 4. Grile verificare PT.

- Verifica păstrarea valorii investiţiei estimate în SF, a obiectivelor proiectului, verifică dacă graficul lucrărilor prevăzute incluzând recepţia lucrărilor este concordant cu durata şi graficul de desfăşurare a activităţilor prevăzute a se realiza în cadrul proiectului;

- În cazul modificării soluţiei tehnice  care conduce la modificarea  valorii investiţiei fată de estimarea SF, se va  verifica existenţa următoarelor  documente adiţionale : o justificare a modificării soluţiei tehnice şi / sau a valorii investiţiei împreună cu devizul general şi pe obiecte refăcut, avizul ISC pentru modificare – în cazul modificării soluţiei tehnice, Hotărâri ale avizatorilor prevăzuţi de art. 42 din Legea 500/ 2002 a finanţelor publice, de însuşire a modificărilor respective.

- În cazul intervenţiilor la construcţii existente se va verifica existenţa avizului proiectantului iniţial al construcţiei, conform legii, sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat;

- În cazul în care proiectul  tehnic este preluat, verifică situaţia drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv existenţa unei declaraţii pe proprie răspundere a proiectantului  sau a solicitantului că este posesorul dreptului de proprietate sau acordul celui care deţine dreptul de proprietate intelectuală, inclusiv în cazul în care s-a elaborat un PT pe baza unui SF elaborat de alt proiectant;

- Verifică existenţa ştampilei şi semnăturii verificatorilor de proiect pe fiecare pagină, precum şi a rapoartelor lor, pentru secţiunile obligatorii  conform  HG 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

- Verifică relevanţa soluţiei tehnice şi conformitatea proiectului tehnic, putând solicita clarificări în acest sens.

- Pot solicita organizarea unei vizite pe teren, la locul propus in cererea de finanţare a proiectului în vederea confruntării documentaţiei tehnico – economice cu realitatea de pe teren.

- Propun organizarea unor întâlniri de clarificare cu solicitantul şi/sau proiectantul în vederea discutării problemelor semnalate în urma analizei cererii de finanţare (inclusiv proiect tehnic) şi/sau a vizitei pe teren  şi stabilirea modalităţii optime de soluţionare a acestora.

Solicitantul de finanţare va revizui proiectul tehnic, bugetul şi cererea de finanţare (dacă este cazul), având în vedere observaţiile evaluatorilor. Cererea de finanţare revizuită va fi semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi transmisă organismului intermediar, urmând ca o hotărâre pentru acceptarea proiectului tehnic şi asumarea bugetului refăcut (dacă este cazul) să fie prezentată în etapa pre-contractuală, în cadrul vizitei la faţa locului.

Numai cererile de finanţare care obţin un punctaj de minim 3,5 puncte şi nu primesc „0” la nici unul dintre criteriile de evaluare tehnică şi financiară sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv etapa precontractuală.

Grilele de evaluare tehnică şi financiară, pentru fiecare categorie de proiecte, sunt anexate prezentului Ghid – vezi Grilele 3 „Evaluarea tehnică şi financiară”:

- Grila 3.1 „Evaluarea tehnică şi financiară” pentru proiectele care se încadrează în categoria a) de operaţiuni eligibile;

- Grila 3.2 „Evaluarea tehnică şi financiară” pentru proiectele care se încadrează în categoria b) de operaţiuni eligibile

- Grila 3.3 „Evaluarea tehnică şi financiară” pentru proiectele care se încadrează în categoria c) de operaţiuni eligibile

- Grila 4. Grila verificare Proiect Tehnic

În urma procesului de evaluare tehnică şi financiară a cererilor de finanţare aferente proiectelor individuale prin care se implementează planul integrat şi pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, acestea pot fi declarate:

- Acceptate, situaţie în care se va trece la etapa următoare a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv etapa precontractuală, sau

- Respinse, în cazul în care proiectul nu va obţine un punctaj de minim 3,5 puncte în urma procesului de evaluare tehnică şi financiară, sau este punctat cu „o” (zero) la oricare dintre criteriile de evaluare tehnică şi financiară, situaţie în care:

A) Dacă aspectele care determină respingerea cererii de finanţare pot fi remediate, solicitantul va efectua modificările / completările / corecţiile necesare şi va redepune cererea de finanţare pentru proiectul în speţă la organismul intermediar, în termenul indicat de acesta, termen care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză. În cazul în care acest termen nu este respectat si:

- nu este indeplinita conditia minima de acceptare a PIDU, respectiv minim 2 proiecte eligibile din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), documentaţia PIDU va fi respinsă, oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană având dreptul de a redepune Planul integrat şi cererile de finanţare pentru proiecte la o dată ulterioară, dată de la care se va relua procesul de evaluare şi selecţie, în integralitate.

- este indeplinita conditia minima de acceptare a PIDU, cererea finantare respectivă va fi respinsă, oraşul/municipiul – pol de dezvoltare urbană având dreptul de a redepune cererea de finanţare la o dată ulterioară, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză, dată de la care se va relua procesul de evaluare şi selecţie, în integralitate; dacă şi acest termen este depăşit, CF este respinsă fără dreptul de a mai putea fi redepusă – se va putea înlocui cu un alt proiect similar inclus în planul de acţiune sau în lista de rezervă PIDU aprobată prin HCL. Noua cerere de finanţare va intra în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă la organismul intermediar.

B) Dacă aspectele care determină respingerea cererii de finanţare nu pot fi remediate si nu este afectata condiţia minimă de acceptare a PIDU, solicitantul are dreptul de a înlocui proiectul aferent cererii respective cu un altul similar (respectiv, din aceeaşi categorie de operaţiuni eligibile), inclus de asemenea în planul de acţiune aferent planului integrat sau în lista de rezervă PIDU aprobată prin HCL, şi va depune cererea de finanţare pentru acest nou proiect, împreună cu toate anexele solicitate conform ghidului solicitantului, la organismul intermediar, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză. Noua cerere de finanţare va intra în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă la organismul intermediar. Dacă solicitantul nu poate înlocui proiectul aferent cererii respective cu un alt proiect similar inclus în planul de acţiune sau în lista de rezervă, se va continua procesul de evaluare, selecţie şi contractare doar pentru acele cereri de finanţare care îndeplinesc condiţiile de conformitate administrativă şi eligibilitate.

C) Dacă aspectele care determină respingerea cererii de finanţare nu pot fi remediate şi dacă prin acest lucru nu mai sunt îndeplinite condiţiile minime de acceptare spre finanţare a planului integrat (respectiv minim 2 proiecte din categorii diferite de operaţiuni, din care unul obligatoriu din categoria a), respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”), planul integrat va fi respins în integralitate, urmând ca solicitantul să redepună întreaga documentaţie, conform prevederilor prezentului Ghid, la o dată ulterioară, într-un termen care nu poate depăşi 5 luni de la data notificării asupra rezultatului procesului de analiză, în condiţiile în care se vor îndeplini criteriile şi cerinţele de admisibilitate a planului şi a celor prevăzute pentru cererile de finanţare aferente proiectelor individuale. În această situaţie, procesul de evaluare se va relua de la prima etapă, respectiv analiza admisibilităţii planului integrat.

„Atenţie! În cazul cererilor de finanţare, aferente unor proiecte individuale componente ale Planului integrat pentru care se solicită finanţare în cadrul sub-domeniului „Poli de dezvoltare urbană” al Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, depuse ulterior datei de depunere a Planului integrat, conform calendarului asumat de beneficiar, în urma procesului de evaluare tehnică şi financiară acestea pot fi declarate:

- Admise, situaţie în care se va trece la etapa următoare a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor, sau

- Respinse, în cazul în care nu obţin un punctaj total de minim 3,5 puncte sau primesc „0” la cel puţin unul dintre sub-criteriile de evaluare tehnică şi financiară, caz în care se aplică paragrafele relevante de mai sus.

Planurile integrate de dezvoltare urbană - şi proiectele individuale prin care se implementează aceste planuri pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 – vor fi acceptate spre finanţare în limita alocării financiare disponibile pentru fiecare oraş/municipiu – pol de dezvoltare urbană.

### Contestaţii

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie pentru Planul integrat de dezvoltare urbană sau pentru o cerere de finanţare depusă de acesta pentru un proiect individual din cadrul acestui Plan, poate formula în scris o contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Regional.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- Datele de identificare a contestatarului,

- Numărul de înregistrare al Planului integrat şi titlul acestuia sau, după caz, numărul de referinţă şi titlul proiectului care face obiectul cererii de finanţare

- Obiectul contestaţiei

- Motivele de fapt şi de drept

- Dovezile pe care se întemeiază

- Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii

- Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de verificare, evaluare şi/sau selecţie care face obiectul contestaţiei.

Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura ministerului, în atenţia Directorului General al AM POR. O copie a respectivei contestaţii va fi transmisă spre informare de către contestatar şi organismului intermediar unde a fost depusă cererea de finanţare şi unde s-a desfăşurat procesul de evaluare.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării de către OI a rezultatului oricărei etape a procesului de evaluare şi selecţie.

Contestatarul poate să depună probe noi în susţinerea cauzei în interiorul primelor 20 de zile  din cadrul celor 30 de zile calendaristice în care se face analiza acesteia.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către AM POR în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei al minister.

În situaţia în care expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei,  contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului de soluţionare menţionat anterior.

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea in scris de retragere a contestaţiei la AMPOR si spre informare la organismul intermediar. Înregistrarea acestui document se va face tot in registrul de contestaţii.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

# Reguli pre-contractuale

Atenţie! Cerinţele menţionate la secţiunile III.1 „Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic al ISC” şi III.2 „Depunerea şi analiza proiectului tehnic” de mai jos se aplică doar pentru acele proiecte care prevăd lucrări publice!

De asemenea, secţiunea III.2 „Depunerea şi analiza proiectului tehnic” de mai jos nu se aplică în cazul cererilor de finanţare, aferente unor proiecte individuale componente ale Planului integrat pentru care se solicită finanţare în cadrul sub-domeniului „Poli de dezvoltare urbană” al Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, depuse ulterior datei de depunere a Planului integrat, conform calendarului asumat de beneficiar, pentru care proiectul tehnic este depus ca anexă la cererea de finanţare.

## Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic al ISC

Depunerea documentaţiei pentru obţinerea avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obţinerea acordului ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

După primirea notificării cu privire la rezultatul etapei de evaluare tehnică şi financiară, solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013, se adresează Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea obţinerii, după caz, a:

- avizului tehnic privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

- acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Avizul tehnic ISC se eliberează pentru:

- documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/ 2002 , cu modificările ulterioare, respectiv obiective de investiţii noi, cu valori mai mari de 20 milioane lei;

- lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări), finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii restrânse/deschise.

Avizul tehnic este prealabil şi obligatoriu în înţelesul art. 43 din Legea nr. 500/2002, respectiv „Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”.

Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează potrivit legii din fonduri publice se aprobă de către :

- Guvern, pentru valori mai mari de 20 milioane lei

- Ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 3-20 milioane lei

- Ceilalţi ordonatori de credite pentru valori de pana la 3 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite

(conform art. 42 alin 1) din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare).

Atenţie! Finanţarea pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus nu se va asigura decât în condiţiile obţinerii avizului tehnic emis de  Inspectoratul de Stat în Construcţii, în condiţiile HG nr. 1072/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Avizul tehnic se va solicita şi în cazul modificării soluţiei tehnice.

Pentru analizarea şi emiterea avizului tehnic, documentaţiile tehnico-economice se prezintă în faza studiu de fezabilitate. Fac excepţie obiectivele de investiţii pentru care documentaţiile tehnico-economice au fost elaborate direct în faza proiect tehnic, situaţie în care se prezintă proiectul tehnic.

În situaţia în care pe parcursul analizării conţinutului documentaţiilor tehnico-economice se constată că documentele prezentate nu conţin datele necesare prevăzute de prezenta metodologie, fiind necesare completări ale acestora, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. solicită în scris investitorilor aceste completări, în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

În cazul modificării soluţiei tehnice, aprobate în condiţiile legii, la solicitarea emiterii avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., se va prezenta o notă de fundamentare prin care să se justifice modificările soluţiei tehnice.

Termenul legal pentru emiterea avizului este de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete pentru avizare, termen care se prelungeşte cu perioada de timp necesară pentru completarea documentaţiei.

Atenţie! În vederea obţinerii avizului tehnic al ISC solicitantul trebuie să obţină toate avizele / acordurile / studiile de specialitate prevăzute în certificatul de urbanism

Avizul se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC – aparatul  central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5.

Acordul ISC se emite pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Procedura se aplică în vederea emiterii acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul intervenţiilor asupra construcţiilor determinate de acţiuni ale investitorului, respectiv pentru:

- lucrări de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- lucrări de reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie;

- lucrări de reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare;

- alte intervenţii.

În cazul executării de construcţii noi sau în cazul demolării unor construcţii, emiterea acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este necesară numai în situaţia în care acestea sunt amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranţă.

În vederea emiterii acordului vor fi depuse următoarele documentaţii:

- cererea privind emiterea acordului, care va cuprinde şi descrierea succintă a intervenţiei solicitate - un exemplar;

- certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar;

- memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de un inginer structurist, verificat de un verificator tehnic atestat şi vizat de expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică - două exemplare, dintre care un exemplar vizat spre neschimbare se restituie;

- avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau expertiza tehnică, în cuprinsul căruia să se facă referire la influenţa intervenţiei solicitate asupra stării tehnice a întregii construcţii - un exemplar;

- planul de situaţie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;

- planşe cuprinzând soluţiile constructive propuse - un exemplar.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1299/1620/ 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al ISC pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite la cerere acordul pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, indiferent de categoria de importanţă a acestora. Cererea-tip prin care se solicită acordul ISC se înregistrează la structura administrativ-teritorială a inspectoratului teritorial în construcţii, organizată la nivelul fiecărui judeţ, şi se transmite la Biroul consultanţă, emitere avize şi acorduri din cadrul inspectoratului teritorial în construcţii.

Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau adresa prin care se menţionează motivele respingerii cererii de emitere a acordului se eliberează în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei complete.

## Depunerea şi analiza Proiectului tehnic

- După finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară, solicitantul va fi notificat de către Organismul Intermediar asupra rezultatelor acestui proces, precum şi, în cazul Planurilor integrate de dezvoltare urbană declarate admisibile şi pentru care cererile de finanţare aferente proiectelor individuale au primit un punctaj de minim 3,5 puncte în urma procesului de evaluare tehnică şi financiară, asupra datei până la care trebuie să depună proiectul tehnic în conformitate cu declaraţia făcută de acesta prin cererea de finanţare.

În maxim trei zile lucrătoare de la data notificării Organismului Intermediar, solicitantul va transmite o scrisoare în care va menţiona stadiul elaborării proiectului tehnic (demararea procedurii de achiziţie, procedură de achiziţie în curs, procedura de achiziţie finalizată, proiect tehnic în curs de elaborare) şi data la care proiectul tehnic va fi depus la Organismul Intermediar în vederea analizei. Organismul Intermediar va corela aceste informaţii cu informaţiile menţionate în cererea de finanţare.

1. Dacă, în conformitate cu estimarea realizată la nivelul cererii de finanţare, proiectul tehnic trebuia elaborat până la data finalizării evaluării tehnice şi financiare şi a notificării Organismului Intermediar cu privire la rezultatul evaluării, acesta va fi depus de solicitantul de finanţare în maxim 10 zile lucrătoare de la notificarea Organismului Intermediar. Dacă solicitantul de finanţare nu a finalizat elaborarea proiectului tehnic se aplică prevederile de mai jos.

2. Dacă solicitantul de finanţare nu poate depune proiectul tehnic la data pe care a menţionat-o în cererea de finanţare, dar va depune proiectul tehnic în maxim 6 luni de la notificarea Organismului Intermediar, Organismul Intermediar va recalcula punctajul evaluării tehnice şi financiare, prin acordarea 1 (unui) punct la sub-criteriul privind „Gradul de pregătire / maturitate a proiectului”. Organismul Intermediar va transmite toate aceste informaţii (data la care solicitantul de finanţare estimase depunerea proiectului tehnic în cererea de finanţare, data la care solicitantul a comunicat că va putea depune cererea de finanţare, punctajul tehnic şi financiar recalculat) la Autoritatea de Management.

- Dacă punctajul tehnic şi financiar astfel recalculat este mai mare de 3,5, Autoritatea de Management va declara cererea de finanţare acceptată pentru următoarea etapă a procesului de verificare. În cazul în care punctajul recalculat va fi mai mic de 3,5 puncte, cererea de finanţare respectivă va fi respinsă.

3. Dacă solicitantul de finanţare nu poate depune proiectul tehnic la data pe care a menţionat-o în cererea de finanţare, şi nu poate respecta nici intervalul de maxim 6 luni de la notificarea Organismului Intermediar, Organismul Intermediar va recalcula punctajul evaluării tehnice şi financiare, prin acordarea a 0 (zero) puncte la sub-criteriul privind „Gradul de pregătire / maturitate a proiectului”, ceea ce atrage după sine respingerea cererii de finanţare respective. Organismul Intermediar va transmite toate aceste informaţii la Autoritatea de Management.

- Solicitantul de finanţare va fi informat cu privire la concluziile recalculării punctajului evaluării tehnice şi financiare în funcţie de data depunerii proiectului tehnic, în maxim 15 zile lucrătoare de la data la care a comunicat la OI termenul de depunere al proiectului tehnic.

- În cazul în care, ca urmare a recalculării punctajului conform celor de mai sus, o cerere de finanţare e declarată respinsă, se aplică paragrafele B şi C din secţiunea II.2.3 de mai sus.

Proiectul tehnic va fi depus de solicitantul de finanţare la sediul organismului intermediar, la termenul indicat, într-un singur exemplar original pe hartie, însoţit de 3 CD care conţin, scanat, PT original semnat şi ştampilat.

Atenţie! Toate cererile de finanţare depuse ulterior depunerii planului integrat de dezvoltare urbană vor fi însoţite în mod obligatoriu de proiectul tehnic încă de la depunere, iar analiza proiectului tehnic va intra în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Având în vedere prevederile art.6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor  publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi ale Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008,  intrat in vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, respectiv 11 iulie 2008, pentru verificarea proiectului tehnic elaborat după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 863/2008 se va utiliza grila de verificare prezentată în Grila 4 „Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic”, anexată prezentului Ghid

În procesul de analiză a proiectului tehnic, se va urmări concordanţa acestuia cu datele şi informaţiile furnizate în Cererea de finanţare, inclusiv cu studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii.

După verificarea documentului prezentat, pe baza grilei de verificare a proiectului tehnic corespunzătoare, organismul intermediar poate solicita clarificări solicitantului de finanţare. Clarificările pot viza aspecte de formă (clarificări cu privire la semnături, ştampile, etc.) dar şi completarea documentaţiei dacă lipsesc informaţii sau documente, sau elementele prezentate nu sunt suficiente pentru ca organismul intermediar să declare proiectul tehnic acceptat. Orice modificare şi/sau completare necesar a fi adusă documentaţiei proiectului tehnic trebuie să se efectueze în termenul de şase luni menţionat în notificarea organismului intermediar. Cele şase luni nu includ perioadele în care proiectul tehnic se află în proces de verificare la organismul intermediar. Clarificările solicitate vor fi depuse la OI într-un exemplar original, însoţit de 3 CD care conţin clarificările privind PT semnate şi ştampilate, scanate.

A.	În situaţia în care diferenţa dintre valoarea totală a investiţiei rezultată din proiectul tehnic şi valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanţare este de sub 10%, organismul intermediar va solicita prezentarea aprobării Consiliului Judeţean/ Consiliului Local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti /Consiliului Local de sector, după caz, privind asumarea noii valori a proiectului. Valoarea totală a investiţiei recalculată conform proiectului tehnic (în marja de majorare de 10% faţă de studiul de fezabilitate) se supune aceloraşi reguli de eligibilitate a cheltuielilor ca şi bugetul iniţial.

Solicitantul de finanţare va reface cererea de finanţare şi o va depune în etapa precontractuală, la vizita pe teren, în următoarele situaţii:

- refacerea bugetului cererii de finanţare ca urmare a unei majorări a valorii totale a investiţiei cu maxim 10% rezultată din proiectul tehnic faţă de valoarea totală a investiţiei din studiul de fezabilitate (în acest caz solicitantul de finanţare va prezenta şi aprobarea organismului abilitat pentru noua valoare a proiectului);

- dacă durata lucrărilor de execuţie prevăzută în graficul de realizare a lucrării din cadrul proiectului tehnic diferă de durata menţionată în studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare şi diferenţa este justificată;

- dacă prin proiectul tehnic sunt descrise şi justificate mai multe obiecte de investiţie decât în studiul de fezabilitate.

B.	În situaţia în care valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă cu mai mult de 10% de valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanţare, dar se încadrează în limita maximă stabilită pentru domeniul major de intervenţie, solicitantul de finanţare va fi notificat de către organismul intermediar cu privire la această situaţie. Solicitantul de finanţare va actualiza cererea de finanţare şi studiul de fezabilitate cu informaţii aşa cum rezultă acestea din proiectul tehnic şi le va transmite la organismul intermediar în termen de maxim 4 luni de la notificare. Diferenţa între valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic şi (valoarea totală a investiţiei rezultată din studiul de fezabilitate plus marja de 10%), reprezintă cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare. Cererea de finanţare şi studiul de fezabilitate astfel revizuite vor face obiectul unei noi evaluări tehnice şi financiare în baza unei grile de evaluare simplificate.

C. În situaţia în care valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din proiectul tehnic diferă cu mai mult de 10% de valoarea totală a investiţiei aşa cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general) şi cererea de finanţare şi nu se mai încadrează în limita maximă stabilită pentru operaţiunea respectivă, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat.

La finalul procesului de analiză a Proiectului tehnic, solicitantul va fi notificat dacă acesta a fost:

- Acceptat fără modificări sau cu modificări (în cazul acceptării cu modificări, solicitantul e notificat să-şi revizuiască Cererea de finanţare la punctele afectate de proiectul de execuţie, în termenul stabilit  de organismul intermediar)

- Respins (exemple de posibile motive: schimbarea soluţiei tehnice propuse prin Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, renunţarea la anumite acţiuni prevăzute prin Studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, depăşirea valorii maxime permise pentru operaţiunea respectivă etc.)

Odată cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finanţare nerambursabilă în cadrul POR va face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrărilor de construire (P.A.C.).

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din Legea nr. 50/1991 Republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi este extras din proiectul de execuţie întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.;

- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./ P.A.D.

## Vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare

Înaintea emiterii notificării de acceptare a proiectului spre finanţare şi, respectiv, semnarea contractului de finanţare pentru proiect, reprezentanţii Organismului intermediar vor verifica documentele de eligibilitate prin efectuarea unei vizite la faţa locului.

Solicitantul va fi notificat în scris asupra datei de efectuare a vizitei la fata locului a reprezentanţilor OI şi AM POR, precum şi a documentelor pe care trebuie să le prezinte spre verificare, în original, cu ocazia vizitei.

Aceste documente pot fi – fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Documentele statutare (a se vedea şi secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, pct.1) din prezentul Ghid), actualizate dacă este cazul;

- Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice;

- Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie;

- [dacă este cazul] decizia (deciziile) Consiliului Concurenţei/ Comisiei Europene privind recuperarea ajutoarelor de stat, ordinul (ordinele) de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada (dovezile) efectuării plăţii (a se vedea şi secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, pct.2) din prezentul Ghid);

- Documentele financiar-contabile (situaţii financiare ale solicitantului);

- Hotărârea de aprobare a proiectului,  a cheltuielilor legate de proiect;

- [dacă este cazul, ca urmare a evaluării tehnice şi financiare] Hotărâre pentru acceptarea şi asumarea bugetului refăcut, Hotărârea ordonatorului de credite de aprobare a modificărilor legate de bugetului proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a actului adiţional acordului de parteneriat, Actul adiţional la Acordul de parteneriat din care să reiasă bugetul refăcut al proiectului şi Declaraţia de angajament semnată şi datată cu cel mult 30 de zile înainte de data vizitei la faţa locului, care reflectă modificările legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a evaluării tehnice şi financiare;

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a clădirilor destinate serviciilor sociale] certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează, certificat care se va identifica prin număr, serie şi data eliberării, dacă este cazul.

- toate documentele legale privind proprietatea / dreptul de administrare asupra imobilului / imobilelor obiect al investiţiei (a se vedea şi secţiunea II.2.2.A.1 „Eligibilitatea solicitantului”, pct.4) din prezentul Ghid);

- extras de carte funciară sau alte documente care să ateste că terenul este liber de orice sarcini

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor care prevăd lucrări publice] Avizul tehnic şi/sau Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii, privind documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice;

- [pentru cererile de finanţare aferente proiectelor care prevăd lucrări publice] Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile HG nr. 1302/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice nu este necesar în cazul proiectelor de investiţie cofinanţate prin instrumente structurale decât dacă se încadrează în condiţiile stipulate prin art.44 alin (2), respectiv o parte a finanţării proiectului este asigurată printr-un împrumut extern garantat de stat;

- autorizaţia de construire / desfiinţare

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare.  Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare.

Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţie care cuprinde:

- Certificatul de urbanism, în copie;

- Dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor, care conferă solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţie în copie marcata cu ştampila „conform cu originalul”. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original (două exemplare);

- Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

- Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare, în copie, inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei comunicate odată cu certificatul de urbanism, în copie.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul execuţie şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.

Atenţie! În conformitate cu art.23, alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile asupra monumentelor istorice se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional  şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

- Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeşte că proiectul nu generează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică).

Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a abrogat prevederea din art. 52 alin. (4), conform căreia „Pentru orice proiect finanţat din fonduri comunitare este necesară obţinerea avizului Natura 2000.

Declaraţia autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 se va solicita în cazul proiectelor majore, aşa cum sunt acestea definite prin Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, respectiv pentru proiectele din alte sectoare decât protecţia mediului, al căror cost total depăşeşte 50.000.000 euro, precum şi în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii naturale protejate de interes comunitar.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 164/2008, „orice plan ori proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislaţiei specifice în domeniu. Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz.”

Avizul Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Având în vedere aceste elemente, în cazul cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Regional se va solicita prezentarea avizului Natura 2000 în etapa precontractuală, de vizită la faţa locului numai în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii naturale protejate de interes comunitar.

- Solicitanţii de finanţare vor trebui să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la actele de reglementare privind protecţia mediului şi cu privire la procedura de reglementare specifică acestor acte aşa cum sunt acestea reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 164/2008.

## Semnarea contractului de finanţare

Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională din regiunea respectivă, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi solicitant.

# Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

Această secţiune are scopul de a explica obligaţiile unui beneficiar de finanţare nerambursabilă în cadrul POR.

Se recomandă totuşi consultarea textului integral al contractului de finanţare, inclusiv anexele acestuia (model orientativ), după cum este prezentat în Anexa 7 la prezentul ghid.

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POR în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare aprobată. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, Autoritatea de Management, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile şi/sau a rezilia contractul. Contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă, anulată şi/sau – în cazul în care au fost deja efectuate plăţi - recuperată, în totalitate sau parţial, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

- Amendamente la contractul de finanţare

Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru domeniul major de intervenţie  al Programului Operaţional Regional în cadrul căreia s-a obţinut finanţarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, contractul de finanţare va fi reziliat, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale!

Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante.

- Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală: 	HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederi generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, art. 55

Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1360/2011 şi al ministrului finanţelor publice nr. 1938/2011 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate de către beneficiar conform regulilor descrise în secţiunea II.1.4.A „Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor” din prezentul Ghid.

- Asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile

Baza legală: 	OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în MO nr. 413/ 17.06.2009), cu modificări şi completări ulterioare.

Fundamentarea bugetului propriu al instituţiei se va face în funcţie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în funcţie de cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile.

- Acordarea pre-finanţării

Baza legală: 	OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în MO nr. 413/ 17.06.2009) cu modificări şi completări ulterioare.

Ordin al ministrului finanţelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 64/2009 (publicat în MO nr. 485/14.07.2009)

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 (publicat în MO nr. 527/26.07.2011).

Prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din OUG nr. 64/2009, prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

Modul de acordare

Pre-finanţarea se acordă, conform instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice pentru anumite categorii de beneficiarii.

- Pre-finanţarea se acordă:

  - în procent de maxim 10% din valoarea eligibilă a contractului încheiat, în cazul beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) – (3) din OUG nr. 64/ 2009;

  - în procent de maxim 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului, conform contractului de finanţare, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat.

Utilizarea pre-finanţării

Suma aferentă pre-finanţării este acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.29/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru demararea implementării proiectului respectiv, putând fi utilizată inclusiv pentru plata facturilor de avans, conform legii.

Recuperarea pre-finanţării

Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, pe perioada de execuţie a contractului de finanţare, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management.

Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

Plata prefinantarii se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, după cum este menţionat in contractul de finanţare.

- Rambursarea cheltuielilor

Baza legală: 	OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în MO nr. 413/ 17.06.2009) cu modificări şi completări ulterioare.

Ordin al ministrului finanţelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 64/2009 (publicat în MO nr. 485/14.07.2009)

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 (publicat în MO nr. 527/26.07.2011).

Beneficiarul trebuie să depună periodic, la Organismul intermediar relevant, cererile de rambursare. In acest sens, beneficiarul trebuie să completeze şi să depună la Organismul Intermediar graficul de depunere a cererilor de rambursare, în formatul indicat în anexa relevantă de la contractul de finanţare.

Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor în conformitate cu graficul menţionat anterior.

- Acordarea contravalorii TVA

Baza legală: 	OUG nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (publicată în MO nr. 413/ 17.06.2009)

Ordin al ministrului finanţelor publice nr. 2286/2009 pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 64/2009 (publicat în MO nr. 485/14.07.2009

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 (publicat în MO nr. 527/26.07.2011).

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,pentru beneficiarii de finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare nu se mai aplică scutirea de TVA.

În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din co-finanţarea publică naţională aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, va fi suportată de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este instituţie publică, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care aceasta din urmă este asigurată din bugetul local, şi numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, pentru categoriile de beneficiari care beneficiază atât de ajutor de stat, cât şi de restituirea taxei pe valoarea adăugată.

În cazul în care beneficiarul este organizaţie non-profit (respectiv ADI), contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile plătite din sursele de finanţare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR şi de co-finanţare de la bugetul de stat.

TVA-ul aferent contribuţiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile plătite din contribuţia proprie care se încadrează în definiţia contribuţiei publice naţionale, aşa cum este prevăzută în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contribuţia asigurată de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom. În categoria co-finanţare aferentă nu se includ: contribuţia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este instituţie publică, co-finanţarea asigurată din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele menţionate mai sus şi nici costurile suplimentare aferente proiectelor.

Suma reprezentând TVA aferentă contribuţiei proprii care nu se încadrează în “contribuţia publică naţională” se suportă de către beneficiar din sursele proprii şi nu va fi rambursată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plată a TVA-ului va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum şi cu privire la respectarea obligaţiilor referitoare la TVA, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Autoritatea de Management va pune la dispoziţia beneficiarilor, ulterior semnării contractelor de finanţare, „Instrucţiuni privind modul de plată al TVA-ului pentru contractele finanţate în cadrul POR”, ce vor detalia  fluxurile de documente şi fonduri între beneficiari şi Autoritatea de Management. Acestea au însă caracter orientativ, beneficiarii având obligaţia de a respecta prevederile Codului fiscal şi ale legislaţiei în vigoare privind TVA.

- Raportarea activităţilor în cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie să transmită odată cu cererea de rambursare şi raportul de progres (a se vedea Formularele E.1, E.2 şi E.3 ataşate prezentului Ghid), completat în formatul standard prevăzut, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, al dezvoltării durabile.

- Achiziţii publice

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi se va face cu respectarea următoarelor principii:

- nediscriminarea - tratamentul egal - recunoaşterea reciprocă - transparenţă - proporţionalitatea - eficienţa utilizării fondurilor publice - asumarea răspunderii

Beneficiarul răspunde, în calitate de Autoritate Contractantă în sensul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă sus-menţionate,  de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, cheltuiala aferentă plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate va fi considerată neeligibilă şi nu va fi rambursată.

Originalul documentaţiei de achiziţie publică se va păstra de către beneficiar (autoritate contractantă aşa cum este definită de OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Control şi audit

Beneficiarul trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale de către reprezentanţii entităţilor menţionate în paragraful anterior.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se realizează conform prevederilor OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă:

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

- Informare şi publicitate

Beneficiarul are obligaţia să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului, etc., în conformitate cu prevederile contractuale şi instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală a POR. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului, şi va ataşa la raport copii de pe articole de presă, fotografii ale locaţiei proiectului din care să reiasă amplasarea panoului (în timpul executării lucrărilor) şi a plăcii comemorative (după finalizarea lucrărilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii de pe publicaţii de informare/promovare realizate etc.

Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, pe echipamentul respectiv, un autocolant având inscripţionate elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

- Arhivare

- Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.

# Anexe la Ghidul solicitantului

ANEXE:

Anexa 1: 		Date de contact ale organismelor intermediare

Anexa 2: 		Referinţe

Anexa 3:		Glosar de termeni

Anexa 4: 		Lista monumentelor UNESCO din România

Anexa 5: 	Recomandări privind efectuarea analizei cost-beneficiu

Anexa 6: 	Metodologie de calcul al asistenţei financiare nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit

Anexa 7:	Contract de finanţare

Anexa 8:	Ordin cheltuieli eligibile

MODELE:

Modelul A:		Plan integrat de dezvoltare urbană

Modelul B:	 Acord de parteneriat

Modelul C.1:		Studiu de fezabilitate

Modelul C.2:		Proiect tehnic

Modelul  C.3:                Studiu de oportunitate a investiţiei

Modelul D.1:		Plan de reutilizare

Modelul D.2:		Plan de afaceri pentru structura de sprijinire a afacerilor /  infrastructură turistică de agrement

Modelul D.3:		Plan de marketing

Modelul E:		Curriculum vitae

Modelul F:	Opis pentru cererea de finanţare

FORMULARE STANDARD:

Formular A:		Declaraţie de asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană

Formular B:		Cerere de finanţare pentru proiecte individuale

Formular C:	Declaraţie de eligibilitate

Formular D:	Declaraţie de angajament

Formular E.1: 		Cerere de prefinanţare

Formular E.2: 		Cerere de rambursare a cheltuielilor

Formular E.3: 		Raport de progres

GRILE

Grila 1:	Grila de verificare a admisibilităţii Planului integrat de dezvoltare urbană

Grila 2:	Grila de evaluare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii Cererii de finanţare pentru proiectele individuale

Grile 3.1 – 3.3:	Grilele de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor individuale

Grila 4:	Grila de verificare a conformităţii proiectului tehnic

Publicată în M.Of.nr.641/08.09.2008

Vezi Hotărârea CMPOR nr.5/16.08.2007, disponibilă la adresa http://www.inforegio.ro

Această alocare cuprinde contribuţia UE prin FEDR, contribuţia naţională de la bugetul de stat, precum şi contribuţia locală

Deoarece în regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov nu a fost desemnat nici un pol de creştere şi/sau pol de dezvoltare urbană, întreaga alocare financiară disponibilă în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, pentru întreaga perioadă de programare 2007 – 2013, este alocată centrelor urbane.

Vezi „ajutor de stat” în Glosarul de termeni

Vezi „investiţie iniţială” în Glosarul de termeni

Publicat în Monitorul Oficial nr.249 din 6 martie 2008

Publicat în Monitorul Oficial nr.207 din 18 martie 2008

Publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006

Conform prevederilor Recomandării CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii

Cu excepţia autorităţilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane EUR şi mai puţin de 5.000 locuitori

Încadrate în categoria întreprinderilor mari.

Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti Ilfov

Procesul verbal al fiecarei şedinţe şi Hotărârea CMPOR aferentă, la adresa http://www.inforegio.ro

Documentele statutare din exemplarul original al Cererii de finanţare trebuie să fie ştampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită

Nu se aplică pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară care nu au vechime suficientă în vederea deţinerii unui bilanţ contabil

In cazul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară nou înfiinţate se va ataşa cel mai recent bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, note explicative.

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/9.11.2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (MO nr. 846/10.12.2007)

Vezi definiţia cheltuielilor suplimentare în Anexa 3 - „Glosar de termeni” la Ghidul solicitantului

Vezi Hotărârea CMPOR nr. 51/2010

Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

Legea nr. 50/ 1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (MO nr.933/13.10.2004), cu modificările şi completările ulterioare

Conform Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

potrivit Legii nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate

CAU – Comisia pentru Acord Unic

Conform Hotărârii de Guvern  759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

Conform Hotărârii de Guvern nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, publicate în Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006.

Încadrate în categoria întreprinderilor mari.

Regiunea de dezvoltare regională 8 Bucureşti Ilfov

vezi Anexa 1: "Datele de contact ale Organismelor Intermediare”

Data la care s-au comunicat solicitantului de finanţare rezultatul procesului de conformitate administrativă şi/sau eligibilitate neîndeplinite şi prin care s-a solicitat corectarea acestora.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi „Cheltuieli suplimentare” în Glosarul de termeni

În funcţie de forma de constituire a Solicitantului: Hotărârea Consiliului local / Consiliului Judeţean / Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti in cazul APL sau a  parteneriatului sau  hotărârea Consiliului de Administraţie/Adunării Generale, după caz, în cazul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

A se vedea definiţia din „Glosar de termeni”

grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală; grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate cu listele întocmite de Ministerul Culturii şi Cultelor

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 938 din 20 noiembrie 2006

Conform Art. 15 alin. (4) din Ordinul MDLPL nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi „Investiţii iniţiale” în Glosarul de termeni

Vezi „Finanţare publică” în Glosarul de termeni

Experţii evaluatori sunt contractaţi de către Autoritatea de management, în scopul realizării evaluării tehnice şi financiare a proiectelor.

Având în vedere prevederile Ordinului MDLPL/MEF de aprobare a categoriilor de cheltuieli eligibile, precum şi prevederile prezentului ghid.

În cazul cererilor de finanţare depuse ulterior depunerii planului integrat de dezvoltare urbană.

Data la care s-au comunicat solicitantului de finanţare rezultatul procesului de conformitate administrativă şi/sau eligibilitate neîndeplinite şi prin care s-a solicitat corectarea acestora.

Capitol realizat în baza prevederilor Legii 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1072/ 2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice cu completările şi modificările ulterioare, ale Ordinului nr. 726/ 2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 549 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii, privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice  şi în baza prevederilor Ordinului nr. 486/2007  al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi nr. 500 al inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat în Construcţii pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Hotărârea Consiliului Local/ Consiliului Judeţean

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor technico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007)

Secţiune elaborată pe baza Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare

închiderea oficiala a POR este estimată a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017.

Disponibil în format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau în format tipărit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională.