Anexa la Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3376/  28.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul solicitantului

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ȊN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU numĂrul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI POR/2018/13/13.1/1/SUERD AXA PRIORITARĂ 13, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9B, ObiectivUL specific 13.1 - îMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

Depunerea proiectelor prin MySMIS

PREAMBUL

Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), POR/2018/13/13.1/1/ITI (Cod nr. POR/382/13) și POR/2018/13/13.1/1/SUERD (Cod nr. POR/383/13)  – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cele trei apeluri de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS și sunt supuse acelorași condiții, cu excepțiile menţionate în ghid.

Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD, ce va fi aprobat și publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus menționate, cu precizarea că la acesta se adaugă și prevederile Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, doar în secțiunile în care se specifică în mod expres acest aspect.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI, Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării are un rol decisiv în stabilirea conformităţii proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, fiind instituţia care, pe baza informaţiilor oferite de solicitantul de finanţare în cadrul fişei de proiect, decide dacă proiectul este conform cu SIDDDD și în urma luării acestei decizii, ADI ITI DD eliberează solicitantului de finanţare un „Aviz de conformitate”.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi prevederile la care se face referire din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se completează şi lansează în MySMIS apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD. Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări /clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD se va consulta Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, aflată la adresa: http://www.danube-region.eu.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererilor de finanţare. Întrebările relevante şi răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020. Pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI, solicitanții se pot adresa inclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Cuprins

1.	INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC	4

1.1. Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii	4

1.2. Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții	4

1.3. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin apelurile Obiectivului specific 13.1	4

1.4. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 13.1	5

1.5. Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific	13

1.6. Rezultatele aşteptate	13

1.6.1. Rezultatele aşteptate generale	13

1.6.2 Rezultatele aşteptate în funcţie de investițiile realizate în cadrul proiectului	14

1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelurilor de proiecte	15

2. INFORMAȚII APEL DE PROIECT	15

2.1. Tipul apelurilor	15

2.2 Perioada de depunere a proiectelor	16

2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor	16

2.4. Valoarea minimă și maximă a unui proiect	17

2.5. Alocarea apelurilor de proiecte	17

2.6. Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte	18

2.7. Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte	19

3. PROIECTE GENERATOARE DE VENIT ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT	22

3.1 Proiecte generatoare de venituri nete	22

3.2	Ajutorul de stat	23

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE	25

4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor proiectelor (dacă este cazul)	25

4.2 Criterii de evaluare tehnică și financiară	30

4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților	31

4.3.1 Criterii generale cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților	31

4.4 Eligibilitatea cheltuielilor	39

4.4.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor	39

4.4.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor	40

4.4.3 Cheltuieli neeligibile	42

5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE	43

5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	43

5.2 Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare	43

5.3 Echipa de implementare a proiectului	43

5.4 Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri	43

5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare	44

5.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării	54

5.5. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate	58

6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR	58

6.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări	58

6.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului	59

6.3 Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației	60

6.4 Contestații	60

6.5 Etapa precontractuală	60

6.6 Contractarea proiectelor	60

6.7 Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare	61

7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	62

8. ANEXE	62

# INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC

## 1.1. Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

| Prioritatea de investiții 9b | Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale |
| --- | --- |

Prioritatea de investiții 9b derivă din Obiectivul Tematic 9 –„Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.

## 1.2. Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții

| Obiectivul Specific 13.1 | Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România |
| --- | --- |

Ȋn accepțiunea acestui ghid, „orașele mici şi mijlocii” reprezintă toate oraşele şi municipiile din România, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din 7 regiuni de dezvoltare, inclusiv din zona ITI Delta Dunării și din zona SUERD (a se vedea secţiunea de mai jos).

## 1.3. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin apelurile Obiectivului specific 13.1

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI se adresează orașelor și municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepția municipiilor reședință de județ, din șapte regiuni de dezvoltare ale României, prezentate în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est (exceptând zona ITI Delta Dunării), Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/ITI se adresează oraşelor din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin H.G. nr. 602/2016, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/SUERD se adresează orașelor și municipiilor sub 100.000 de locuitori din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța (din regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Sud-Est), cu excepția municipiilor reședință de județ. Acest apel nu se adresează oraşelor din judeţul Tulcea, întrucât acestea sunt eligibile în cadrul apelului dedicat Zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

## 1.4. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 13.1

La nivel european, în conformitate cu analiza care a stat la baza elaborării versiunii actuale a Programului Operațional Regional 2014-2020, rata riscului de sărăcie şi de excluziune socială din România clasează ţara noastră pe locul al doilea (valori de la nivelul anului 2011).

La nivel național, statisticile indică faptul că în orașele mici și mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în gospodării aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială, riscul de sărăcie fiind invers proporțional cu gradul de urbanizare. Astfel, proporția populației urbane neafectate de deficiențe de locuire, ocupare sau de dezvoltare a capitalului uman scade odată cu dimensiunea orașului, înregistrându-se cele mai mici valori la baza rețelei urbane, de 43% în orașele mici (10.000 - 20.000 de locuitori) și de 29% în orașele foarte mici (sub 10.000 de locuitori). Ȋntrucât locuitorii  orașelor de mici dimensiuni sunt în mare măsură expuşi riscului de sărăcie și excluziune socială, numărul locuitorilor acestor orașe/municipii (solicitant de finanțare/partener) constituie un criteriu de punctare suplimentară în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară.

Spre desosebire de orașele mari, unde, de cele mai multe ori, sărăcia se concentrează spațial în anumite părți ale orașelor, în care, lipsa unor intervenţii coordonate şi focalizate conduce la apariţia unor cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, sărăcia și excluziunea socială constituie, de regulă, fenomene generalizate la nivelul orașului. Desigur, inclusiv în oraşele de mici dimensiuni pot exista zone în care se înregistrează fenomenul de segregare socio-spațială a locuitorilor, din cauza calităţii slabe a infrastructurii de bază, șomajului ridicat, abandonului şcolar, infracţionalităţii mai ridicate etc.

Ȋn general, centrele urbane de mici dimensiuni se confruntă cu mai multe probleme socio-economice, cum ar fi: migrația populației către centrele urbane mai mari sau în afara țării, populația îmbătrânită, șomajul în creștere, activitatea economică redusă, calitatea precară a serviciilor și a infrastructurii publice etc. Ţinând seama și de Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2015-2020, grupurile vulnerabile din orașele/municipiile mici și mijlocii sunt în principal copiii lipsiţi de grija părintească sau care trăiesc în sărăcie, persoanele sărace (şomeri, persoane cu venituri reduse etc.), vârstnici singuri sau cei aflaţi în situaţie de dependenţă sau cei care trăiesc în sărăcie, populaţie roma, persoane cu dizabilităţi, victimele violenţei în familie etc.

Ȋn conformitate cu art. 7 alin. (2) din OUG nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

a) nivel economic sub pragul sărăciei;

b) şomaj;

c) nivel de educaţie scăzut;

d) dizabilitate;

e) boli cronice;

f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;

g) graviditate;

h) vârsta a treia;

i) vârstă sub 18 ani;

j) fac parte din familii monoparentale;

k) risc de excluziune socială;

l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.

Având în vedere cele de mai sus, solicitanții de finanţare vor identifica grupurile de persoane vulnerabile/defavorizate la nivelul orașelor/municipiilor, ale căror probleme sunt abordate integrat prin intermediul proiectelor propuse.

Pe lângă necesitatea rezolvării problemelor de natură socio-economică, dezvoltarea durabilă şi creşterea standardelor de viaţă în cadrul oraşelor/municipiilor de mici dimensiuni sunt dependente inclusiv de îmbunătăţirea ofertei educaţionale, nivelul de educație mai ridicat al populației fiind o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de oferirea unor posibilităţi de petrecere a unui timp liber de calitate, de îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, dar şi de îmbunătăţirea calităţii şi a aspectului infastructurii publice urbane. În cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară vor fi punctate unităţile administrativ-teritoriale orașe/municipii ce prezintă un procent mai ridicat al populaţiei care trăieşte în zone marginalizate (pe baza datelor de la INS provenite de la recensământul populaţiei din 2011), conform informațiilor din Anexa nr. 8 la Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, precum și cele care au un Indice al Dezvoltării Umane Locale mai redus.

Pe lângă proprii locuitori şi potenţialii investitori, navetiști, rezidenţi sau turiști, multe din aceste orașe de mici dimensiuni deservesc și zonele rurale din apropiere, astfel că acestea dețin și un rol important în satisfacerea necesităților socio-economice, culturale, educaționale ale populației din zonele rurale, populație caracterizată, în mare măsură, prin rate ridicate ale sărăciei, îmbătrânire demografică, lipsa accesului la serviciile de bază, subdezvoltarea capitalului uman etc.

Având în vedere rolul important al orașelor mici și mijlocii în sistemul de așezări din România, existenţa fenomelor de sărăcie și excluziune socială, în unele dintre aceste oraşe chiar la un nivel generalizat, calitatea precară a serviciilor publice şi a spaţiilor publice urbane, este necesară o abordare integrată a problemelor, aparent distincte, cu care se confruntă aceste oraşe, pentru a se asigura dezvoltarea echilibrată și creșterea atractivității acestor localități.

Din aceste motive, prin O.S. 13.1 se urmăreşte, concomitent, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi/sau educaţionale şi/sau culturale şi/sau recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele/municipiile de mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în general. Avantajul acestei abordari integrate a problemelor din oraşe (servicii sociale, educaţionale, culturale, recreative şi infrastructura publică urbană subdimensionate şi/sau nemodernizate etc) este reprezentat de faptul că se pot soluţiona simultan mai multe cerințe și necesități ale populației, între care există relaţii de interdependenţă, contribuindu-se astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a respectivelor orașe/municipii.

Proiectele finanţate din O.S. 13.1 pot fi implementate la nivelul teritorial al UAT oraşe/municipii mici şi mijlocii (inclusiv satele aparținătoare) şi trebuie să prevadă o abordare integrată a activităţilor, derivată din Strategia de Dezvoltarea Locală/Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, respectiv să conţină activităţi complementare privind atât investiţiile în serviciile sociale și/sau educaţionale și/sau culturale și/sau recreative, cât şi privind infrastructura publică urbană.

Deşi este obligatoriu ca solicitantul să justifice complementaritatea activităţilor proiectului, cu referire la nevoile și cauzele care determină anumite probleme în dezvoltarea orașului/municipiului și care afectează calitatea vieții locuitorilor, nu este obligatorie existența unei alăturări fizice între obiectele de investiții privind infrastructura aferentă serviciilor ce fac obiectul proiectului (categoria A) și cele privind spațiile publice urbane (categoria B), acestea putând fi situate în părţi diferite ale oraşului/municipiului dar, în mod integrat trebuie să contribuie la dezvoltarea orașelor de mici dimensiuni și la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor acestuia, cu accent pe calitatea vieții grupurilor vulnerabile/defavorizate.

Pe de altă parte, se recomandă să se evite situaţiile în care infrastructura publică urbană (de exemplu, drumurile) nu va deservi corespunzător infrastructura de servicii construită/extinsă/finalizată/ modernizată/reabilitată/dotată prin proiect (activităţile din categoria A de mai jos), în perioada de operare a acesteia.

Pe lângă complementaritatea activităților de tip A și B, de mai sus, în Cererea de finanţare analizată se va prezenta caracterul integrat al acesteia cu alte proiecte/investiţii în infrastructură/măsuri de tip „soft”, după caz, aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate și modalitatea în care această abordare integrată va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele de mici dimensiuni, cu accent pe grupurile vulnerabile, din punct de vedere social, economic, al condiţiilor de locuire şi al calităţii mediului urban în care trăiesc. Astfel, în primul rând, se vor prezenta proiectele/investiţiile în infrastructură aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate care au caracter integrat/ asigură accesibilitatea sau legătura dintre obiectele de investiții complementare de tip A și B din Cererea de finanțare analizată (de exemplu, prezentarea proiectelor privind îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, cu altă sursă de finanțare, ce asigură legătura dintre o grădiniţă – categoria A şi un parc cu locuri de joacă – categoria B).

Vor fi punctate suplimentar acele proiecte care se implementează (inclusiv parțial) într-o zonă din oraș/municipiu cu deficiențe mai mari, comparativ cu restul teritoriului orașului, în ceea ce privește (cel puțin unul din) criteriile de identificare a sărăciei, respectiv capitalul uman nu este dezvoltat, nivelul de ocupare formală a forței de muncă este scăzut, condițiile de locuire oferite sunt improprii sau dacă proiectul este implementat (inclusiv parțial) într-una din cele 6 tipuri de zone aferente comunităţilor urbane marginalizate. Aceste zone vor fi identificate de solicitantul de finanțare şi vor fi prezentate în cererea de finanţare, ţinand seama și de analiza din Strategiile de Dezvoltare Locală/ Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, după caz, dar și de alte analize, precum cele din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România etc. Ȋn vederea identificării acestor zone de implementare a proiectului, pentru care se va primi punctaj suplimentar în grila de evaluare tehnică și financiară, se pot avea în vedere Anexele 1, 3 și 4 din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România.

De asemenea, vor primi punctaj suplimentar acele cereri de finanţare în care se argumentează modul în care  măsurile/activităţile proiectului sunt în concordanță și răspund unei/unor probleme/necesități identificate, precum și unei/unor priorități stabilite în alte documente stategice relevante (Strategia naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru Perioada 2015-2020, Strategia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020, Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 - 2020, Strategia Națională privind Infrastructura Educaţională, P.M.U.D, P.A.E.D etc.).

Pentru serviciile educaţionale, se va analiza concordanța cu Strategia Națională privind Infrastructura Educațională, fiind punctate unele criterii relevante în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară (a se vedea Anexele 13.1.1 și 13.1.3).

În cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite următoarele activităţi:

- Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative

În această categorie sunt incluse activităţile eligibile privind construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale,  culturale şi recreative, respectiv:

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

- Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

Observaţii:

a. Într-o cerere de finanţare pot fi incluse mai multe clădiri cu funcţiile de mai sus. De asemenea,  o clădire poate avea mai multe funcţii dintre cele menţionate mai sus.

b. Clădirile care au/vor avea funcțiile de mai sus se pot încadra în categoria monumentelor istorice. De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin O.S. 13.1, clădirile abandonate/neutilizate, care, după implementarea proiectului vor dobândi funcţiunile de mai sus.

În categoria A de activităţi intră şi facilităţile sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport, bazine de înot) ce deservesc în mod direct clădirile cu funcțiile de mai sus și sunt situate pe amplasamentul acestora, precum și alte investiții din amplasamentul clădirilor din categoria A, ce se încadrează tot în investiția de bază (de ex. locuri de joacă, parcări de mici dimensiuni etc).

După cum se menţionează şi în celelalte secţiuni ale ghidului, valoarea eligibilă a cheltuielilor privind  investiţia de bază aferente clădirilor publice din categoria A, de mai sus, trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază a proiectului (conform devizului obiectului), deoarece Obiectivul specific 13.1 derivă din Obiectivul Tematic 9 –„Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, iar proiectele finanțate din aceast O.S. trebuie să se axeze pe componenta socio-umană a oraşului/municipiului.

Criteriul cu privire la valoarea eligibilă minimă a investiției de bază aferentă clădirilor publice din categoria A nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a contractului de finanțare.

- Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane

În această categorie sunt sprijinite următoarele activitățile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională - drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/traseelor/pentru biciclete şi/sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.

Investițiile privind elementele componente ale drumurilor (de ex. piste pentru biciclete, trotuare, poduri etc) pot fi realizate independent de lucrările privind partea carosabilă.

Nu este obligatoriu ca pistele/traseele pentru biciclete/pietonale, construite/modernizate/extinse, să facă parte din corpul unui drum.

Se recomandă ca investiţiile privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a drumurilor publice să fie însoţite de componenta de construire/extindere/modernizare/reabilitare a infrastructurii dedicate cel puţin unui mod de deplasare nemotorizat (pietonal/cu bicicleta). În situaţia în care oraşul/municipiul a elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă (inclusiv dacă teritoriul UAT face parte dintr-un P.M.U.D elaborat la nivel de zonă de studiu mai extinsă), iar solicitantul demostrează faptul că investiţiile de mai sus în infrastructura rutieră sunt identificate în P.M.U.D, proiectul va primi un punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

- Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

Atentie! Indiferent de activitate, se va avea în vedere faptul că NU este eligibilă construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea clădirilor/structurilor cu funcții comerciale sau de alimentație publică (terase, restaurante etc).

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;

- Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea  clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Aceste investiţii privind rețelele serviciilor de utilităţi publice sunt realizate la scară redusă și vor rezolva doar unele probleme punctuale de la nivelul UAT oraș/municipiu, conform situaţiilor prezentate mai sus. Nu sunt acceptabile investiţii care vizează sisteme complete de utilităţi publice (bazine de colectare, stații de epurare etc) la nivelul UAT oraș/municipiu, acestea fiind încadrate în alte Obiective tematice.

Doar în condiţiile în care în proiect sunt prevăzute şi alte activităţi din categoria B (activitățile 1-6), de mai sus, și în mod complementar cu investiţiile din categoria A sau B, sunt eligibile şi următoarele activităţi:

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;

- Achiziția și instalarea mobilierului urban;

- Construirea/modernizarea/reabilitarea parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect, fără a fi obligatorie amplasarea imediată a acestora lângă investiţiile din proiect, ci trebuie să fie asigurată posibilitatea de deplasare pietonală până la obiectivele din proiect deservite (de ex. clădirile din categoria A, parcuri). În ceea ce priveşte construirea acestor parcări de mici dimensiuni, aceasta nu se va realiza în detrimentul părţii carosabile a drumurilor şi/sau a zonelor verzi şi nu vor avea drept scop deservirea zonelor rezidenţiale, ci a investiţiilor proiectului.

Valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază aferente infrastructurii publice din categoria B, de mai sus, trebuie să reprezinte maximum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază a proiectului.

Observație:

1. Spațiile publice urbane de mai sus pot fi încadrate în categoria monumentelor istorice (centru istoric, parc - monument istoric etc).

Atât pentru categoria A, cât și pentru categoria B de activități

- De asemenea, este eligibilă activitatea de demolare a clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, în vederea amenajării terenurilor rezultate, prin transformarea acestora în spații publice urbane (din cele eligibile mai sus, de ex. parcuri, locuri de joacă, zone pietonale etc – categoria B) și/sau pentru construirea/extinderea clădirilor publice cu funcțiile menționate la categoria A de mai sus. Cheltuielile generate de această activitate vor fi incluse în subcategoria de cheltuieli pentru amenajarea terenului (subcategoria 38).

- După cum se poate observa mai sus, unele investiţii se regăsesc menţionate atât în categoria A, cât şi în categoria B de activități, cum sunt terenurile de sport, locurile de joacă, parcările de mici dimensiuni. Încadrarea în categoria A sau în categoria B se realizează în funcţie de localizarea respectivei investiţii. Astfel, dacă investiţia respectivă este localizată pe amplasamentul clădirii din categoria A şi deserveşte clădirea A, atunci cheltuielile eligibile ale acesteia vor fi incluse în cele aferente categoriei A din cadrul proiectului respectiv.

|  | Atenţie! În cadrul Obiectivului specific 13.1 NU sunt sprijinite următoarele activităţi: parcuri de distracţii, spa-uri, baze de tratamente, pârtii de ski, stadioane, centre de agrement multifuncționale, cluburi/baze sportive profesioniste. Se vor avea în vedere inclusiv prevederile secţiunii 3.2 Ajutorul de stat. În situaţia în care investiţiile proiectului sunt susceptibile a intra sub incidenţa ajutorului de stat, se recomandă să se solicite opinia autorităţii naţionale competente în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. |
| --- | --- |

Investiţiile realizate prin proiect trebuie justificate din perspectiva contribuţiei lor la revitalizarea fizică, socială şi economică (a se vedea P.I. 9b) și la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşele mici şi mijlocii, cu accent pe grupurile vulnerabile/defavorizate, respectiv, în funcție de nevoile locale identificate şi de activităţile proiectului, la:

- reducerea excluziunii socio-spaţiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a celor ce fac parte din grupurile vulnerabile;

- dezvoltarea capitalului uman (înscrierea în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, reducerea abandonului şcolar, în principal în rândul grupurilor vulnerabile etc);

- dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber;

- reducerea infracţionalităţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile;

- îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban etc;

Astfel, se aşteaptă ca, pe termen mediu, aceste investiţii finanţate prin O.S. 13.1, corelate cu alte investiții realizate/ce vor fi realizate din diverse surse de finanţare, să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele de mici dimensiuni, din punct de vedere social, educațional, posibilităţilor de petrecere a timpului liber, economic, al condiţiilor de locuire şi a calităţii mediului urban în care trăiesc.

Activităţile de mai sus din categoriile A și B sunt detaliate în secţiunea 4.3.1.1 din prezentul ghid.

Complementaritatea activităților şi caracterul integrat al cererii de finanţare

În cadrul unei cereri de finanţare trebuie să se regăsească în mod obligatoriu activităţi eligibile, integrate și complementare, din cadrul categoriilor A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative şi B. Ȋmbunătăţirea spațiilor publice urbane, în procentele de cheltuieli menționate mai sus.

Proiectele vor primi un punctaj suplimentar dacă investiţiile FEDR din categoriile A și B, menţionate mai sus sunt implementate în mod integrat cu măsuri/activităţi de tip „soft” (privind resursele umane din grupurile ţintă vizate), aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate, finanţate din diverse surse: POCU 2014-2020, buget local, alte surse de finanţare, precum şi atât de către solicitanţi UAT Oraş/municipiu/judeţ/instituţii publice din subordine, acreditate pentru prestarea serviciilor sociale, cât şi de alţi parteneri ai proiectului (instituţii publice, ONG-uri acreditate pentru prestarea serviciilor sociale).

În Cererea de finanţare analizată se va prezenta caracterul integrat al acesteia cu alte proiecte/investiţii/măsuri, după caz, aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate, ce vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele/municipiile de mici dimensiuni, din punct de vedere social, economic, al condiţiilor de locuire şi al calităţii mediului urban în care trăiesc.

Domeniile de intervenţie

Având în vedere domeniile de intervenţie aferente Obiectivului Specific 13.1 din POR 2014-2020, preluate din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 215/2014, activităţile sprijinite prin O.S. 13.1 sunt prezentate succint, mai jos, în corespondență cu codurile aferente.

Codurile stabilite pentru Obiectivul specific 13.1 în cadrul POR 2014-2020 sunt menţionate şi în Anexa 13.1.1. - Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS, punctul 29. Buget – Câmp de intervenție și sunt reprezentate de:

- 032 - Drumuri de acces locale (construcție nouă);

Ȋn această categorie se vor include cheltuielile aferente construirii/extinderii părții carosabile a drumurilor publice din UAT orașe/municipii, cu toate investițiile eligibile de pe amplasament (de ex. utilități). Ȋn această categorie se vor include inclusiv cheltuielile pentru construirea parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect (dacă nu se încadrează în codul 055).

- 034 - Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)

Ȋn această categorie se vor include cheltuielile aferente modernizării/reabilitării  părții carosabile a drumurilor publice din UAT orașe/municipii, cu toate investițiile eligibile de pe amplasament (de ex. utilități). Ȋn această categorie se vor include inclusiv cheltuielile pentru reabilitarea, modernizare parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect (dacă nu se încadrează în codul 055).

- 055 - Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională și locală

Ȋn această categorie se vor include cheltuielile aferente construirii/extinderii/finalizării/ modernizării/reabilitării/dotării clădirilor pentru serviciile sociale, educaţionale, culturale şi recreative (categoria A), inclusiv pentru alte investiții de pe amplasament, care deservesc direct clădirile respective (de ex. locuri de joacă, terenuri de sport, parcări de mici dimensiuni).

- 083 - Măsuri privind calitatea aerului

Ȋn această categorie se vor include cheltuielile aferente construirii/extinderii/modernizării/reabilitării parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, cu toate investițiile de pe amplasament (de ex. utilități, mobilier urban, wi-fi etc).

- 090 - Piste pentru biciclete și drumuri pietonale

Ȋn această categorie se vor include cheltuielile aferente construirii/extinderii/modernizării/reabilitării pistelor pentru biciclete, traseelor și zonelor pietonale cu toate investițiile de pe amplasament (de ex. utilități, mobilier urban, wi-fi etc).

Când sunt vizate mai multe domenii de intervenție, valorile pentru fiecare cod vor fi stabilite pe baza unui calcul pro-rata.

## 1.5. Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific

Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de Coeziune)

- 1S69 - Indicele dezvoltării umane locale (procent);

Indicatorii de realizare comuni și specifici programului

- CO 38 - Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp);

- CO 39 - Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (mp);

- 1S67 - Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală (persoane);

- 1S68 - Clădiri publice construite/ modernizate/ extinse (nr.);

Pentru a nu multiplica valorile indicatorului 1S67, acesta va fi inclus într-o singură cerere de finanţare a unui solicitant UAT oraş/municipiu.

Indicatorii de realizare comuni și specifici programului vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora poate conduce la recuperarea finanţării proporţional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.

|  | Indicatorii de realizare vor fi preluaţi în cererea de finanţare completată în MySMIS (Secțiunea Indicatori prestabiliți). |
| --- | --- |

NOTĂ(*): Nu se accepta identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul  secțiunii 1.5.

## 1.6. Rezultatele aşteptate

### 1.6.1. Rezultatele aşteptate generale

Pentru evaluarea cererilor de finanțare, în toate proiectele finanțate prin O.S. 13.1 se vor menționa rezultatele așteptate cu privire la beneficiarii direcți ai proiectului.

- Beneficiarii infrastructurii sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane);

- Participanţii la procesul educaţional în unitatea de infrastructură construită/extinsă/finalizată/ modernizată/reabilitată/dotată obiect al proiectului (număr persoane);

- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane);

dacă este cazul, de exemplu, când beneficiarii activităţilor de tip A sunt diferiţi de cei ai activităţilor de tip B;

- Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane);

Dintre care: persoane aparţinând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilităţi.

### 1.6.2 Rezultatele aşteptate în funcţie de investițiile realizate în cadrul proiectului

Ȋn cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menţiona rezultatele aşteptate în corelare cu investițiile propuse prin proiect.

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative

- Clădiri cu funcţii sociale/educaţionale/culturale/recreative (se va menţiona categoria funcţională a clădirii: centru de zi, creşă, școală etc) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (număr);

- Alte facilităţi construite/extinse/modernizate (număr), după caz;

B. Ȋmbunătăţirea spațiilor publice urbane

- Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km);

- Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/extinse/modernizate/reabilitate (km), după caz;

- Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp), după caz;

- Suprafața spații verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp);

- Alte facilităţi construite/extinse/modernizate (număr), după caz;

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza conform tabelului de mai jos:

| Rezultat așteptat | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare estimată la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |

|  | Rezultatele așteptate generale vor fi completate în cererea de finanţare din MySMIS (Secțiunea 9. Rezultatele aşteptate). Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile. |
| --- | --- |

## 1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelurilor de proiecte

În cadrul celor trei apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, zona ITI DD și zona SUERD, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează.

Ȋn cazul parteneriatelor încheiate cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale, cofinanțarea din partea solicitantului va fi asigurată doar de unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice.

# 2. INFORMAȚII APEL DE PROIECT

## 2.1. Tipul apelurilor

Prin prezentul Ghid specific se lansează apelurile de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV, C), POR/2018/13/13.1/1/ITI (pentru Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării) și POR/2018/13/13.1/1/SUERD (pentru 11 judeţe învecinate cu fluviul Dunărea) din Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1. Aceste apeluri sunt necompetitive, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui ”primul venit, primul servit”.

Pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD, evaluarea cererilor de finanţare se va realiza la ADR Nord-Est.

Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 2.2 a prezentului document.

## 2.2 Perioada de depunere a proiectelor

Data lansării cererii de proiecte: 28 martie 2018

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 30 aprilie 2018, ora 12.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1 octombrie 2018, ora 16.00;

Cele trei apeluri au aceeași perioadă de depunere a proiectelor.

|  | În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune. |
| --- | --- |

## 2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul  menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul. În acest sens, se vor vedea clarificările din secţiunea 5.4.1 privind Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul), din prezentul ghid.

Declaraţiile reprezentantului legal al solicitantului şi certificarea aplicaţiei pot fi semnate astfel:

- Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic de către persoana împuternicită.

Pentru certificarea aplicaţiei se va avea în vedere Modelul P - Certificarea aplicaţiei din ghid.

sau

- Electronic de către reprezentantul legal al solicitantului;

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declaraţiile reprezentanţilor legali ai partenerilor vor fi semnate olograf de către aceştia şi se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

## 2.4. Valoarea minimă și maximă a unui proiect

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă: 100.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă: 5.000.000 euro;

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori eligibile minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna  martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

## 2.5. Alocarea apelurilor de proiecte

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 13.1 este de 230.588.235,29 Euro (FEDR+BS). Alocarea financiară dedicată apelului POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI este de 151.215.594,52 Euro (FEDR+BS), pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/ITI, alocarea financiară este de 19.174.392,92 Euro (FEDR+BS), iar pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD, alocarea financiară este de 60.198.247,86 Euro (FEDR+BS).

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiuni de dezvoltare/Zona ITI DD/Zona SUERD, astfel:

| Regiunea de dezvoltare | NE | SE | SM | SV | V | NV | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%) | 26.477.850,73 | 22.470.637,60 | 23.801.334,53 | 18.100.506,87 | 17.798.074,87 | 21.669.194,60 | 20.897.995,27 |
| Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100%) | 123.320.589,79 | 104.656.994,62 | 110.854.715,59 | 84.303.110,73 | 82.894.533,69 | 100.924.273,85 | 97.332.412,95 |

| Zona ITI DD/Zona SUERD | ITI DD | SUERD |
| --- | --- | --- |
| Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%) | 19.174.392,92 | 60.198.247,86 |
| Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100% | 89.304.735,01 | 280.373.339,40 |

Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația MySMIS este utilizat cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei.

În funcţie de evoluţia generală a Axei prioritare 13, Obiectivul specific 13.1, AM POR va stabili modalitatea  de aplicare a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu regulile de evaluare, selecție și contractare stabilite prin ghid.

## 2.6. Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte

Solicitanții de finanțare ai apelurilor de proiecte aferente Obiectivului specific 13.1 pot fi:

A. - Pentru apelul de proiecte dedicat celor 7 Regiuni: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ şi a oraşelor din apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării;

- Pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.

- Pentru apelul de proiecte dedicat SUERD: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepția municipiilor reședință de județ. Acest apel nu se adresează oraşelor din judeţul Tulcea, întrucât acestea sunt eligibile în cadrul apelului dedicat Zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

B. Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 13.1 (un oraș/municipiu), conform prevederilor de la punctul A, cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Entitatea care deţine drepturile reale asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul unui proiect poate  fi unitatea administrativ-teritorială oraș/municipiu/județ sau instituțiile publice cu personalitate juridică, eligibile, partenere în proiect. Astfel, într-un proiect, drepturile reale asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul proiectului pot fi deținute de UAT oraș/municipiu, UAT județ și/sau de o instituție publică cu personalitate juridică, partenere în proiect.

Nu există limitări cu privire la numărul partenerilor, iar liderii de parteneriat pot fi reprezentaţi de UAT oraş/municipiu/judeţ.

Toate activitășile eligibile prin O.S 13.1 pot fi realizate și pe teritoriul satelor aparţinătoare ale oraşelor/municipiilor.

Entităţile de drept public vor stabili parteneriatele cu entităţile de drept privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Ȋn cazul parteneriatelor, se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, privitoare la proiectele implementate în parteneriat, precum și ale Normelor Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin H.G nr. 93 din 2016, privitoare la proiectele implementate în parteneriat.

De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT oraşul/municipiul/judeţul (Modelul O), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator, care asigură buna implementare a proiectului (a se vedea Obligațiile Administraţiei Bazinale din Modelul O).

## 2.7. Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte

Solicitanții care se încadrează în condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanţare în cadrul O.S. 13.1.

Obiectivul specific de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, se va realiza prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaționale, culturale, recreative, prestate la nivel urban, inclusiv a condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, precum și prin îmbunătăţirea calităţii spațiilor publice urbane (infrastructura rutieră, spații verzi, utilități etc).

Pentru a contribui la dezvoltarea şi revitalizarea oraşelor şi municipiilor din România, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ, prin acest O.S. se propune o abordare integrată a problemelor de la nivel urban între care există relaţii de interdependență, cum sunt absența sau calitatea mai slabă a serviciilor prestate la nivel urban, menţionate mai sus, şi absența sau calitatea mai slabă a calităţii spațiilor publice urbane. Astfel, rolul social, educaţional, cultural, recreațional, economic al oraşelor/municipiilor, altele decât municipiile reşedinţă de judeţ va putea creşte, iar oraşele respective vor deveni spaţii mai bune de locuit.

În acest sens, prin acest O.S. vor fi finanţate proiectele care provin din măsuri/activităţi integrate, prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor eligibile/Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U), după caz.

În cadrul cererii de finanţare se va justifica modalitatea prin care activităţile acesteia din categoriile A şi B sunt integrate și complementare şi contribuie la atingerea Obiectivului specific de îmbunătățire a calităţii vieţii populaţie din oraşe/municipii, în special a grupurilor vulnerabile, componenta socio-umană având o importanţă deosebită în cadrul acestui Obiectiv specific ce derivă din Obiectivul tematic 9 - „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.

Îmbunătățirea serviciilor sociale

În funcţie de nevoile generale şi individuale ale solicitanților, identificate în Strategiile de dezvoltare locală/S.I.D.U., după caz, activităţile privind prestarea serviciilor sociale fără cazare se vor desfăşura în conformitate cu legislația națională aplicabilă în vigoare.

Intervențiile se vor concentra asupra înfiinţării de servicii sociale, sub forma centrelor de zi şi/sau a cantinelor sociale, respectiv infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială, în special în oraşele/municipiile unde nu există asemenea servicii sau unde există, dar sunt slab reprezentate, iar nevoia pentru asemenea servicii este motivată de starea de sărăcie/excluziune socială sau de altă situaţie de vulnerabilitate. Centrele de zi se pot adresa uneia sau mai multor categorii de servicii sociale fără componentă rezidenţială (centre de zi cu funcţii multiple), în conformitate cu H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi cu regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Cu referire la serviciile sociale prestate în aceste centre de zi și/sau cantine sociale, solicitanţii de finanţare (în cazul parteneriatelor, minimum un partener) trebuie să deţină certificatul de acreditare, iar în perioada de durabilitate a contractului de finanţare trebuie să obţină licenţierea serviciilor (a se vedea secțiunea 6.7 din ghid și Anexa 13.1.4).

Sprijinul FEDR, acordat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, O.S. 13.1, poate fi complementar cu sprijinul FSE, furnizat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, acesta din urmă concentrându-se pe măsuri de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

În etapa de evaluare tehnică şi financiară, complementaritatea cu măsurile/activitățile „soft” (privind resursa umană) va fi punctată suplimentar, indiferent de sursa de finanțare a acestora (POCU, buget local etc), dacă sunt realizate de solicitant, de către instituțiile publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale (indiferent dacă sunt parteneri în proiect sau nu) și/sau de către ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale (doar dacă sunt parteneri în proiect).

Îmbunătățirea locuinţelor sociale

Pentru creşterea fondului locativ ce poate fi pus la dispoziţia persoanelor din grupurile vulnerabile, prin Obiectivul specific 13.1, pot fi construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate locuințele sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor ce fac obiectul proiectului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 republicată şi actualizată, privind locuinţele, locuinţa socială reprezintă locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţa în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Principiile care vor sta la baza repartizarii locuinţelor sociale către grupurile vulnerabile vor fi aliniate la prevederile Legii nr. 114/1996, republicată şi actualizată.

Îmbunătățirea serviciilor educaționale

Similar cu investiţiile propuse prin Prioritatea de investiţii 10a, Obiectivul specific 10.1 din POR, Operaţiunile A - educaţia timpurie şi B - învăţământul obligatoriu, prin Obiectivul specific 13.1 se poate asigura realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzătoare ciclurilor educaționale, inclusiv prin asigurarea utilităţilor adecvate pentru unităţile de învăţământ, care să contribuie la îmbunătăţirea ofertei educaţionale din cadrul oraşului/municipiului, cu accent pe creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, reducerea abandonului şcolar, creşterea nivelului de promovare la finalul ciclurilor educaţionale etc, nivelul de educație creând premisele, pe termen mediu şi lung, pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții populaţiei, în respectivele oraşe/municipii.

În ceea ce priveşte educaţia timpurie (0-5 ani), s-a demonstrat faptul că participanții la această formă de educație au șansa să se integreze mai bine și să parcurgă cu rezultate mai bune următoarele niveluri de învătământ, mai ales în ceea ce privește participanții din grupurile vulnerabile.

Pentru învăţământul primar şi gimnazial, se recomandă acordarea unei atenţii deosebite unităţilor de învăţământ cu un număr mai mare de elevi ce aparţin grupurilor care se află în risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, cum ar fi: copiii și tinerii provenind din familii cu uncnivel socio-economic scăzut, copii și tineri din populaţia roma, precum și copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau din alte grupuri dezavantajate sau subreprezentate. În conformitate cu legislația națională, investițiile realizate nu vor viza intervenții care conduc la segregare în școli.

Diferenţa dintre O.S. 13.1 faţă de Obiectivul specific 10.1 este reprezentată de faptul că, în cadrul proiectelor finanţate prin O.S. 13.1, problematica educaţiei va trebui abordată în mod integrat cu alte deficienţe înregistrate la nivel urban şi cu care aceasta se regăseşte în relaţii de interdependenţă (de exemplu, infrastructura publică precară ce îngreunează accesul la formele de educație de mai sus, lipsa activităţilor în aer liber, lipsa activităţilor culturale/recreative pentru elevi etc).

Dintre nivelurile sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, prin O.S. 13.1 pot fi finanţate următoarele:

a) educaţia timpurie (0-5 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-5 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

Creşele pot fi încadrate şi categoria serviciilor sociale (codul 8891CZ-C-I din nomenclatorul serviciilor sociale), caz în care se supun condiţiilor privind acreditarea/licenţierea serviciilor sociale.

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

c) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

Pentru învățământul primar și gimnazial, va fi punctată în principal complementaritatea cu alte măsuri/activități „soft”, de tipul programelor de sprijin/remediere ”Școala după școală” sau „A doua șansă”, ce contribuie la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la o rată de tranziție mai bună către nivelurile superioare de educație, în special în ceea ce privește copiii care provin din zone sau grupuri defavorizate, precum şi alte tipuri de măsuri/activităţi de tip „soft”.

Se vor analiza criteriile de evaluare tehnică şi financiară cu privire la îmbunătățirea serviciilor educaționale, ce sunt în concordanţă cu Strategia Națională privind Infrastructura Educaţională.

Îmbunătățirea serviciilor culturale și/sau recreative

Este cunoscut faptul că la nivelul oraşelor mici şi mijlocii, spaţiile destinate desfăşurarii activităţilor culturale și/sau recreative lipsesc sau sunt slab dezvoltate, ceea ce afectează negativ posibilitatea de dezvoltare echilibrată şi atractivitatea orașului/municipiului pentru locuitorii săi, dar şi pentru rezidenţi, investitori, navetişti etc.

Astfel, în vederea dezvoltării sustenabile a oraşelor mici şi mijlocii este necesară crearea/dezvoltarea unor activităţi culturale/recrative, a infrastructurii şi a dotărilor aferente desfăşurării acestor activităţi, care, pe lângă stimularea implicării locuitorilor în activităţile cultural-recreative, de petrecere calitativă a timpului liber, de recreere, de educaţie extraşcolară etc, vor contribui inclusiv la dezvoltarea relaţiilor interpersonale, construirea de abilități sociale, dezvoltarea capacităţii de integrare socială, în special a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile.

Pentru a crea/dezvolta paleta de activităţi de petrecere a timpului liber, cu impact asupra dezvoltării capitalului uman şi a integrării sociale la nivelul populaţiei oraşului/municipiului, prin O.S. 13.1 se pot construi/extinde/finaliza/moderniza/reabilita/dota clădirile cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

Îmbunătățirea spațiilor urbane

Prin îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane (drumuri publice, spaţii verzi, utilităţi, camere de supraveghere video etc) se creează premisele pentru ca oraşele să devină spaţii mai atractive şi mai sigure pentru locuit, pentru dezvoltarea activităţilor economice, pentru petrecerea timpului în aer liber, pentru deplasări nemotorizate (pe jos sau cu bicicleta) etc. În unele situaţii, prin crearea acestor spaţii publice urbane se poate elimina chiar segregarea spaţială a locuitorilor din zonele mai izolate ale oraşelor/municipiilor.

# 3. PROIECTE GENERATOARE DE VENIT ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

## 3.1 Proiecte generatoare de venituri nete

Proiectele finanţate în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete se va realiza în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei. Perioada de referință aplicabilă, în care se va calcula venitul net actualizat al proiectului este, conform Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, de 10-15 de ani. Această perioada de referință include perioada de implementare a proiectului.

Dacă este cazul, solicitantul va declara faptul că proiectul propus nu este considerat la momentul depunerii Cererii de finanţare/contractării ca fiind un proiect generator de venituri nete, conform prevederilor art. 61 din Regulamentul 1303/2013 (A se vedea prevederea din declaraţia de eligibilitate). În caz că este considerat generator de venituri nete, solicitantul va completa şi anexa Modelul D - Metodă de calculare pentru proiectele generatoare de venit (metoda „funding gap”). Ȋn situaţia unui proiect generator de venituri nete, diferența dintre totalul costurilor eligibile actualizate și necesarul de finanțare („funding-gap”) va fi suportată de către solicitantul de finanțare. În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (7)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această metodă nu se aplică proiectelor al căror cost total eligibil nu depășește echivalentul a 1.000.000 euro.

În cazul proiectelor care generează venituri nete în cursul implementării şi care au o valoare totală eligibilă, înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect, sub 1.000.000 euro, se vor reduce veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii contractului de finanţare din valoarea finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar şi cu art. 7 alin. (3) din Anexa I – Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020 din formatul de contract de finanţare.

Dacă veniturile generate de un proiect cu o valoare ce depășește echivalentul a 1.000.000 euro nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii, se vor aplica prevederile art. 61 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum şi din  Anexa I – Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020 din formatul de contract de finanţare.

## Ajutorul de stat

Activităţile propuse în cadrul proiectelor finanţate prin O.S. 13.1 nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat (a se vedea inclusiv Anexele 13.1.2 și 13.1.4).

In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, (TFUE) este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a Uniunii Europene, orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele patru condiții:

- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;

- să fie selectivă;

- să asigure un avantaj agentului economic;

- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

In cadrul proiectelor finanțate prin O.S. 13.1 trebuie să se evite incidența cu reglementările de ajutor de stat la nivelul celor trei paliere, respectiv:

- La nivelul construcţiei/extinderii/modernizării/reabilitării infrastructurii;

- La nivelul întreprinderii ce operează infrastructura;

- La nivelul întreprinderilor care utilizează infrastructura;

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii

Dacă întreprinderea care va presta activităţile de construcţie/extindere/finalizare/ modernizare/reabilitare/dotare a infrastructurii este selectată ca urmare a unei proceduri de licitaţie publică deschisă, transparentă şi necondiţionată, atunci sunt eliminate incidențele cu prevederile specifice de ajutor de stat.

- Operarea infrastructurii

În ceea ce priveşte finanţarea spațiilor publice urbane, în condiţiile în care acestea reprezintă elemente de infrastructură care vor fi disponibile în mod nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii, iar infrastructura nu este utilizată pentru desfăşurarea unei activităţi economice, aceasta componentă a investiţiilor propuse nu intra sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat.

Dacă infrastructura realizată prin proiect este utilizată pentru o activitate economică, incidenţa cu reglementările de ajutor de stat poate fi evitată dacă operatorul infrastructurii (administratorul) este selectat printr-o procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii (de ex. licitație publică), mai ales dacă acesta plăteşte autorităţii publice o redevenţă care să acopere cel puţin amortizarea investiţiei. Astfel, se consideră că agentul economic nu va beneficia de un avantaj economic, întrucât avantajul apare atunci când suma plătită pentru dreptul de a exploata infrastructura este mai mică decât cea pe care ar plăti-o pentru dreptul de a exploata o infrastructură comparabilă în condiții normale de piață.

Astfel, pentru investițiile ce vor fi operate de către terțe părți după finalizare (alții decât solicitantul), transmiterea către aceştia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor construite/extinse/ finalizate/modernizate/reabilitate/dotate prin proiect pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se face prin procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Se vor avea în vedere clauzele din Anexa 13.1.4 - Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 13.1.

Pe perioada de implementare (dacă este cazul) şi durabilitate a contractului de finanţare, în situaţia în care aceste investițiile vor fi operate de către solicitant sau de serviciile/instituțiile de interes public local aflate în subordinea acestuia, veniturile colectate pe seama utilizării investiţiei (de ex. prin bilete/tarife/abonamente etc.) nu vor depăşi 50% din cheltuielile de exploatare ale investiţiei ce face obiectul proiectului, pentru a nu fi încălcate regulile privind ajutorul de stat. Respectarea acestei reguli este în responsabilitatea solicitantului, care se va asigura că la nivelul acestuia va exista un mecanism de control şi verificare a tuturor costurilor şi veniturilor, în scopul stimulării eficienţei şi evitării creşterii artificiale a costurilor.

De asemenea, pentru a se evita situația în care unele investiții implică elemente de natura ajutorului de stat, se solicită ca investiţiile realizate să aibă un impact local, pentru a nu „afecta comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene” (una din cele patru condiții cumulative de mai sus), iar unele activităţi au fost restricţionate (a se vedea secţiunea 1.4 de mai sus). De asemenea, se solicită să se argumenteze ca investiţiile propuse nu distorsionează ori amenință să distorsioneze concurența.

Comisia Europeană a considerat în mai multe decizii, având în vedere împrejurările specifice ale cazurilor, că unele măsuri au un impact local și, în consecință, nu au niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre. În aceste cazuri, Comisia a constatat, în special, că beneficiarul a furnizat bunuri sau servicii într-o zona limitată dintr-un stat membru, că era puțin probabil să atragă clienți din alte state membre și că nu se putea prevedea că măsura ar avea un efect mai mult decât marginal asupra condițiilor de investiții transfrontaliere.

- Utilizatorii infrastructurii

În situaţia în care infrastructura construită/extinsă/modernizată/reabilitată este pusă la dispoziţia utilizatorilor în condiţiile pieţei, poate fi exclusă incidența cu elementele de ajutor de stat.

Ȋnsă, dacă infrastructura este rezervată (în totalitate sau preponderent) pentru anumite întreprinderi sau acestea beneficiază de un tratament mai avantajos decât ceilalţi utilizatori (plătesc o taxă mai mică, au acces gratuit la infrastructură, nu plătesc cheltuieli de închiriere sau acestea sunt suportate de autoritatea locală etc), atunci există posibilitatea ca aceşti utilizatori să beneficieze de ajutor de stat.

# 4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE

## 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor proiectelor (dacă este cazul)

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare și incluse în Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilității, prevăzută în Anexa 13.1.2 la prezentul ghid sau pe baza criteriilor verificate în etapa pre-contractuală (a se vedea secţiunea 5.4.2) şi implementare (secţiunea 6.7), după caz.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant/parteneri, după caz, începând cu data depunerii cererii de finanţare, în etapa de pre-contractare, precum și pe perioada de implementare şi de durabilitate a contractelor de finanțare, în condiţiile stipulate de acestea.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul Priorității de Investiții 9b, O.S. 13.1. al POR 2014-2020, solicitantul/partenerii și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi în anexele la acesta.

Solicitantul/partenerii eligibili, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

- Forma de constituire a solicitantului

Criteriul se interpretează în corelare cu secțiunea 2.6 din prezentul ghid (interpretare sistematică).

Solicitanţii de finanţare eligibili pentru O.S. 13.1 pot fi:

A. - Pentru apelul de proiecte dedicat celor 7 Regiuni: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ şi a oraşelor din apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării;

- Pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI Delta Dunării: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.

- Pentru apelul de proiecte dedicat SUERD: Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, din 11 județe riverane fluviului Dunărea, respectiv din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepția municipiilor reședință de județ.

|  | Atenție! Solicitantul UAT oraş/municipiu îşi va păstra statutul de oraş (minimum) pe toată perioada de durabilitate a investiţiei, în caz contrar, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată prin acest Obiectiv specific. |
| --- | --- |

B. Parteneriate dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 13.1 (un oraș/municipiu), conform prevederilor de la punctul A, cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Se va corela cu secțiunea 2.6 din prezentul ghid.

|  | Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol. În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării proiectului – conform Modelului C - Acordul de parteneriat. |
| --- | --- |

De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de ape şi UAT oraşul/municipiul/judeţul (Modelul O), fără ca administraţia bazinală de ape să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator, care asigură buna implementare a proiectului.

- In cazul serviciilor sociale, Solicitantul sau unul dintre parteneri este furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare.

Tipurile de servicii sociale furnizate se vor desfășura în conformitate cu prevederile legislației specifice aplicabile în vigoare. A se vedea Hotărârea de Guvern nr.  867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale şi standardele specifice.

În cazul parteneriatelor, cel puţin unul dintre parteneri trebuie să facă dovada acreditării ca furnizor de servicii sociale.

În termenul maxim de 12 luni de la data plății finale, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului (a se vedea secţiunea 6.7 și Anexa 13.1.4 – a se vedea clauza specifică din contractul de finanțare), după finalizarea implementării proiectului, este obligatorie prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul proiectului.

- Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate

Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declaraţia de eligibilitate (model A din cadrul ghidului specific).

- Drepturi reale asupra imobilului, obiect al proiectului, la depunerea cererii de finanțare, în etapa de precontractare sau implementare, după caz,  precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data emiterii Autorizației de construire

Entitatea care deţine drepturile reale asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul unui proiect poate  fi unitatea administrativ-teritorială oraș/municipiu/județ sau instituțiile publice cu personalitate juridică, eligibile, partenere în proiect.

În vederea respectării prevederilor art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire), solicitantul de finanțare trebuie să demonstreze și să prezinte documente care atestă drepturile de mai jos asupra imobilelor, în condițiile și termenele maxime (a se vedea secțiunea 5.4.1, secțiunea 5.4.2, secțiunea 6.7), în caz contrar proiectul fiind respins/reziliat. Solicitantul la finanțare poate să demonstreze următoarele drepturi:

- Dreptul de proprietate publică/privată;

- Dreptul de administrare, conform legislaţiei în vigoare;

- Alte drepturi care permit obținerea autorizației de construire: superficie;

Pentru reţelele sistemelor de utilităţi publice, se poate dovedi dreptul de trecere, conform prevederilor legii 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dublat de deţinerea dreptului real/de creanţă ce îi conferă solicitantului dreptul de execuţie a respectivelor lucrări, conform legislaţiei în vigoare.

Solicitantul trebuie să deţină dreptul de execuţie a lucrărilor de construire asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare, la data emiterii Autorizaţiei de construire.

Observaţie: Sunt eligibile inclusiv proiectele care, pe lângă lucrările de construcţii cu autorizaţie de construire,  propun dotarea unor clădiri din categoria A, precum şi realizarea de lucrări de infrastructură fără autorizație de construire, în conformitate cu excepţiile menţionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Inclusiv în cazul imobilelor pentru care prin proiect se prevăd dotarea şi/sau lucrări fără autorizaţie de construire, se vor prezenta drepturile reale deţinute de solicitant.

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada implementare și durabilitate a investiţiei.

Prin imobil, în sensul Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

Imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate), ce fac obiectul proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii începând de la momentul depunerii cererii de finanţare:

- să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii;

- să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

- să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Cu referire la condiţiile de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc).

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

În accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de administrare/ dreptul de folosință cu titlu gratuit acordat în favoarea unei structuri/instituții aflate în subordinea solicitantului şi care nu afectează condiţiile de implementare şi exploatare ale proiectului.

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

|  | Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020, pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate: - Să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare); - Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator/superficiar, conform legii, al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; - Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei. |
| --- | --- |

Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.

În situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se va anexa, în etapa precontractuală un acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul ce reprezintă solicitantul de finanţare.

- Dreptul de folosință asupra imobilelor la depunerea cererii de finanțare, pe perioada de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse)

Ȋn cazul în care solicitantul nu dovește dreptul de proprietate publică/privată/administrare/superficie, în conformitate cu cele prevăzute la criteriul 4, poate să demonstreze, la data depunerii cererii de finanțare, faptul că deține un drept de folosință, ca drept real sau de creanță, transmis prin orice tip de operațiune juridică. Acesta trebuie să acopere perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate a investiției. În acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrări de construcții pentru care este necesară autorizația de construire, conform legislaţiei în vigoare. În acest sens, solicitantul poate să demonstreze:

- Dreptul de folosinţă asupra unor imobile pentru instalarea camerelor de supraveghere video și asupra dispeceratului, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare;

|  | Pentru instalarea camerelor de supraveghere video, solicitantul trebuie să facă inclusiv dovada că deţine un drept real asupra imobilului/imobilelor supravegheate (a se vedea criteriul 4), precum şi a dreptului de instalare a echipamentelor. |
| --- | --- |

- Dreptul de folosinţă a unor imobile (de ex. stâlpi), pentru instalarea punctuală a sistemului de iluminat, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Pentru toate situațiile de mai sus, în care solicitantul demonstrează doar un drept de folosinţă asupra imobilelor, acesta trebuie să demonstreze că deţine acordul proprietarilor pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea proiectului.

|  | Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020, trebuie ca pe perioada de durabilitate: - Să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare); - Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al bunurilor /echipamentelor achiziționate, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; - Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei. Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare. |
| --- | --- |

|  | În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de realizare a investiţiilor proiectului, conform ghidului specific, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul va fi respins. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, după caz. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice simplificate, conform celor stabilite printr-o Instrucţiune AMPOR. |
| --- | --- |

|  | Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. |
| --- | --- |

## 4.2 Criterii de evaluare tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza Grilelor de evaluare tehnică şi financiară, prezentate în cadrul Anexelor 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară la prezentul ghid, care va cuprinde următoarele criterii de evaluare tehnică și financiară:

1. Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexele 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

2. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexele 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

3. Complementaritatea cu alte investiții realizate din axele prioritare ale POR, precum şi din alte surse de finanțare

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexele 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

4. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexele 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

Fundamentarea rezonabilității costurilor

Dacă este posibil, se va verifica încadrarea în standardele de cost, respectiv dacă preţurile unitare de referinţă ale lucrărilor de intervenţie/activităţilor prevăzute prin proiect se încadreaza în standardele de cost aplicabile, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru echipamentele/dotările/lucrările pentru care nu există standarde de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț pentru echipamente/dotări, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). În acest sens, se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea Modelul J (orientativ) – Notă pentru încadrarea în standardele de cost.

5. Capacitatea operațională a solicitantului

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexele 13.1.3 și 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

6. (Doar pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD) Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 13.1.3.SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

## 4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

### 4.3.1 Criterii generale cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților

4.3.1.1 Încadrarea proiectului şi a activităţilor sale privind investițiile în acţiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific 13.1 aferent Priorității de investiții 9b

Prin intermediul Obiectivului specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, vor fi sprijinite activități specifice care să conducă la revitalizarea fizică, socială şi economică (a se vedea P.I. 9b) a oraşelor/municipiilor de mici dimensiuni și la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei.

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor reprezintă obligaţii contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului şi după finalizarea implementării proiectului. Activităţile eligibile enumerate mai jos nu sunt limitative, alte activităţi de tipul celor de mai jos pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităţilor sprijinite prin POR 2014-2020, Obiectivul specific 13.1 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului/atingerii obiectivului proiectului.

De asemenea, există posibilitatea ca un proiect să conţină inclusiv activităţi ne-eligibile (iar cheltuielile aferente sunt considerate ne-eligibile), însă acestea trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și la asigurarea sustenabilității proiectului finanțat prin Obiectivul specific 13.1 al POR.

După cum s-a menționat mai sus, toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

Astfel, în cadrul Obiectivului specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România sunt sprijinite următoarele activităţi:

- Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative

În această categorie sunt incluse activităţile eligibile privind construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale,  culturale şi recreative, respectiv:

1.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Categoriile de servicii sociale organizate ca centre sociale de zi sunt cele prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015. Dintre acestea, cele finanţabile prin Obiectivul specific 13.1 al POR 2014-2020 sunt cele descrise la secţiunea Servicii sociale fără cazare.

2.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Se va avea în vedere descrierea serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015.

3.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Prin proiect, locuinţele sociale construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate pot fi dotate cu acele dotări minime prevăzute în Anexele la Legea nr. 114/1996, republicată şi actualizată, privind locuinţele, cu echipamente cu montaj (centrală termică, sistem de climatizare, aparate de gătit etc), cu dotări/echipamente aferente spaţiilor comune şi exterioare (spălătorie, uscătorie, locuri de joacă pentru copii etc).

Criteriile pe baza cărora vor fi acordate aceste locuinţe familiilor defavorizate se vor stabili în mod transparent și nediscriminatoriu.

4.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Sunt eligibile atât imobilele ce conțin sălile de grupă, cât şi celelalte spaţii ale unităţii, cum ar fi locurile de joacă, sălile de preparare şi de servire a mesei, etc.

5.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea și dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Sunt eligibile atât imobilele ce conțin sălile de clasă, cât şi celelalte spaţii ale unităţii, cum ar fi sălile de sport, terenuri de sport, cantine, ateliere şcolare, laboratoare, bibliotecă etc.

6.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor

Se va avea în vedere că aceste centre culturale şi/sau recreative vor deservi în principal populaţia oraşelor/municipiilor, precum şi populaţia rurală din apropierea acestora, cu accent pe grupurile vulnerabile și vor avea un impact local și nu vor distorsiona sau amenința să distorsioneze concurența (a se vedea secţiunea 3.2 Ajutorul de stat, dar și Anexa 13.1.4), pentru a nu intra sub incidența ajutorului de stat.

Clădirile care au/vor avea funcțiile de mai sus se pot încadra în categoria monumentelor istorice. În conformitate cu art. 23, alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. În conformitate cu art. 24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificare tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.

De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin O.S. 13.1, clădirile actualmente deteriorate şi/sau neutilizate, care, după implementarea proiectului vor fi pregătite pentru noi activităţi sociale, educaţionale, culturale, recreaționale, din cele de mai sus.

În categoria A de activităţi intră şi facilităţile sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport, bazine de înot) ce deservesc în mod direct clădirile cu funcțiile de mai sus și sunt situate pe amplasamentul acestora, precum și alte investiții din amplasamentul clădirilor din categoria A, ce se încadrează tot în investiția de bază (de ex. locuri de joacă, parcări de mici dimensiuni etc).

După cum se menţionează şi în celelalte secţiuni ale ghidului, valoarea eligibilă a cheltuielilor privind  investiţia de bază aferente clădirilor publice din categoria A, de mai sus, trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază a proiectului (conform devizului obiectului), deoarece Obiectivul specific 13.1 derivă din Obiectivul Tematic 9 –„Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, iar proiectele finanțate din aceast O.S. trebuie să se axeze pe componenta socio-umană a oraşului/municipiului.

Criteriul cu privire la valoarea eligibilă minimă a investiției de bază aferentă clădirilor publice din categoria A nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a contractului de finanțare.

- Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane

În această categorie sunt sprijinite următoarele activitățile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională - drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/traseelor/pentru biciclete şi/sau pietonale. Pot fi construite/extinse/ modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.

Investițiile privind elementele componente ale drumurilor (de ex. piste pentru biciclete, trotuare, poduri etc) pot fi realizate independent de lucrările privind partea carosabilă.

Nu este obligatoriu ca pistele/traseele pentru biciclete şi/sau pietonale, construite/modernizate/extinse, să facă parte din corpul unui drum.

Se recomandă ca investiţiile privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a drumurilor publice să fie însoţite de componenta de construire/extindere/modernizare/reabilitare a infrastructurii dedicate cel puţin unui mod de deplasare nemotorizat (pietonal/cu bicicleta). În situaţia în care oraşul/municipiul a elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă (inclusiv dacă teritoriul UAT face parte dintr-un P.M.U.D elaborat la nivel de zonă de studiu mai extinsă), iar solicitantul demostrează faptul că investiţiile de mai sus în infrastructura rutieră sunt identificate în P.M.U.D, proiectul va primi un punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Ȋn această activitate este eligibilă inclusiv construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, inclusiv montarea de semafoare, crearea de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici.

Se recomandă ca subactivitatea de construire/modernizare/extinderea a trotuarelor/traseelor pietonale să fie însoțită de măsuri de limitare a folosirii acestui spațiu pentru parcarea autoturismelor.

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse trebuie să aibă o lățime minimă adaptată nevoilor de deplasare în siguranță a fluxului estimat de bicicliști, trebuie să fie separate și/sau protejate de circulația altor vehicule, conform dispozițiilor legale. Pistele pentru biciclete trebuie să fie rezervate pentru acest tip de deplasare.

Ȋn lipsa spaţiului de pe partea carosabilă, pot fi prevăzute măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat cu bicicleta.

|  | Ca recomandare generală, pistele/traseele pentru biciclete nu se vor realiza pe seama diminuării trotuarelor sau în detrimentul pietonilor. Dacă prin excepţie, condiţiile locale nu permit acest lucru, se va asigura păstrarea unui spaţiu suficient pentru fluxurile pietonale (în conformitate cu OMT nr. 49/1998 privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane) și a Normativului 51/2012 (accesibilizarea spațiului public la nevoile persoanelor cu dizabilități). Lăţimea minimă prevăzută de dispoziţiile legale trebuie să excludă spaţiul ocupat de mobilierul stradal, stâlpi, copaci sau alte obiecte sau activităţi care restrâng spaţiul de circulaţie al pietonilor. Se va asigura o delimitare între traseele pentru biciclete şi spaţiul pietonal. |
| --- | --- |

2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de zone pietonale inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

Pe aceste zone, traficul autoturismelor va fi restricționat, cu excepția vehiculelor de aprovizionare și de urgențe.

3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, piste pentru biciclete etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

Este eligibilă plantarea de arbori și realizarea de înierbări, inclusiv amplasarea sistemelor de irigații aferente.

Selecţia speciilor de arbori și arbuști de către solicitant va lua în considerare următoarele aspecte: condiţiile pedo-climatice ale zonei şi gradul de adaptare a speciilor propuse la respectivele condiţii, măsurile necesare pentru ameliorarea calităţii peisajului urban etc.

4. Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

Atentie! Indiferent de activitate, se va avea în vedere faptul că NU este eligibilă construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea clădirilor/structurilor cu funcții comerciale sau de alimentație publică (terase, restaurante etc).

5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, inclusiv iluminat arhitectural, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea  clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora). Inclusiv pentru această activitate vor fi respectate condiţiile de eligibilitate stabilite prin prezentul ghid (de exemplu, dreptul real asupra rețelelor, după caz).

Aceste investiţii privind rețelele serviciilor de utilităţi publice sunt realizate la scară redusă și vor rezolva doar unele probleme punctuale de la nivelul UAT oraș/municipiu, conform situaţiilor prezentate mai sus. Nu sunt acceptabile investiţii care vizează sisteme complete de utilităţi publice (bazine de colectare, stații de epurare etc) la nivelul UAT oraș/municipiu, acestea fiind încadrate în alte Obiective tematice.

Pentru această activitate este obligatorie prezentarea avizului operatorului de utilităţi publice, în etapa precontractuală. Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din proiectul depus în cadrul O.S. 13.1 cu soluţia tehnică existentă sau propusă în alte proiecte de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilităţile nu sunt incluse în proiecte finanţabile din alte programe sau din sursele proprii ale operatorului, conform programelor de investiţii din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice etc.

Doar în condiţiile în care în proiect sunt prevăzute şi alte activităţi din categoria B (activitățile 1-6), de mai sus, și în mod complementar cu investiţiile din categoria A sau B, sunt eligibile şi următoarele activităţi:

- Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;

Se pot achiziţiona şi instala sisteme wi-fi cu toate elementele componente, cu acoperire în spaţiile publice urbane.

- Achiziția și instalarea mobilierului urban;

Se pot achiziţiona şi instala bănci, coşuri de gunoi, jardiniere etc.

- Construirea/modernizarea/reabilitarea parcărilor de mici dimensiuni care deservesc investiţiile realizate prin proiect, fără a fi obligatorie amplasarea imediată a acestora lângă investiţiile din proiect, ci trebuie să fie asigurată posibilitatea de deplasare pietonală până la obiectivele din proiect deservite (de ex. clădirile din categoria A, parcuri). În ceea ce priveşte construirea acestor parcări de mici dimensiuni, aceasta nu se va realiza în detrimentul părţii carosabile a drumurilor şi/sau a zonelor verzi şi nu vor avea drept scop deservirea zonelor rezidenţiale, ci a investiţiilor proiectului.

De asemenea, se recomandă ca intervenţiile de acest tip să se înscrie în obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii autovehiculelor, în special în partea centrală a oraşelor/municipiilor.

Observație:

1. Spațiile publice urbane de mai sus pot fi încadrate în categoria monumentelor istorice (centru istoric, parc - monument istoric etc).

2. Valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază aferente infrastructurii publice din categoria B, de mai sus, trebuie să reprezinte maximum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor privind investiţia de bază a proiectului.

Atât pentru categoria A, cât și pentru categoria B de activități

1. De asemenea, este eligibilă activitatea de demolare a clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, în vederea amenajării terenurilor rezultate, prin transformarea acestora în spații publice urbane (din cele eligibile mai sus, de ex. parcuri, locuri de joacă, zone pietonale etc – categoria B) și/sau pentru construirea/extinderea clădirilor publice cu funcțiile menționate la categoria A de mai sus. Cheltuielile generate de această activitate vor fi incluse în subcategoria de cheltuieli pentru amenajarea terenului (subcategoria 38).

2. După cum se poate observa mai sus, unele investiţii se regăsesc menţionate atât în categoria A, cât şi în categoria B de activități, cum sunt terenurile de sport, locurile de joacă, parcările de mici dimensiuni. Încadrarea în categoria A sau în categoria B se realizează în funcţie de localizarea respectivei investiţii. Astfel, dacă investiţia respectivă este localizată pe amplasamentul clădirii din categoria A şi deserveşte clădirea A, atunci cheltuielile eligibile ale acesteia vor fi incluse în cele aferente categoriei A din cadrul proiectului respectiv.

3. Se va avea în vedere că investiţiile realizate vor deservi în principal populaţia oraşelor/municipiilor, precum şi populaţia rurală din apropierea acestora, cu accent pe grupurile vulnerabile și vor avea un impact local și nu vor distorsiona sau amenința să distorsioneze concurența (a se vedea secţiunea 3.2 Ajutorul de stat, dar și Anexa 13.1.4), pentru a nu intra sub incidența ajutorului de stat.

4.3.1.2 Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, a fost semnat procesul verbal de predare-primire a echipamentelor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Contractele de lucrări și de furnizare de echipamente trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2014, în caz contrar cheltuielile aferente acestora sunt neeligibile.

4.3.1.3.Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/ modernizare/ construcţie/extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului

- Pentru proiectele fără lucrări începute

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/modernizare/ construcţie/extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior. Aşadar, beneficiarul se va asigura, dacă este cazul, că a obţinut recepţia finală în cazul activităţilor asupra infrastructurii/aceluiaşi segment de infrastructură ce fac obiectul proiectului, înainte de perioada celor 5 ani de dinainte de depunerea Cererii de Finanţare. De asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.

- Pentru proiectele cu lucrări începute

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după data de 1 ianuarie 2014), proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică (alta decât cea a solicitantului), pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/modernizare/construcţie/extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior.

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.

|  | Acest criteriu se poate aplica inclusiv obiectelor de investiţii individuale din cadrul proiectelor. |
| --- | --- |

În caz că proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiţie de eligibilitate, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model A - Declaraţia de eligibilitate).

Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.

4.3.1.4. Incadrarea valorii eligibile a proiectului în limitele valorilor minime și maxime eligibile ale priorităţii de investiţii 9b, O.S. 13.1 din POR 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă: 100.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă: 5.000.000 euro;

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna martie 2018:  1 euro=4.6575 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

4.3.1.5.  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

      - Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen, şi nediscriminarea

În procesul de pregătire, contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta:

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;

- legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului şi eficienţei energetice.

Solicitantul va declara în cadrul Declaraţiei de angajament că va respecta obligaţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se recomandă lucrarea „Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020”, realizat de Ministerul Fondurilor Europene, unde la anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

      - Activităţile proiectului sunt corelate cu necesitățile și prioritățile prevăzute în cadrul Strategiei pentru Dezvoltare Locală a orașului/municipiului sau a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, după caz

Prin O.S. 13.1 vor fi finanţate proiectele ale căror activități (din categoriile A și B) provin din/sunt corelate cu necesitățile și prioritațile prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor eligibile sau, după caz, în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate la nivel de arie de studiu mai extinsă, pentru respectiva UAT oraş/municipiu. Solicitantul va justifica acest aspect în cadrul cererii de finanţare şi va anexa extrasele relevante din respectiva strategie, precum şi Hotărârea de aprobare a strategiei.

În situaţia în care proiectul se regăseşte clar identificat în planul de acţiune al Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului/municipiului eligibil/Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană elaborate la nivel de arie de studiu mai extinsă, se va acorda un punctaj suplimentar respectivului proiect în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

4.3.1.8 Complementaritatea activităților şi caracterul integrat al cererii de finanţare

Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerinţele Obiectivului specific 13.1 şi pentru a se asigura  complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare, se vor avea în vedere următoarele cerinţe:

În cadrul unei cereri de finanţare trebuie să se regăsească în mod obligatoriu activităţi eligibile integrate și complementare din cadrul categoriilor A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative şi B. Ȋmbunătăţirea spațiilor publice urbane, iar valoarea eligibilă a cheltuielilor cu investiţia de bază aferente activităților din categoria A, trebuie să reprezinte minimum 50% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru investiţia de bază a proiectului.

În Cererea de finanţare analizată se va prezenta caracterul integrat al acesteia cu alte proiecte/investiţii/măsuri, după caz, aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate, ce vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele/municipiile de mici dimensiuni, din punct de vedere social, economic, al condiţiilor de locuire şi al calităţii mediului urban în care trăiesc (a se vedea și secțiunea 1.4). Astfel, se vor prezenta inclusiv proiectele/investiţiile în infrastructură aflate în implementare/în evaluare/în pregătire/finalizate care au caracter integrat/ asigură accesibilitatea sau legătura dintre obiectele de investiții complementare de tip A și B din Cererea de finanțare analizată, dacă este cazul.

4.3.1.9 Argumentarea contribuţiei proiectului la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşele mici şi mijlocii

În cererea de finanţare se argumentează modalitatea prin care activităţile integrate și complementare ale proiectului (A și B) vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşele de mici dimensiuni, în principal a celor din grupurile vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere social, educaţional, al posibilităţilor de petrecere a timpului liber, economic, al condiţiilor de locuire şi a calităţii mediului urban în care trăiesc etc, în funcţie de tipul activităţilor proiectului.

4.3.1.10. Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030), doar pentru apelul dedicat pentru ITI Delta Dunării

Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030) este analizată exclusiv de către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, care va elibera un aviz de conformitate a proiectului cu strategia mai sus menţionată.

Avizul de conformitate este un document ce trebuie depus de către solicitantul de finanţare, împreună cu cererea de finanţare.

Solicitanţii de finanţare vor solicita și depune din timp, la sediul ADI ITI DD, toate documentele necesare unei analize atente şi obiective a proiectului, efectuată exclusiv de către experţii ADI ITI DD în scopul obținerii „Avizului de conformitate cu SIDDDD”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional nu este implicată în analiza proiectului din punctul de vedere al conformităţii acestuia cu  Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030). Aplicantul poate contesta rezultatul acestei analize adresându-se în acest scop exclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

4.3.1.11 Proiectul cuprinde măsuri care se încadrează în acţiunile ariilor prioritare din SUERD, doar pentru apelul dedicat SUERD

În cererea de finanţare se indică și se justifică faptul că aceasta cuprinde măsuri ce se încadrează în cel puţin una din acţiunile unei arii prioritare din SUERD, așa cum sunt acestea prezentate în Planul de acțiune SUERD elaborat de Comisia Europeană (se va vedea Anexa 13.1.7).

## 4.4 Eligibilitatea cheltuielilor

### 4.4.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul de finanţare;

- să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;

- să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

- să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Notă. Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40 /23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

### 4.4.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde categoriile/subcategoriile de cheltuieli eligibile de mai jos. Detalierea și plafoanele maxime ale acestor categorii și sub-categorii de cheltuieli se regăsesc în Anexa nr. 13.1.5 la prezentul ghid.

Corespondenţa dintre categoriile și subcategoriile de cheltuieli aplicabile în cadrul acestor apeluri de proiecte din sistemul MySMIS şi capitolele/subcapitolele/liniile aferente devizului general

| Categorie MySMIS | Subcategorie MySMIS | Capitolele/subcapitolele/liniile bugetare din devizului general |
| --- | --- | --- |
| 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 3.7.2. auditul financiar (doar pentru Devizele Generale întocmite în conformitate cu HG 907/2016) |
| 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului | 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate (doar pentru Devizele Generale întocmite în conformitate cu HG nr. 907/2016) |
| 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | 34 – cheltuieli pentru achiziţia terenului cu sau fără construcţii | 1.1. Obţinerea terenului |
|  | 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului | 1.2. Amenajarea terenului 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) (doar pentru Devizele Generale întocmite în conformitate cu HG 907/2016) |
|  | 39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea iniţială | 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială |
| 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | SECŢIUNEA a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |
| 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 | 3.1. Studii |
|  | 43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obținere avize, acorduri, autorizații | 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |
|  | 44 - proiectare și inginerie | 3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 3.5. Proiectare |
|  | 45 - cheltuieli pentru consultanță | 3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; (doar pentru Devizele Generale întocmite în conformitate cu HG 907/2016) |
|  | 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică | 3.8. Asistenţă tehnică |
| 15 - cheltuieli pentru investiția de bază | 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații | 4.1. Construcţii şi instalaţii 4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |
|  | 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) | 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări |
|  | 55 - cheltuieli cu active necorporale | 4.6. Active necorporale |
| 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier | 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |
|  | 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier |
| 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului |
| 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute | 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute | 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute |

Pentru Devizele Generale întocmite după HG 28/2008, cu modificările şi completările ulterioare, anumite cheltuieli, respectiv auditul financiar, informarea şi publicitatea, se vor regăsi doar în bugetul cererii de finanţare.

### 4.4.3 Cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli, ținând seama și de prevederile art. 13 din H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;

- costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

- costuri administrative;

- TVA recuperabilă;

- costuri de personal;

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;

- contribuția în natură;

- amortizarea;

- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 399/2015;

- cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje second-hand;

- amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

- cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate în ghidul solicitantului;

- cheltuieli care nu corespund particularităţilor/obiectivelor/activităţilor sprijinite prin Obiectivului specific 13.1 al POR 2014-2020;

- cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;

- cheltuieli aferente unor contracte de lucrări/ furnizare încheiate înainte de 01.01.2014.

# 5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE

Cererea de finanțare este compusă din:

-Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa 13.1.1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

-Anexele la cererea de finanțare - toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format pdf, după ce au fost semnate digital.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația de eligibilitate, declarația de angajament) sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documente cadastrale, documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

## 5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

## 5.2 Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului document, inclusiv a anexelor la acesta (A se vedea Anexele 13.1.1, 13.1.5).

|  | Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: SF/DALI/PT, contract de lucrări/ furnizare încheiat. |
| --- | --- |

## 5.3 Echipa de implementare a proiectului

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), secțiunea 7.3.

## 5.4 Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri

Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situaţii specifice (menţionate), cât şi anexe facultative/opţionale (ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate a proiectului).

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (A se vedea secţiunea 5.4.1), iar altele în etapa pre-contractuală (secţiunea 5.4.2). În etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, vor fi depuse documentele specificate în secţiunea 6.7 din ghid, în caz că acestea nu au fost depuse odată cu cererea de finanțare sau în etapa de precontractare. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

### 5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

- În cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post;

- Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

Se va anexa Declaraţia de eligibilitate (Modelul A) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

- Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

Se va anexa Declaraţia de angajament (Modelul B) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

- Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

Dacă este cazul, respectiv doar pentru TVA nerecuperabilă conform legii, se va anexa Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Modelul G) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, unde este cazul, atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

- Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, care va prezenta elementele de conținut minime din OUG nr. 40/2015. Se va vedea modelul acordului de parteneriat anexat la ghid - Modelul C la prezentul ghid.

- Lista de echipamente, dotări, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

Se va anexa lista pentru echipamente și/sau dotări și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), cu menţionarea valorilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul F - Lista de echipamente, dotări, lucrări sau servicii la ghid.

- Extras din Strategia de Dezvoltare Locală a oraşului/municipiului/S.I.D.U, după caz și Hotărârea de aprobare a strategiei

In conformitate cu criteriul 4.3.1.7, solicitantul va anexa extrasele relevante din Strategia de Dezvoltare Locală a oraşului/municipiului sau, după caz, din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană elaborată la nivel de arie de studiu mai extinsă, precum şi Hotărârea de aprobare a strategiei.

- Documentația tehnico – economică, inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acesta, dacă este cazul

Pentru proiectele de investiții în domeniul construcțiilor (infrastructură) şi, după caz, de achiziţionare de echipamente/dotări, se va avea în vedere încadrarea în cele două situații de mai jos:

8.1 Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

La cererea de finanțare se va anexa Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008 sau H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Ȋn cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, Proiectul tehnic se va anexa la Cererea de finanțare, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia. Dacă contractul de lucrări este semnat (iar execuția lucrărilor nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic se va anexa Contractul de lucrări.

Se vor avea în vedere următoarele condiții:

- Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI sau Proiect Tehnic - cea mai recentă documentaţie) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.

- Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI sau Proiect Tehnic) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

- Partea desenată aferentă documentației tehnico-economice se depune scanat și va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale.

|  | Pentru investițiile privind echiparea și dotarea unor clădiri din categoria A, fără executarea de lucrări de construcţii cu Autorizaţie de construire, nu se solicită o documentaţie tehnico-economică pentru o fază ulterioară de proiectare (proiect tehnic). |
| --- | --- |

8.2 Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare, pentru proiectele/obiectele de investiţii cu lucrările începute, următoarele documente:

- Autorizaţia de construire;

- Devizul general;

- Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv actele adiționale;

- Proiectul tehnic.

Pentru acest tip de proiecte nu se mențin cele două cerințe valabile pentru situația anterioară, cu privire la termenele de elaborare/revizuire/reactualizare a Proiectului tehnic și nici cea cu privire la termenul de actualizare a devizului general.

|  | Se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite, dar complementare, indiferent dacă acestea se încadrează în punctele 8.1 sau 8.2, dar cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. |
| --- | --- |

Devizul general, ca parte componentă a documentației tehnico-economice, trebuie să fie cel aferent documentației cele mai recente anexate la Cererea de finanțare (SF//DALI/PT/contracte de lucrări), să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice. Acesta va fi realizat în conformitate cu legislaţia relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008 sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care se depun mai multe documentații tehnico-economice, se va prezenta inclusiv un deviz general centralizat la nivel de cerere de finanţare.

- Devizul pe obiect aferent cheltuielilor cu investiţia de bază pentru activităţile din categoria A, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

Pentru cheltuielile cu investiţia de bază pentru activităţile din categoria A, se va întocmi un deviz pe obiect separat pentru lucrările care generează acest tip de cheltuieli (a se vedea și Anexa 13.1.5).

- Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie /folosință

Prin derogare de la prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), solicitantul/partenerii trebuie să prezinte documentele de mai jos, în termenele maxime specificate, cu privire la drepturile aferente obiectivelor de investiție propuse în cadrul proiectului:

10.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, bunurilor, reţelelor de utilităţi publice (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

- Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări a fost demarată, după caz, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

1. Dreptul de proprietate publică nu este atestat

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) un plan de amplasament vizat de OCPI, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, după caz, precum şi dovezile privind iniţierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate publică, respectiv:

1.  HCL/HCJ de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/judeţean, aprobat prin respectiva HCL/HCJ;

2.  Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția. Acest document nu se va solicita în cazul bunurilor şi reţelelor de utilităţi publice.

3. Dovada transmiterii către consiliul judeţean, a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului domeniului public în vederea centralizării;

4. Dovada transmiterii de către Consiliul Judeţean/Instituţia Prefectului, către Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public  (în conformitate cu art. 21 din Legea  nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare).

2. Dreptul de proprietate publică este atestat

Se vor anexa, pe lângă planul de amplasament vizat de OCPI, următoarele documente:

- Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

SAU

- În situaţia anumitor bunuri, a rețelelor de utilități publice sau în situaţia în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

Astfel, la depunerea cererii de finanţare, se poate depune Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, pentru imobilele pentru care nu a fost realizată cadastrarea, urmând ca în etapa precontractuală să se prezinte extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea.

|  | În cazul în care solicitantul anexează documentele aferente atestării dreptului de proprietate publică/ extrasul de carte funciară din care rezultă intabularea, nu se vor anexa dovezile privind demersurile realizate pentru atestarea dreptului de proprietate publică. |
| --- | --- |

În situația în care dreptul de proprietate publică nu este atestat, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situaţia anumitor bunuri sau rețele de utilități publice, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări (a se vedea Anexa 13.1.4).

10.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor şi asupra bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

- Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

1.Dreptul de proprietate privată nu este intabulat

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) următoarele documente:

- Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului;

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară cu înscriere provizorie), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

- Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția etc;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

- Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate (dacă este cazul);

- Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii privind extinderea/modernizarea sistemelor de supraveghere video

- La momentul depunerii cererii de finanțare, se pot anexa documente precum  contractul de achiziţie a echipamentelor/softurilor existente etc. şi procesul verbal de predare-primire a acestora;

2. Dreptul de proprietate privată este intabulat

La momentul depunerii cererii de finanțare, se poate anexa pe lângă documentele minime de la punctul 1 (mai puţin extrasul de carte funciară cu înscrierea provizorie), pentru imobile şi:

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

- Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

1. Ȋn mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa documente aferente proprietății private, inclusiv extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă, astfel:

- Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.

- Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția etc;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

- Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate (dacă este cazul);

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

|  | Observaţie: În cazul în care sunt depuse documente de proprietate publică/privată pentru întreaga suprafaţă a obiectelor de investiţie ale proiectului/ bunurilor la momentul depunerii cererii de finanţare, proiectul va fi punctat în etapa de evaluare tehnică şi financiară. |
| --- | --- |

10.3 Pentru dovedirea drepturilor de administrare şi superficie (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele tipuri de documente, după caz, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

- Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului;

- Pentru dovedirea dreptului de administrare: Hotărârea prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

- Pentru dovedirea dreptului de superficie: contractul de superficie, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestor drepturi va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

ŞI

- Pentru dovedirea dreptului de administrare/superficie: Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de administrare/superficie și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

10.4 Pentru dovedirea dreptului de folosință (conform secțiunii 4.1, criteriul 5) se va prezenta, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

- Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.

- Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea contractului de finanţare.

Ȋn toate cele patru cazuri, documentele de proprietate/administrare/superficie/folosință vor fi însoțite de un Tabel centralizator pentru obiective de investiţie (Model H).

Datele menționate în aceste documente trebuie să fie cuprinzătoare pentru datele tehnice ale investiției, menționate în cadrul Cererii de finanțare, documentației tehnico-economice etc. cu privire la identificarea investiției.

Se vor avea în vedere prevederile secțiunii 4.1 - Eligibilitatea solicitantului din prezentul ghid, criteriile 4 şi 5.

Observaţie: În situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se va anexa, în etapa precontractuală un acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/comuna ce reprezintă solicitantul de finanţare.

- Certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire, avize/acorduri, după caz

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului/certificatelor de urbanism pentru proiectele/obiectele de investiţii care prevăd lucrări de construcţie. Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul/obiectul de investiţii aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare. Sigura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este reprezentată de anexarea inclusiv a autorizației de construire, în termen de valabilitate, eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului.

Dacă la cererea de finanţare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu doar autorizaţia de construire aferentă proiectului/obiectului de investiţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. Dacă este cazul, în această situaţie în care se depune inclusiv un contract de lucrări, pentru proiectele/obiectele de investiții ce cuprind lucrări de demolare a unei construcţii existente pe terenul obiect al investiţiei, se va anexa inclusiv autorizaţia de demolare şi avizele/acordurile aferente.

În ceea ce priveşte avizele/acordurile, pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, se vor depune toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

- Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare

a) Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

În conformitate cu HG nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.

La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată sau clasarea notificării:

b) Pentru proiectele/ obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului.

- Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI/PT/contract de de achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici

Se va anexa Hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, pentru cea mai recentă documentație anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/PT/contract de achiziţie publică).

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată, hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi anexată pentru documentația actualizată, inclusiv modificările și completările ulterioare, iar dacă se menționează în conţinutul acesteia modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și hotărârea inițială care a fost modificată.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea consiliului local (inclusiv Hotărârea consiliului judeţean, dacă este cazul) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii.

Această hotărâre va avea anexată o descriere a investiţiei din Studiul de fezabilitate/DALI/PT/contract de achiziţie publică, după caz.

În cazul în care hotărârea nu corespunde decât parţial, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial.

- Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul J)

Pentru fundamentarea rezonabilităţii costurilor se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost și/sau documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor/dotărilor pentru care nu există standard de cost (minim trei oferte de preț anexate, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.)

15. Pentru serviciile sociale, Certificatul de acreditare a serviciilor sociale

Certificatul de acreditare al solicitantului de finanțare/sau al unui membru al parteneriatului, în cazul în care solicitantul de finanţare este un parteneriat între entităţile eligibile, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

16. Pentru obiectivele de patrimoniu, Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii

Acest aviz se eliberează în conformitate cu art. 23, alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, pentru documentaţia tehnico-economică depusă.

17. Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul

Vor fi prezentate, după caz, documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare, astfel:

- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;

- Pentru situații particulare, alte documente relevante din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al solicitantului/partenerilor;

- Hotărârea consiliului județean de alegere a președintelui Consiliului Județean;

- Hotărârea de constituire a consiliului local;

- Hotărârea de constituire a consiliului județean;

- Hotărârea de numire a conducătorului instituției publice locale;

- Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local – după caz, de înfiinţare a instituției publice, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie;

- Actul constitutiv, statutul asociaţiei, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,  certificat de înregistrare fiscală,  în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor;

18. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului /liderului de parteneriat

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat se va prezenta o copie a unui document de identificare.

19.    Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (pentru apelul POR/2018/3/3.2/1/ITI)

Acest document este eliberat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării, iar solicitantul de finanţare trebuie să îl depună împreună cu cererea de finanţare.

Este responsabilitatea solicitantului de finanţare să efectueze toate diligenţele necesare obţinerii Avizului de conformitate înainte de depunerea cererii de finanţare, astfel încat acesta sa fie emis de către ADI ITI DD în timp util, care sa-i permită aplicantului să întocmească şi să depună o cerere de finanţare completă şi corectă.

Lipsa Avizului de conformitate emis de ADI ITI DD duce la respingerea proiectului (criteriu în grila de verificare CAE).

20.   Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare (pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/ITI)

21. Alte documente, dacă este cazul: de exemplu, pentru proiectele generatoare de venituri nete: Modelul D – Metoda de calcul pentru proiectele generatoare de venit, inclusiv, după caz, o anexă cu fundamentarea veniturilor și cheltuielilor de exploatare operaționale etc.

22.	Dacă este cazul, Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare şi certificarea aplicaţiei (Model P)

Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă, de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire şi după caz, certificarea aplicaţiei (Model P). Documentul de împuternicire reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de  reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat, iar pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectare prevederilor din secţiunea 2.3, documentul de împuternicire se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

Alte documente pentru obţinerea unui punctaj suplimentar al proiectului:

23. Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului, Se pot anexa proiectul tehnic, autorizaţia de construire, contractul de lucrări/furnizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice pentru lucrări şi, după caz, echipamente şi dotări

24. Pentru obţinerea unui punctaj suplimentar al proiectului, Se pot anexa extrase din alte documente strategice relevante (Strategia naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru Perioada 2015-2020, Strategia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020, Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 - 2020, Strategia Națională privind Infrastructura Educaţională, P.M.U.D, P.A.E.D etc.).

### 5.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării

1. Declaraţia privind transmiterea documentelor în etapa precontractuală şi realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

Aceasta declaraţie are atât rol de opis pentru documentele depuse în etapa pre-contractuală, cât şi rol de confirmare a inexistenţei unor modificări apărute pe parcursul procesului de evaluare, decât cele declarate, care ar putea afecta eligibilitatea cererii de finanţare.

2.Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016

3. Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu H.G. nr. 93/2016

4. Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie

Se va avea în vedere corelarea cu secțiunile 5.4.1.Anexe la depunerea cererii de finanțare, punctul 10 și cu

6.7. Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare.

4.1 Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, bunurilor, reţelelor de utilităţi publice (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

1. Dreptul de proprietate publică nu este atestat

La momentul precontractării (dacă nu s-au prezentat documentele doveditoare ale atestării dreptului de proprietate publică la depunerea cererii de finanţare), pentru imobile se va anexa, minimum, următorul document:

- Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

2. Dreptul de proprietate publică este atestat

La momentul etapei de pre-contractare, se vor anexa următoarele documente, menţionate în secţiunea 5.4.1, punctul 10 (dacă nu au fost prezentate odată cu depunerea cererii de finanţare, cu excepţia extrasului de carte funciară actualizat - a se vedea situaţia 4.3 de mai jos):

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

SAU

- În situaţia anumitor bunuri, rețele de utilități publice, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare; Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

În situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice nu sunt prezentate în etapa de precontractare a cererii de finanțare, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situaţia anumitor bunuri, rețele de utilități publice, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări (a se vedea Anexa 13.1.4).

4.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

- Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

1. Ȋn mod obligatoriu, la momentul etapei de precontractare a cererii de finanțare (dacă nu s-au prezentat documente finale privind proprietatea privată la momentul depunerii cererii de finanţare), se va anexa:

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

4.3 Documente actualizate doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare/superficie

În situaţia în care solicitantul a facut dovada deţinerii dreptului de proprietate/administrare/superficie la depunerea cererii de finanţare, pentru imobile, prin prezentarea de extrase de carte funciară, în etapa precontractuală se va depune extrasul actualizat (sau extrasele actualizate) de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate/administrare/superficie:

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate/administrare/superficie și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

În cazul în care solicitantul a depus pentru dovedirea dreptului de proprietate publică pentru bunuri/reţele, Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare şi ale Legii 287/2009 privind Codul Civil sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare, în etapa precontractuală se va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția, prin prezentarea declaraţiei de eligibilitate actualizate a reprezentantului legal al solicitantului.

5.Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat, declaraţiei privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

6.Declaraţia de eligibilitate a solicitantului/ partenerilor, după caz

În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării, ce respectă formatul standard al Modelului A – Declarația de eligibilitate.

7.Declaraţia de angajament a solicitantului/partenerilor, după caz

În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declarație, ce respectă formatul standard al Modelului B – Declarația de angajament, cu includerea articolelor aplicabile la momentul precontractării.

8.Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat

Certificatele de atestare fiscală referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat trebuie să fie în termenul de valabilitate.

În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

Solicitantul/partenerii trebuie să fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, după caz.

9.Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

10.Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente.

În Hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

În cazul parteneriatelor toţi partenerii vor depune aceste documente.

11.Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul

12.Modificări asupra devizului general și a celui pe obiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul

13.Modificări asupra listei de echipamente/dotări/ lucrări/servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, dacă este cazul

Se va anexa lista actualizată pentru echipamente/dotări și/sau lucrări, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea valorilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul F - Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile.

14. Dacă este cazul, Avizul operatorilor de utilităţi publice, pentru investiţii privind reţelele sistemelor de alimentare cu apă/de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, precum şi de iluminat public

Se va vedea explicaţia din secţiunea 4.3.1.1. Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din proiectul depus în cadrul O.S. 13.1 cu soluţia tehnică existentă sau propusă în alte proiecte de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilităţile nu sunt incluse în proiecte finanţabile din alte programe/sursele proprii ale operatorului etc.

15. Pentru activitatea de construire a clădirilor aferente unităţilor de învăţământ, Avizul de oportunitate a investiției de la Ministerul Educației Naționale

Doar pentru activitatea de construire a clădirilor aferente unităţilor de învăţământ se va anexa Avizul de oportunitate a investiției, eliberat de Ministerul Educației Naționale. Se va vedea Modelul_N Aviz oportunitate investiţie MEN, precum şi cererea şi chestionarul de obţinere a avizului MEN (Modelele L şi M).

16. Dacă este cazul, Acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul

Se va avexa acest document în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea administraţiile bazinale de apă. În cadrul acestui acord se vor identifica investiţiile realizate prin proiect.

17. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această declarație (Model R la ghid) se completează de către reprezentantul legal al soliictantului și se semnează conform prevederilor din secțiunea 2.3.

18.      Alte documente actualizate (dacă este cazul)

- Documente din care să reiasă că solicitantul/ membrii parteneriatului, în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, au fost achitate integral, ataşând dovezi în acest sens, dacă este cazul;

- Alte documente, prin a căror actualizare nu sunt afectate condiţiile de eligibilitate a solicitantului/proiectului;

|  | În cazul în care solicitantul nu transmite documentele obligatorii aplicabile proiectului enumerate în cadrul prezentei secțiuni cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 - Etapa precontractuală din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), proiectul poate fi respins de la finanțare. |
| --- | --- |

## 5.5. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația MySMIS, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/liderului de parteneriat, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform prevederilor secţiunii 2.3.

# 6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR

Prin prezentul Ghid se lansează apelurile de proiecte necompetitive cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

Pentru apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD, evaluarea cererilor de finanţare se va realiza la ADR Nord-Est.

Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt cele detaliate în cadrul secțiunii 8  din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare). Aspectele menţionate în Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8, vor fi completate/corelate cu cele prevăzute în prezentul document (care primează).

## 6.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale - criterii, proces, clarificări

După depunerea cererii de finanţare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, ce trebuie îndeplinite în această etapă. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

|  | În cadrul acestui apel de proiecte, prin derogare de la secțiunea 8.1, din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), Organismul intermediar poate transmite două solicitări de clarificări privind criteriile de conformitate administrativă și de eligibilitate, cu termen de răspuns de 5 zile lucrătoare. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI, de până la 10 zile lucrătoare. Ȋn termenul de clarificări din etapa de conformitate administrativă și eligibilitate, există posibilitatea completării cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, inclusiv solicitarea şi transmiterea de documente obligatorii. Nerăspunderea în termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanţare, cu posibilitatea redepunerii acesteia. Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai târziu de termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări. După caz, etapa de CAE se poate finaliza cu recomandări și observații pentru etapele ulterioare. |
| --- | --- |

|  | Se va avea în vedere grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare, aferentă prezentului ghid (Anexa 13.1.2 - Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S. 13.1) și secțiunea 5.4.1. - Anexele la depunerea cererii de finanțare. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității se poate finaliza cu recomandări și observații pentru etapele ulterioare. |
| --- | --- |

## 6.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

Evaluarea și selecția proiectelor

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentelor apeluri de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), sub-secțiunea 8.2.1.

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexele 13.1.3 şi 13.1.3. SUERD – Grila de evaluare tehnică şi financiară a prezentului ghid).

Pot intra în etapa de pre-contractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minimum 50 de puncte și care nu au fost bifate cu NU sau NU au obţinut 0 puncte la niciunul din criteriile menționate în Anexele 13.1.3.a-f, după caz. Răspunderea cu NU sau 0, după caz, la oricare din (sub)criteriile din Anexele 13.1.3 a-f, duce la obținerea unui punctaj de 0 puncte la opţiunile/ipotezele 4.1.a și 4.1.b din grila ETF, iar proiectul va fi respins. De asemenea, proiectul va fi respins dacă obţine 0 puncte la subcriteriul 2.a.

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar SF/DALI, în etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI (Anexele 13.1.3.a,c,d,e). Pentru proiectele la care se anexează proiectul tehnic, în etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității şi calităţii proiectului tehnic (Anexa 13.1.3.b, f).

Dacă în cadrul unei cereri de finanţare sunt depuse mai multe documentaţii tehnico-economice pentru activitățile complementare din cadrul acesteia, se vor completa mai multe grile de verificare (Anexele 13.1.3.a,b,c,d,e,f), după caz.

|  | În cadrul acestui apel de proiecte, prin derogare de la secțiunea 8.2.1, din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), experţii evaluatori pot solicita două solicitări de clarificări privind cererea de finanţare, iar termenul de răspuns la aceste clarificări este de 5 zile lucrătoare. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI, de până la 10 zile lucrătoare. Etapa de evaluare tehnică și financiară se poate încheia cu recomandări, dacă este cazul, cu condiția ca solicitantul să fie informat în acest sens, iar elementele respective să fie soluționate în cadrul etapelor următoare ale procesului, însă nu mai târziu de expirarea termenului limită de depunere a documentelor aferente etapei precontractuale, în caz contrar proiectul putând fi respins respins (exceptând documentele din secţiunea 6.7). |
| --- | --- |

## 6.3 Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8.3.

## 6.4 Contestații

Conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8.4. În cazul în care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MySMIS, AMPOR va emite o instrucţiune în acest sens.

## 6.5 Etapa precontractuală

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu subsecțiunea 8.5 din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, precizările cu privire la apelurile necompetitive, la care se adaugă excepţiile stabilite în prezentul ghid cu privire la termenele de prezentare a unor documente, în etapa de implementare.

In această etapă se vor respecta recomandările experților evaluatori.

## 6.6 Contractarea proiectelor

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei 10.8 la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare).

Pe langă clauzele standard prevăzute în cadrul respectivului contract, vă atragem atenția asupra unor clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, ce se regăsesc evidenţiate în Anexa 13.1.4.

## 6.7 Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare

Conform prevederilor şi termenelor din prezentul document, inclusiv din contractul de finanţare, beneficiarul va prezenta următoarele documente după semnarea contractului de finanţare, în situaţia în care, nu au fost  depuse de solicitant odată cu Cererea de finanţare sau în etapa precontractuală.

1. Proiectul tehnic

|  | Se vor avea în vedere Grilele de analiză a conformității proiectului tehnic (Anexa 13.1.3.b,f, după caz). |
| --- | --- |

2. Documente de doveditoare ale dreptului de proprietate publică

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, bunurilor, reţelelor de utilităţi publice obiect al proiectului (conform secțiunii 4.1, criteriul 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

Ȋn mod obligatoriu (dacă documentele finale privind proprietatea publică, de mai jos, nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, se vor anexa extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă sau alte documente care dovedesc deținerea dreptului de proprietate publică, menţionate în secţiunea 5.4.1, punctul 10, respectiv:

- Dovada înregistrării imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

SAU

- În situaţia anumitor bunuri, rețele de utilități publice, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

Ȋn situația în care documentele complete pentru dovedirea proprietății publice nu sunt prezentate în această etapă, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, contractul de finanțare va fi reziliat (a se vedea Anexa 13.1.4).

3. Pentru serviciile sociale, Licenţa pentru fiecare serviciu social furnizat

În termenul maxim de 12 luni de la data plății finale, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, este obligatorie prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul obiectului proiectului. A se vedea şi clauza specifică din contractul de finanțare.

# 7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

# 8. ANEXE

La prezentul document sunt anexate următoarele:

Anexa 13.1.1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Anexa 13.1.2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității

Anexa 13.1.3 şi Anexa 13.1.3.SUERD -  Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 13.1.3.a. - Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate / Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (H.G. nr. 28/2008)

Anexa 13.1.3.b. - Grila  de analiză  a conformității şi calităţii proiectului  tehnic (Ordinul nr. 863/2008)

Anexa 13.1.3.c. - Grila  de analiză a conformităţii şi calităţii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 13.1.3.d. - Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate (H.G. nr.907/2016)

Anexa 13.1.3.e. - Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 13.1.3.f. - Grila  de analiză  a conformității şi calităţii  proiectului  tehnic (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 13.2.4 – Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2.

Anexa 13.1.5 - Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile

Anexa 13.1.6 - Lista sintetică a acțiunilor și țintelor corespunzătoare fiecărei Arii prioritare SUERD

Anexa 13.1.7 – Plan de acţiune SUERD

La prezentul document sunt prevăzute modele standard sau orientative pentru:

- Declaraţia de eligibilitate (Model A)

- Declaraţia de angajament (Model B)

- Acordul de parteneriat (Model C)

- Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit (Model D)

- Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare (Model E)

- Lista de echipamente, dotări lucrări sau servicii (Model F)

- Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model G)

- Tabel centralizator pentru numere cadastrale și obiective de investiţie (Model H)

- Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului (Model I)

- Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model J)

- Specificații pentru auditatea cheltuielilor din Cererile de rambursare (Model K)

- Cerere aviz MEN (Model L)

- Chestionar aviz MEN (Model M)

- Aviz oportunitate investitie (Model N)

- Acord-cadru de parteneriat privind administraţiile bazinale (Model O)

- Certificarea aplicației (Model P)

- Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model R)

A se vedea art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

Descrierea metodologiei pentru IDUL este  disponibilă în anexa 9 , la adresa: https://www.academia.edu/16408349/Competitive_Cities_Reshaping_the_Economic_Geography_of_Romania_2013;

Opțional, pentru oraşele/municipiile mici şi mijlocii din ariile de studiu ale Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbane din Axa prioritară 4, POR 2014-2020 (de exemplu, din ariile de studiu ale SIDU elaborate la nivelul Polilor de creștere);

Dacă respctiva clădire sau ansamblul din care aceasta face parte este compus din mai multe imobile, atunci amplasamentul va fi format din respectivele imobile.

A se vedea O.G. nr,  43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru oraşele/municipiile mici şi mijlocii din ariile de studiu ale P.M.U.D. din Axa prioritară 4, POR 2014-2020 (de exemplu , din ariile de studiu ale P.M.U.D. elaborate la nivelul Polilor de creștere);

A se vedea art. 55 - Ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

A se vedea POR 2014-2020, Axa prioritară 13;

A se vedea POR 2014-2020, Axa prioritară 13, Tabelul Dimensiunea 1 – Domeniul de intervenție;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;

In cadrul Cererii de Finanţare completate în MySMIS (a se vedea Anexa 13.1.1) se vor stabili cheltuielile aferente fiecărui cod;

Valoarea indicatorului pentru anul 2023 va fi furnizată de către Banca Mondială;

Sursa anuală a datelor pentru acești indicatori sunt: Rapoartele de monitorizare POR-MYSMIS;

Indicatorii comuni CO 38 și CO 39 sunt preluați din Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013;

Sumele cu care se depăşesc valorile maxime eligibile ale unui proiect sunt cheltuieli ne-eligibile şi vor putea fi suportate de solicitanţii de finanţare;

Opțional, pentru oraşele/municipiile mici şi mijlocii din aria de studiu a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbane din Axa prioritară 4;

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

La cursul inforeuro din luna publicării ghidului;

Anexa 10.8 la Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform reglementărilor europene, aceasta poate fi reprezentată de orice entitate indiferent de forma de finanţare, statutul său sau de existenţa unui scop lucrativ, dacă aceasta desfăşoară o activitate economică (oferă bunuri, lucrări sau servicii pe o piaţă).

În cadrul Obiectivului specific 13.1 NU sunt sprijinite următoarele activităţi: parcuri de distracţii, spa-uri, baze de tratamente, pârtii de ski, stadioane, centre de agrement multifuncționale, cluburi/baze sportive profesioniste.

A se vedea capitolul 6.2 Denaturarea concurenței şi capitolul 6.3 Efectul asupra schimburilor comerciale al Comunicarii Comisiei privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionată la art. 107 alin. (1) din TFUE de la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016XC0719(05).

A se vedea art. 5, alin. (10) al Legii 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

A se vedea capitolul 6.2 Denaturarea concurenței şi capitolul 6.3 Efectul asupra schimburilor comerciale al Comunicarii Comisiei privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionată la art. 107 alin. (1) din TFUE de la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016XC0719(05).

Dacă respctiva clădire sau ansamblul din care aceasta face parte este compus din mai multe imobile, atunci amplasamentul va fi format din respectivele imobile.

A se vedea O.G. nr,  43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru oraşele/municipiile mici şi mijlocii din ariile de studiu ale P.M.U.D. din Axa prioritară 4, POR 2014-2020 (de exemplu , din ariile de studiu ale P.M.U.D. elaborate la nivelul Polilor de creștere);

Disponibil la adresa:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937

A se vedea art. 69 (3) (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

A se vedea art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

Doar în condițiile prevederilor art. 15 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

De ex. componentele sistemelor de  supraveghere video extinse/modernizate, dacă sunt în proprietate publică;

Ȋn confomitate cu prevederile legii 50/1991, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept;