ANEXA 4.2.4 Clauze contractuale specifice PI 4.2

## SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE  PRIORITATII DE INVESTITII 4.2 DIN CADRUL POR 2014-2020

Articolul 1- Alte obligații

(1)	Beneficiarul are obligația ca, în termen de 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a activităților prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare să includă imobilul pe care se realizeză investiția aferentă prezentului contract de finanțare în categoria de spațiu verde în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar proiectul devine ne-eligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.

(2)	Beneficiarul are obligația ca, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să nu modifice categoria de spațiu verde în care este inclus imobilul pe care se realizeză investiția, în caz contrar proiectul devine ne-eligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.

(3)	Beneficiarul are obligația ca, în termen de maxim 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (1) al prezentului articol, să depună la OI/AM extrasul din   Registrului local al spațiilor verzi prin care să dovedească îndeplinirea respectivei condiții contractuale, în caz contrar AM dispunând rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(4)	Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure administrarea spațiului verde în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(5)	Beneficiarul are obligatia de a nu utiliza obiectele/ bunurile finanţate în cadrul prezentului contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, inclusiv prin cedarea folosinţei respectivelor obiecte/bunuri către un terț pe întrega perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale.

(6)	În completarea art 4, alin. (5) din Condiții specifice POR 2014-2020, Beneficiarul poate  transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din  Condiții generale, realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate  prin proiect către o structură competentă înființată la nivelul beneficiarului (aflată în  subordinea sa), exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, fără ca  structura respectivă să obțină venituri din îndeplinirea de activități aferente proiectului.

(7)	Prin excepție de la art 7 alin. (2) din Condițiile generale, precum și de la art. 13, alin. (2) din Condițiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza SF/DALI, termenul de 6 (șase) luni pentru începerea executării contractului se reduce la cel mult 2 (două) luni pentru lansarea achiziției pentru proiectul tehnic, iar termenul maxim pentru lansarea achiziției de execuție lucrări este de 9 (nouă) luni, termene calculate de la intrarea în vigoare a contractului.

(8)	Prin excepție de la art 7 alin. (2) din Condițiile generale, precum și de la art. 13, alin. (2) din Condițiile specifice POR din cadrul prezentei anexe, pentru proiectele contractate la faza PT, termenul de 6 (șase) luni pentru începerea executării contractului se reduce la cel mult 2 (două) luni pentru lansarea achiziției de execuție lucrări, termen calculat de la intrarea în vigoare a contractului.

(9)	Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale și respectiv art. 9 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea totală de 5 milioane de euro, calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

(10) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei  de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări.